**Об утверждении государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение**

**энергетической эффективности в Ульяновской области»**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности

Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ульяновской области

**Государственная программа Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение**

**энергетической эффективности в Ульяновской области»**

ПАСПОРТ

государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | – | государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» (далее – государственная программа). |
| Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик – координатор госу-дарственной программы) | – | Министерство энергетики, жилищно-комму­нального комплекса и городской среды Улья-новской области (далее – Министерство). |
| Соисполнители государственной программы | – | не предусмотрены. |
| Подпрограммы государственной программы | – | «Чистая вода»;  «Газификация населённых пунктов в Ульяновской области»;  «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»;  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»;  «Обеспечение реализации государственной программы». |
| Проекты, реализуемые в составе государственной программы | – | региональный проект «Оздоровление Волги»;  региональный проект «Чистая вода». |
| Цели и задачи государственной программы | – | цели:  повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения;  обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой;  достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области;  повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения;  формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением  и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта (далее – ВРП) Ульяновской области;  финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области;  задачи:  обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения;  строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства;  развитие газораспределительной системы  в Ульяновской области;  содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения;  внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области;  создание условий для реализации государственной программы. |
| Целевые индикаторы государственной программы | – | количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства  в Ульяновской области;  доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения;  количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;  протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей;  количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам;  количество теплоисточников использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива;  реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого природного газа;  количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммуналь­ного хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области;  количество подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества;  степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы. |
| Сроки и этапы реализации государственной программы |  | 2020-2024 годы, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы составляет 6457895,6 тыс. рублей, из них:  2767281,5 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 736213,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 505052,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 505052,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 506236,9 тыс. рублей;  в 2024 году – 514726,9 тыс. рублей;  3690614,1 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе  по годам реализации:  в 2020 году – 941366,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 785537,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 865210,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1098500,0 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы, составляет 3838341,67 тыс. рублей, из них:  3690614,1 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе  по годам:  в 2020 году – 941366,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 785537,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 865210,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1098500,0 тыс. рублей;  147727,57 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:  в 2020 году – 39687,37 тыс. рублей;  в 2021 году – 24295,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 24295,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 25480,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 33970,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | снижение потерь воды в системах водоснабжения;  сокращение количества водопроводных сетей, требующих замены;  повышение качества воды, увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой;  сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу;  повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда в Ульяновской области;  снижение количества топочного мазута, необходимого для прохождения отопительных  периодов;  сокращение реструктуризированной задолженности по оплате потреблённого природного  газа;  сокращение количества неэффективных теплоисточников;  сокращение количества обращений граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по вопросам нарушения установленных требований к содержанию многоквартирных домов;  достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы. |

**1. Введение**

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области   
до 2030 года» является модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Проблемами, препятствующими развитию инженерной инфраструктуры   
в Ульяновской области, являются:

низкая привлекательность проектов для потенциальных инвесторов, в том числе организаций коммунального комплекса Ульяновской области, ввиду значительной стоимости и длительных сроков окупаемости;

неудовлетворительное финансовое состояние организаций коммунального комплекса, не позволяющее пользоваться кредитными ресурсами;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов, ответственных за управление и техническую эксплуатацию.

Проблемами, препятствующими развитию системы водоснабжения и водоотведения в Ульяновской области, являются:

высокая степень износа водопроводных сетей;

необходимость капитального ремонта или реконструкции с увеличением мощности всех поверхностных водозаборов;

ограниченность перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на основе существующих инженерных сооружений водоснабжения;

отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения   
в ряде населённых пунктов;

высокая степень износа локальных очистных сооружений и канализационных сетей;

нерешённость вопросов обработки осадков сточных вод и их утилизации.

Проблемами, препятствующими развитию систем теплоснабжения в Ульяновской области, являются:

значительная доля устаревшего оборудования теплоисточников, темпы обновления которого ниже темпов его старения, а также оборудования,   
не обеспечивающего оптимального покрытия переменного графика тепловых нагрузок;

низкое качество предоставления услуг теплоснабжения из-за высокой аварийности на тепловых сетях;

отсутствие в большинстве населённых пунктов эффективных методов контроля и диагностики состояния теплоисточников и тепловых сетей, управления технологическими режимами;

значительная доля маломощных, неавтоматизированных теплоисточников, имеющих низкий коэффициент полезного действия.

Проблемами, препятствующими развитию газификации, являются:

длительность сроков проектирования объектов газификации и фактического срока получения заключения государственной экспертизы;

некачественное проектирование объектов капитального строительства или отклонение от проектных решений в ходе выполнения строительно-монтажных работ, требующие дополнительного проектирования и повторного прохождения государственной экспертизы.

Цели и задачи, устанавливаемые государственной программой, направлены на решение и (или) минимизацию негативных последствий существующих проблем в развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении энергетической эффективности экономики в Ульяновской области.

Уровень достижения целей по результатам реализации государственной программы отражается целевыми индикаторами, значения которых представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Методика сбора исходной информации и расчёта значений целевых   
индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, представлена в приложении № 4 к государственной программе.

**2. Организация управления реализацией государственной программы**

Организация управления реализацией государственной программы осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительством Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Система мероприятий государственной программы с указанием источников и объёмов финансового обеспечения их реализации, исполнителей, сроков реализации государственной программы представлена в приложениях № 2, 21-24 к государственной программе.

**Подпрограмма «Чистая вода»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | – | «Чистая вода» (далее – подпрограмма). |
| Государственный  заказчик подпрограммы | – | Министерство. |
| Соисполнители  подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы | – | региональный проект «Оздоровление Волги»;  региональный проект «Чистая вода». |
| Цели и задачи  подпрограммы | – | цели:  повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения;  обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой;  задача:  обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения;  строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства. |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | – | количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства в Ульяновской области;  доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы составляет 4297958,47 тыс. рублей, из них:  607344,37 тыс. рублей – объём бюджетных  ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 244687,37 тыс. рублей;  в 2021 году – 87949,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 87949,3 тыс. рублей;  в 2023 году – 89134,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 97624,2 тыс. рублей;  3690614,1 тыс. рублей – объём бюджетных  ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии  из федерального бюджета, в том числе по годам реализации:  в 2020 году – 941366,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 785537,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 865210,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1098500,0 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение  проектов, реализуемых  в составе подпрограммы | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы, составляет 3838341,67 тыс. рублей,  из них:  3690614,1 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии  из федерального бюджета, в том числе по годам:  в 2020 году – 941366,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 785537,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 865210,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1098500,0 тыс. рублей;  147727,57 тыс. рублей – объём бюджетных  ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:  в 2020 году – 39687,37 тыс. рублей;  в 2021 году – 24295,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 24295,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 25480,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 33970,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | – | снижение потерь воды в системах водоснабжения;  сокращение количества водопроводных сетей, требующих замены;  сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу;  увеличение доли населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием систем холодного водоснабжения. |

**1. Введение**

Доля населения Ульяновской области, обеспеченного питьевой водой   
из централизованных источников водоснабжения, ежегодно повышается.   
Так, в 2016 году указанный показатель составил 98,4 процента, на 1 января   
2019 года – 98,5 процента.

Удельный вес населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, из централизованных источников водоснабжения, на 1 января 2017 года составил 96,1 процента, на 1 января 2019 года этот же показатель составил 97,3 процента.

По состоянию на 1 января 2019 года недоброкачественную питьевую воду используют 1,47 процента населения Ульяновской области, аналогичный показатель в 2014 году составил 1,74 процента, в 2016 году – 1,8 процента.

Городское население Ульяновской области обеспечено доброкачественной питьевой водой на 93,7 процента, исключение составляют городские поселения Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области, где население получает условно доброкачественную воду с повышенным содержанием железа.

Среди сельского населения Ульяновской области самый низкий процент жителей, обеспеченных доброкачественной питьевой водой, в Чердаклинском районе – 18,4 процента, а сельские жители Мелекесского района используют условно доброкачественную воду.

На 1 января 2019 года удельный вес сельского населения Ульяновской   
области, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составил 68,2 процента, в 2017 году аналогичный показатель составил 66,4 процента, в 2016 году – 64,4 процента.

Одним из факторов, влияющих на качество питьевой воды, является высокий уровень износа объектов водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области.

Согласно данным инвентаризации объектов водоснабжения на территории Ульяновской области расположено:

9292,97 км водопроводов, износ которых составляет 70,37 процента;

1013 объектов водозабора, износ которых составляет 71,35 процента;

151 водонасосная станция, износ которых составляет 63,46 процента.

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2018 году составила 6,1 процента (в 2017 году – 6,9 процента,   
в 2016 году – 6,9 процента, в 2015 году – 6,9 процента).

Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2018 году сократилась по отношению к 2017 году   
на 2,4 процента и составила 16,5 процента от общего количества проб.

Неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям характерно для территорий, где для целей централизованного питьевого водоснабжения используются в основном подземные источники с природным высоким содержанием минерализации и жёсткости.

Не менее важный фактор – качество исходной воды в источниках питьевого водоснабжения.

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих   
санитарно-эпидемиологическим требованиям, составляет 7,2 процента. Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2018 году составила 28 процентов   
(в 2017 году – 27,9 процента, в 2016 году – 18,5 процента, в 2015 году –   
21,6 процента), в том числе по содержанию железа, марганца, жёсткости общей и органолептическим показателям.

Отмечается незначительное ухудшение качества воды из подземных источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям.

Динамика указанных показателей за период с 2016 по 2018 год свидетельствует о нестабильном качестве воды источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг   
по водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в Ульяновской области можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения:

существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том числе сетей;

отсутствие в ряде населённых пунктов сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых нормативов;

дефицит питьевой воды в отдельных населённых пунктах;

технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям ряда населённых пунктов Ульяновской области;

несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам;

отсутствие в населённых пунктах производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Факторы, влияющие на показатели качества питьевой воды:

исключительно плохое состояние сооружений водоснабжения в ряде населённых пунктов Ульяновской области, степень износа которых составляет более 70 процентов;

увеличение числа аварий на водопроводных сетях вследствие их износа;

неисполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций;

применение неэффективных и малоэффективных методов обработки питьевой воды;

несоблюдение требований по содержанию санитарно-защитных зон источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

невыполнение мероприятий по ликвидационному тампонажу бездействующих, не пригодных для дальнейшей эксплуатации скважин.

Указанные причины влияют на ухудшение качества питьевой воды и могут оказывать негативное влияние на состояние здоровье населения Ульяновской области.

Организациями водопроводно-канализационного хозяйства в Ульяновской области ежегодно в реку Волгу сбрасывается 94522,8 тыс. куб. м недостаточно очищенных сточных вод. Длительное время проблеме строительства   
и реконструкции очистных сооружений должное внимание не уделялось.

В перечень 200 крупнейших объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, по данным федерального статистического наблюдения, по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» в Ульяновской области включены два предприятия:

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскводоканал» (город Ульяновск);

Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (ранее общество с ограниченной ответственностью «Экопром»,   
город Димитровград).

Кроме того, ущерб водным объектам Ульяновской области наносят очистные сооружения, расположенные в городах Новоульяновске (сброс   
824,49 тыс. куб. м в сутки недостаточно очищенных стоков), Барыше (сброс   
4,5 тыс. куб. м в сутки неочищенных стоков), Инзе (сброс 1,3 тыс. куб. м в сутки недостаточно очищенных сточных вод).

На территории Ульяновской области предприятиями жилищно-коммунального комплекса эксплуатируется 47 централизованных систем водоотведения, 35 очистных сооружений сточных вод, из которых 3 отнесены   
к первой категории опасности воздействия на окружающую среду. Физический износ очистных сооружений, эксплуатируемых предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области, составляет 82,7 процента.

Общая протяжённость сетей водоотведения в Ульяновской области   
составляет 1986,2 км с физическим износом 57,26 процента.

В Ульяновской области эксплуатируется 151 канализационная насосная станция, средний физический износ которых составляет 62,62 процента.

**2. Организация управления реализацией подпрограммы**

Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.

Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией   
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения на:

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения и водоотведения;

ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;

подготовку проектной документации, включающей соответствующие сметы, выполнение изыскательских работ и проведение государственной   
(негосударственной) экспертизы проектной документации, включающей соответствующие сметы, для строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения и водоотведения;

погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке проектной документации.

Также подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения.

Правила предоставления и распределения субсидий государственным казённым предприятиям Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Пообъектный перечень мероприятий подпрограммы на очередной год   
её реализации утверждаются Министерством на основании заявок муниципальных образований Ульяновской области, за исключением мероприятий проектов, реализуемых в составе подпрограммы.

В составе регионального проекта «Чистая вода» планируется выполнить строительство, реконструкцию (модернизацию) следующих объектов:

1) строительство объектов водоснабжения населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области:

1 этап – реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области;

2 этап – строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка Октябрьский, посёлка Мирный;

2) строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области.

В результате проведённых мероприятий качество питьевого водоснабжения улучшится для 18577 человек.

Предварительный объём инвестиций из федерального бюджета составит:

для объектов водоснабжения, расположенных на территории Чердаклинского района, – 142532,61 тыс. рублей;

для объектов водоснабжения рабочего посёлка Новая Майна Мелекесского района – 268250,0 тыс. рублей.

Расчёт прироста показателя увеличения (прироста) доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, к общей численности населения, обеспеченного питьевой водой:

для 1 объекта: (8789 человек / 1238416 человек) × 100 процентов =   
0,7 процента;

для 2 объекта: (9788 человек / 1238416 человек) × 100 процентов =   
0,79 процента.

Значение показателя бюджетной эффективности:

для 1 объекта: 142532,0 тыс. рублей / 0,7 процента = 203617,143 тыс. рублей на 1 процент;

для 2 объекта: 268250,0 тыс. рублей / 0,79 процента = 339556,962 тыс. рублей на 1 процент.

Ранжирование по показателю бюджетной эффективности:

203617,143 тыс. рублей – 1 место;

339556,962 тыс. рублей – 2 место.

**Подпрограмма**

**«Газификация населённых пунктов Ульяновской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | – | «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство. |
| Соисполнители  подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи  подпрограммы | – | цель:  достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области;  задача:  развитие газораспределительной системы Ульяновской области. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | – | протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей;  количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд (далее – СУГ), реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам  реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 413239,4 тыс. рублей, в том числе  по годам:  в 2020 году – 120100,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 83751,1 тыс. рублей;  в 2022 году - 69796,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 69796,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 69796,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | рост численности потребителей, которым предоставлена возможность использовать природный газ;  снижение уровня потребления СУГ. |

**1. Введение**

Существующее состояние обеспеченности природным газом населённых пунктов Ульяновской области не в полной мере отвечает её потребностям.

По состоянию на 1 января 2019 года природным газом обеспечены   
464 населённых пункта Ульяновской области, что составляет 60,47 процента,   
в том числе в сельской местности – 49,78 процента.

Основной причиной низкого показателя уровня газификации населённых пунктов Ульяновской области является недостаточно развитая газораспределительная система.

В свою очередь, использование природного газа потребителями это один   
из показателей оценки комфортности проживания и качества жизни населения, особенно в сельских населённых пунктах. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации природным газом в Ульяновской области до 100 процентов не может быть поставлена, так как часть населённых пунктов   
экономически нецелесообразно газифицировать природным газом в связи   
со значительной удалённостью и малочисленностью проживающего в них населения.

**2. Организация управления реализацией подпрограммы**

Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.

Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области:

1) муниципальным образованиям Ульяновской области – в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами газификации:

а) на проведение проектных и изыскательских работ, проведение экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, а также погашение кредиторской задолженности   
по оплате ранее выполненных работ;

б) на выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, а также погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ по строительству;

2) областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области – в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения;

3) областным государственным унитарным предприятиям Ульяновской области, газораспределительным организациям и индивидуальным предпринимателям – в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа по подлежащим государственному регулированию ценам.

Правила предоставления и распределения субсидий государственным казённым предприятиям Ульяновской области, газораспределительным организациям и индивидуальным предпринимателям устанавливаются Правительством Ульяновской области.

**Подпрограмма**

**«Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области**

**в подготовке и прохождении отопительных периодов»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | – | «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов» (далее – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство. |
| Соисполнители | – | не предусмотрены. |
| Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи  подпрограммы | – | цель:  повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения;  задачи:  содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения. |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | – | количество теплоисточников использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива;  реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого природного газа. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 528000,0 тыс. рублей, в том числе  по годам:  в 2020 году – 126000,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 100500,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 100500,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 100500,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 100500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение количества топочного мазута необходимого для прохождения отопительного периода;  сокращение реструктуризированной задолженности по оплате потреблённого природного  газа. |

**1. Введение**

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области, и областных государственных бюджетных учреждений Ульяновской области по оплате потреблённого ими природного газа составляет 2208,89 млн рублей, в том числе 1538,39 млн рублей – просроченная дебиторская задолженность.

Основными причинами образования просроченной дебиторской задолженности являются:

эксплуатация неэффективного, морально устаревшего теплогенерирующего оборудования, приводящая к нерентабельности выработки тепловой энергии;

высокая степень износа инженерных коммуникаций, которая ведёт к существенным потерям в сетях и, как следствие, к увеличению издержек производства тепловой энергии;

уменьшение присоединённой нагрузки к теплоисточнику в связи с переводом населения на индивидуальное поквартирное отопление и прекращение деятельности промышленных предприятий;

низкая платёжная дисциплина населения как основного потребителя тепловой энергии, а также задолженность управляющих компаний перед теплоснабжающими организациями.

При подготовке к отопительному периоду в муниципальных образованиях Ульяновской области возникают проблемы с недостатком средств для создания резервного запаса топочного мазута, что может привести к срыву начала отопительного периода.

Проблема отсутствия средств на приобретение топочного мазута может быть решена в результате перевода теплоисточников, использующих мазут для выработки тепловой энергии, на природный газ путём их модернизации.

**2. Организация управления реализацией подпрограммой**

Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.

Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено:

1) предоставление из областного бюджета Ульяновской области субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи:

а) с реализацией мероприятий по созданию резервного запаса мазутного топлива для качественного и безаварийного прохождения отопительного периода;

б) с погашением задолженности теплоснабжающих организаций в муниципальных образованиях Ульяновской области по оплате потреблённого природного газа, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности   
в сфере теплоснабжения;

2) предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности.

Правила предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области на реализацию соответствующих мероприятий государственной программы представлены в приложении № 5 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий государственным казённым предприятиям Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы устанавливаются Правительством Ульяновской области.

**Подпрограмма**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в Ульяновской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» (далее – подпрограмма). |
| Государственный  заказчик подпрограммы | – | Министерство. |
| Соисполнители  подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты, реализуемые  в составе подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи  подпрограммы | – | цель:  формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области;  задача:  внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области. |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | – | количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области;  количество подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2020-2024 годы, этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | – | объём бюджетных ассигнований областного  бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 922533,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 185000,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 173917,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 187872,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 187872,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 187872,0 тыс. рублей. |
| Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых  в составе подпрограммы | – | не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сокращение количества неэффективных теплоисточников;  сокращение числа обращений граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по вопросам нарушения установленных требований к содержанию многоквартирных домов. |

**1. Введение**

Подпрограмма направлена на формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости ВРП Ульяновской области.

Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на решение которых направлены цели и задачи подпрограммы, являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами, обусловленное недостаточной оснащённостью приборами учёта как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обусловленная высокой долей устаревшего оборудования, изношенных инженерных сетей, ветхих жилых и общественных зданий;

высокая стоимость новых инновационных технологических продуктов   
и технологий;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов, ответственных за управление и техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся на территории Ульяновской области.

**2. Организация управления реализацией подпрограммы**

Для решения поставленных задач подпрограммой предусмотрено:

1) предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования, а также в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды;

2) предоставление субсидий муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, направленных на:

а) строительство, реконструкцию и модернизацию теплоисточников;

б) ремонт теплоисточников и тепловых сетей;

в) ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе   
на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах.

Правила предоставления и распределения субсидий государственным казённым предприятиям Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Правила предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям на реализацию соответствующих мероприятий государственной программы представлены в приложении № 5 к государственной программе.

Министерство в пределах своей компетенции запрашивает материалы   
и информацию у исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, государственных казённых предприятий Ульяновской области, а также направляет им рекомендации по организации работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации государственной программы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | – | «Обеспечение реализации государственной программы» (далее также – подпрограмма). |
| Государственный заказчик подпрограммы | – | Министерство. |
| Соисполнители  подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Проекты, реализуемые в составе подпрограммы | – | не предусмотрены. |
| Цели и задачи  подпрограммы | – | цель:  финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области (далее – Фонд модернизации);  задача:  создание условий для реализации государственной программы. |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | – | степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы. |
| Срок реализации  подпрограммы | – | 2020-2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам  реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 296164,73 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 60426,33 тыс. рублей;  в 2021 году – 58934,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 58934,6 тыс. рублей;  в 2023 году – 58934,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 58934,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы. |

**1. Введение**

Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения государственных полномочий, возложенных на Министерство, а также в целях финансового обеспечения Фонда модернизации.

Министерство в пределах и объёмах, определяемых его компетенцией, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественными объединениями и иными организациями.

**2. Организация управления реализацией подпрограммы**

Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации осуществляет Министерство.

Управление подпрограммой осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.

Подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные   
на обеспечение деятельности Министерства и предоставление субсидий Фонду модернизации в целях финансового обеспечения части затрат, возникающих   
в связи с осуществлением им своей деятельности.

Правила предоставления субсидий Фонду модернизации устанавливаются Правительством Ульяновской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

**государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической   
эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №  п/п | Наименование целевого  индикатора | Единица измере-ния | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства в Ульяновской области | Единиц | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – |
|  | 2. | Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения | % | 96,1 | 96,1 | 96,3 | 96,5 | 96,9 | 97,6 |
|  | 3. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения | Единиц | 17 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 4. | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | Единиц | – | – | – | 1 | – | – |
|  | **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей | Км | 23,59 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 7,78 | 6,45 |
|  | 2. | Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам | Т | – | 309 | 234 | 234 | 234 | 234 |
|  | **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке  и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива | Единиц | – | 1 | – | – | – | – |
|  | 2. | Реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого природного газа | Млн руб. | 1458,39 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда | Шт. | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 2. | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | Чел. | 51 | 50 | 53 | 66 | 60 | 60 |
|  | 3. | Количество подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | Единиц | – | 200 | – | – | – | – |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | |
|  | 1. | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | % | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  проекта,  основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятия | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование  целевого индикатора | Источник  финансового обеспечения | Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий в 2020 году, тыс. руб. |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| Цель – повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения | | | | | | | | | |
| Задача – строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство), Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2020 | Количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализацион-ного хозяйства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 948861,32 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 38326,42 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее – федеральный бюджет)\* | 910534,9 |
| Цель – обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой | | | | | | | | | |
| Задача – обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода» | Министерство, Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2020 | Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения | Всего, в том числе: | 32192,35 |
| областной бюджет | 1360,95 |
| федеральный бюджет\* | 30831,4 |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения в Ульяновской области» | Министерство, Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | Областной  бюджет | 205000,0 |
| 3.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 140000,0 |
| 3.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 65000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **1186053,67** |
| **областной бюджет** | **244687,37** |
| **федеральный бюджет\*** | **941366,3** |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – развитие газораспределительной системы в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей | Областной бюджет | 112100,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации Ульяновской области и газоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 112100,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам | Областной бюджет | 8000,0 |
| 2.1. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим государственному регулированию ценам | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 8000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **120100,0** |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива;  реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого природного газа | Областной бюджет | 126000,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 70000,0 |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50000,0 |
| 1.3. | Оказание содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного периода |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **126000,0** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | Областной бюджет | 10000,0 |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-комму-нального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 10000,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество техники, используемой для работ по благоустройству улиц, дорог и оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, приобретённой для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере коммунального хозяйства;  количество подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | Областной бюджет | 175000,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 90000,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 60000,0 |
| 2.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с выполнением ремонта общего имущества многоквартирных домов | Министерство | 2020 год | 2020 год |  |  |  | Областной бюджет | 25000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **185000,0** |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – создание условий для реализации государственной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | Областной бюджет | 60426,33 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 20356,03 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 40070,3 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **60426,33** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Всего**  **в том числе:** | **1677580,0** |
| **областной**  **бюджет** | **736213,7** |
| **федеральный бюджет** | **941366,3** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  проекта,  основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятия | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование  целевого индикатора | Источник  финансового обеспечения | Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий в 2021 году, тыс. руб. |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| Цель – повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения | | | | | | | | | |
| Задача – строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство), Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2021 | Количество построенных и реконструированных объектов очис-тных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области (нарастающим итогом) | Всего, в том числе: | 742348,1 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 22270,5 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюд-жета (далее – федеральный бюджет)\* | 720077,6 |
| Цель – обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой | | | | | | | | | |
| Задача – обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода» | Министерство, Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2021 | Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения | Всего, в том числе: | 67484,8 |
| областной бюджет | 2024,6 |
| федеральный бюджет\* | 65460,2 |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» | Министерство,  Областное  государственное казённое предприятие «Ульяновский областной  водоканал» | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | Областной бюджет | 63654,2 |
| 3.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 8454,2 |
| 3.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 55200,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **873487,1** |
| **областной бюджет** | **87949,3** |
| **федеральный бюджет\*** | **785537,8** |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – развитие газораспределительной системы в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей | Областной бюджет | 77702,6 |
| 1.1. | Возмещение затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации Ульяновской области и газоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 77702,6 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам | Областной бюджет | 6048,5 |
| 2.1. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим государственному регулированию ценам | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 6048,5 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **83751,1** |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива;  реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого при-родного газа | Областной бюджет | 100500,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50500,0 |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **100500,0** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-комму­нального хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | Областной бюджет | 9872,0 |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-комму-нального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 9872,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество техники, используемой для работ по благоустройству улиц, дорог и оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, приобретённой для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере коммунального хозяйства;  количество подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | Областной бюджет | 164045,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 68045,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 96000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **173917,0** |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – создание условий для реализации государственной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | Областной бюджет | 58934,6 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 30058,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 28876,6 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **58934,6** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Всего**  **в том числе:** | **1290589,8** |
| **областной бюджет** | **505052,0** |
| **федеральный бюджет\*** | **785537,8** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  проекта,  основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятия | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование  целевого индикатора | Источник  финансового обеспечения | Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий в 2022 году, тыс. руб. |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| Цель – повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения | | | | | | | | | |
| Задача – строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство), Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2022 | Количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализацион-ного хозяйства Ульяновской области (нарастающим итогом) | Всего, в том числе: | 22270,5 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 22270,5 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюд-жета (далее – федеральный бюджет)\* | 0,0 |
| Цель – обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой | | | | | | | | | |
| Задача – обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода» | Министерство, Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2024 | Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения | Всего, в том числе: | 2024,6 |
| областной бюджет | 2024,6 |
| федеральный бюджет\* | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» | Министерство,  Областное  государственное казённое предприятие «Ульяновский областной  водоканал» | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | Областной бюджет | 63654,2 |
| 3.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 8454,2 |
| 3.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 55200 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **87949,3** |
| **областной бюджет** | **87949,3** |
| **федеральный бюджет\*** | **0,0** |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – развитие газораспределительной системы в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей | Областной бюджет | 63747,6 |
| 1.1. | Возмещение затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации Ульяновской области и газоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 63747,6 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам | Областной бюджет | 6048,5 |
| 2.1. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим государственному регулированию ценам | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 6048,5 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **69796,1** |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива;  реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого природного газа | Областной бюджет | 100500,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50500,0 |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **100500,0** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммуналь-ного хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | Областной бюджет | 9872,0 |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 9872,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество техники, используемой для работ по благоустройству улиц, дорог и оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, приобретённой для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере коммунального хозяйства;  количество подъездов в многоквартирных до-мах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | Областной бюджет | 178000,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным госу-дарственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 82000,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 96000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **187872,0** |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – создание условий для реализации государственной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | Областной бюджет | 58934,6 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 30058,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 28876,6 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **58934,6** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Всего**  **в том числе:** | **505052,00000** |
| **областной**  **бюджет** | **505052,0** |
| **федеральный бюджет\*** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального   
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  проекта,  основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятия | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование  целевого индикатора | Источник  финансового обеспечения | Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий в 2023 году, тыс. руб. |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| Цель – повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения | | | | | | | | | |
| Задача – строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство), Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму­нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2022 | Количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализационно­го хозяйства Ульяновской области (нарастающим итогом) | Всего, в том числе: | 773010,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее областной бюджет) | 23190,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюд-жета (далее – федеральный бюджет)\* | 749820,0 |
| Цель – обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой | | | | | | | | | |
| Задача – обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода» | Министерство, Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2024 | Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения | Всего, в том числе: | 117680,0 |
| областной бюджет | 2290,0 |
| федеральный бюджет\* | 115390,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» | Министерство, Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | Областной бюджет | 63654,2 |
| 3.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 8454,2 |
| 3.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 55200,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **954344,2** |
| **областной бюджет** | **89134,2** |
| **федеральный бюджет\*** | **865210,0** |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – развитие газораспределительной системы в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей | Областной бюджет | 63747,6 |
| 1.1. | Возмещение затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации Ульяновской области и газоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 63747,6 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам | Областной бюджет | 6048,5 |
| 2.1. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим государственному регулированию ценам | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 6048,5 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **69796,1** |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива;  реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого при-родного газа | Областной бюджет | 100500,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50500,0 |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **100500,0** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммуналь-ного хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | Областной бюджет | 9872,0 |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 9872,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество техники, используемой для работ по благоустройству улиц, дорог и оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, приобретённой для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере коммунального хозяйства;  количество подъездов в многоквартирных до-мах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | Областной бюджет | 178000,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным госу-дарственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 82000,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 96000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **187872,0** |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – создание условий для реализации государственной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | Областной бюджет | 58934,6 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 30058,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 28876,6 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **58934,6** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Всего**  **в том числе:** | **1371446,9** |
| **областной**  **бюджет** | **506236,9** |
| **федеральный бюджет\*** | **865210,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального   
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  проекта,  основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответствен-ные исполнители мероприятия | Срок реализации | | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование  целевого индикатора | Источник  финансового обеспечения | Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий в 2024 году, тыс. руб. |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| Цель – повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого водоснабжения | | | | | | | | | |
| Задача – строительство, реконструкция (модернизация) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство), Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму­нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2022 | Количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области (нарастающим итогом) | Всего, в том числе: | 1056030,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 31680,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюд-жета (далее – федеральный бюджет)\* | 1024350,0 |
| Цель – обеспечение населения Ульяновской области качественной питьевой водой | | | | | | | | | |
| Задача – обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода» | Министерство, Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Подготовлен отчёт о выполнении соглашения с Министерством строительства и жилищно-комму-нального комплекса Российской Федерации | 25.12.2024 | Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения | Всего, в том числе: | 76440,0 |
| областной бюджет | 2290,0 |
| федеральный бюджет\* | 74150,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области» | Министерство,  Областное  государственное казённое предприятие «Ульяновский областной  водоканал» | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения;  количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | Областной бюджет | 63654,2 |
| 3.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 8454,2 |
| 3.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 55200,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Всего, в том числе:** | **1196124,2** |
| **областной бюджет** | **97624,2** |
| **федеральный бюджет\*** | **1098500,0** |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – развитие газораспределительной системы в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей | Областной бюджет | 63747,6 |
| 1.1. | Возмещение затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации Ульяновской области и газоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 63747,6 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам | Областной бюджет | 6048,5 |
| 2.1. | Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим государственному регулированию ценам | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 6048,5 |
| Итого по подпрограмме | | | | | | | | Областной бюджет | 69796,1 |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в организации теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и объектов социальной сферы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива;  реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого при-родного газа | Областной бюджет | 100500,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50500,0 |
| 1.2. | Погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 50000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **100500,0** |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоёмкости валового регионального продукта | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммуналь-ного хозяйства квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | Областной бюджет | 9872,0 |
| 1.1. | Реализация Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 9872,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Меры государственной поддержки реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда;  количество техники, используемой для работ по благоустройству улиц, дорог и оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, приобретённой для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере коммунального хозяйства;  количество подъездов в многоквартирных до-мах, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | Областной бюджет | 178000,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий областным госу-дарственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 82000,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидий областным государственным казённым предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 96000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **187872,0** |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – финансовое обеспечение деятельности Министерства и подведомственной Министерству некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – создание условий для реализации государственной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | Областной бюджет | 58934,6 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности некоммерческой организации Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 30058,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 2020 год | 2024 год |  |  |  | Областной бюджет | 28876,6 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | **Областной бюджет** | **58934,6** |
| **ВСЕГО по государственной программе** | | | | | | | | **Всего**  **в том числе:** | **1613226,9** |
| **областной**  **бюджет** | **514726,9** |
| **федеральный бюджет\*** | **1098500,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**

**характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности   
в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значения показателей по годам | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | |
| 1. | Снижение потерь воды в системах водоснабжения | % | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 2. | Сокращение количества водопроводных сетей, требующих замены | % | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3. | Повышение качества воды, увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой | % | 96,1 | 96,2 | 96,5 | 96,9 | 97,6 |
| 4. | Сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу | тыс. куб. км | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | | |
| 1. | Создание необходимого резервного запаса топочного мазута для качественного и безаварийного прохождения отопительного периода в муниципальных образованиях Ульяновской области | т | 360 |  |  |  |  |
| 2. | Сокращение реструктуризированной задолженности по оплате потреблённого природного газа | % | 3,43 | 3,55 | 3,68 | 3,82 | 3,97 |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня газификации природным газом территории Ульяновской области | % | 60,47 | 60,6 | 60,7 | 60,75 | 60,76 |
| 2. | Снижение уровня газификации населённых пунктов Ульяновской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | % | 10,13 | 10,11 | 10,0 |  |  |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | | |
| 1. | Сокращение количества неэффективных теплоисточников | единиц | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 |
| 2. | Сокращение количества обращений граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по вопросам нарушения установленных требований к содержанию многоквартирных домов | % | 5,0 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | |
| 1. | Достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

**МЕТОДИКА**

**сбора исходной информации, расчёта значений целевых индикаторов и показателей,   
характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы**

| № п/п | Целевые индикаторы | | | Показатели, характеризующие ожидаемые  результаты реализации государственной программы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Исходная информация для расчёта значения целевого индикатора | Методика расчёта значения целевого индикатора | Наименование  показателя | Исходная информация для расчёта значения показателя | Методика расчёта  значения показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, с учётом документов, подтверждающих завершение ремонта объектов водоснабжения и водоотведения | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Снижение потерь воды в системах водоснабжения | Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| 2. | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, с учётом документов, подтверждающих завершение строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Сокращение количества водопроводных сетей, требующих замены | Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| 3. | Количество построенных и реконструированных объектов очистных сооружений организаций водопроводно-канализацион-ного хозяйства Ульяновской области | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, с учётом документов, подтверждающих завершение строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений организаций водопроводно-канализационного хозяйства | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Сокращение объёма загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу | Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| 4. | Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения | Отчётные данные Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Увеличение доли населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой, подаваемой с использованием систем холодного водоснабжения | Данные государственного доклада управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| **Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»** | | | | | | |
| 1. | Протяжённость законченных строительством газораспределительных сетей | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, с учётом документов, подтверждающих завершение строительства межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда в Ульяновской области | Обобщённые данные газораспределительных организаций, содержащиеся в паспорте газового хозяйства; официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается в процентном отношении от количества жилых помещений, использующих природный газ, к общему количеству жилых помещений на территории Ульяновкой области |
| 2. | Количество сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд, реализованного населению Ульяновской области по подлежащим государственному регулированию ценам | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Значение целевого индикатора рассчитывается путём подсчёта количества указанного сжиженного газа |
| **Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов»** | | | | | | |
| 1. | Количество теплоисточников, использующих топочный мазут в качестве основного вида топлива | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Снижение количества топочного мазута, необходимого для прохождения отопительного периода | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| 2. | Реструктуризированная задолженность теплоснабжающих организаций по оплате потреблённого природного газа | Соглашение о реструк­туризации задолженно­сти организаций комму­нального комплекса Ульяновской области от 26.11.2014 № 117-ДП/6-675/14;  Соглашение о реструк­туризации задолженно­сти теплоснабжающих организаций Ульянов­ской области от 25.12.2015 № 202-ДП;  Соглашение о реструк­туризации задолженно­сти теплоснабжающих организаций Ульянов­ской области от 29.12.2017 № 10-001/17/191-ДП | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Сокращение реструктуризированной задолженности по оплате потреблённого природного газа | Объём средств областного бюджета Ульяновской области, направленный на погашение реструктуризированной задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области за потреблённый природный газ | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»** | | | | | | |
| 1. | Количество построенных и модернизированных теплоисточников для объектов социальной сферы и жилищного фонда | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и областных государственных казённых предприятий Ульяновской области | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Сокращение количества неэффективных теплоисточников | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и областных государственных казённых предприятий Ульяновской области | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| 2. | Число квалифицированных работников, привлечённых в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области | Обобщённые сведения, полученные от образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, о количестве граждан Российской Федерации, заключивших в 2015-2018 годах соответствующие договоры об оказании платных образовательных услуг и взявших на себя обязательство по окончании обучения трудоустроиться в организации, осуществляющие на территории Ульяновской области деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с полученной квалификацией и работать в них в течение не менее пяти лет | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта |  |  |  |
| 3. | Количество подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Ульяновской области, в которых выполнен ремонт общего имущества | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Значение целевого индикатора рассчитывается путём прямого подсчёта | Сокращение количества обращений граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по вопросам нарушения установленных требований к содержанию многоквартирных домов | Обобщённые сведения, полученные от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере жилищно-коммуналь­ного хозяйства | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | |
| 1. | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | Отчётные данные Министерства | Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:  base_23628_49444_32768  С – степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы;  Фn – фактическое значение n-го целевого индикатора государственной программы;  Пn – плановое значение n-го целевого индикатора государственной программы;  Кn – количество целевых индикаторов государственной программы | Достижение прогнозных значений целевых индикаторов государственной программы | Отчётные данные Министерства | Значение показателя рассчитывается путём прямого подсчёта |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения субсидий из областного бюджета   
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных   
обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных   
программ, направленных на достижение целей, соответствующих   
государственной программе Ульяновской области «Развитие   
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической   
эффективности в Ульяновской области»**

1. Настоящие Правила устанавливают требования к предоставлению   
и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) бюджетам муниципальных образований (городских округов) Ульяновской области (далее – муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ, направленных   
на достижение целей, соответствующих целям государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» (далее – Программа, субсидии соответственно).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств   
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства энергетики,   
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее – Министерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования   
которых должны быть предоставлены субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, включающем объём планируемых   
к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией   
муниципального образования (далее – местная администрация) соглашения   
о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области,   
и соответствующего требованиям, установленным [пунктом](consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B2315951D272073E34268B9085EA14CF512A0BC5F6E0B195F38947604287D8C723C602AEB748ED5309C3EE364050EB4C678nBV4H) 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета   
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской   
области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам   
муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Правила   
формирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является недостаточность бюджетных средств, необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии.

6. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам   
в соответствии с подпрограммой «Чистая вода» Программы, местная   
администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня   
вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете   
на соответствующий финансовый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по установленной   
Министерством форме;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) копии протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, реконструкции, ремонта объектов водоснабжения и (или) водоотведения, подготовки проектной документации;

4) копии муниципальных контрактов, предметом которых является   
выполнение работ (оказание услуг), связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, подготовкой проектной документации;

5) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования   
которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

7. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствии с подпрограммой «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» Программы, местная администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;

2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

3) копии протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительных сетей, подготовки проектной документации;

4) копии муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), связанных со строительством газораспределительных сетей, подготовкой проектной документации;

5) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

8. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствии с подпрограммой «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных периодов» Программы, местная администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период:

1) в целях оказания содействия муниципальным образованиям в подготовке и прохождении отопительного периода:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

в) отчёты о результатах проведённых независимых экспертиз обоснованности стоимости услуг теплоснабжения за 2014-2022 годы;

г) копии муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), связанных с подготовкой и прохождением отопительного периода;

д) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

2) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере теплоснабжения, в том числе с погашением кредиторской задолженности:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством, к которой прилагаются документы, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг) в сфере теплоснабжения, а также наличие кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ (оказанных услуг);

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

в) копии муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) в сфере теплоснабжения;

г) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

3) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности   
в сфере теплоснабжения, в том числе с погашением кредиторской задолженности по оплате потреблённого природного газа:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

в) отчёты о результатах проведённых независимых экспертиз обоснованности стоимости услуг теплоснабжения за период образования кредиторской задолженности по оплате потреблённого природного газа;

г) документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований по оплате потреблённого природного газа;

д) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий.

9. Для получения субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» Программы, местная администрация представляет в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период:

1) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих   
в связи со строительством, модернизацией и ремонтом теплоисточников объектов социальной сферы и жилищного фонда, ремонтом тепловых сетей:

а) заявку на получение субсидии, составленную по форме, установленной Министерством;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;

в) копии протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), необходимых для строительства, модернизации, ремонта объектов теплоснабжения;

г) копии муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), связанных со строительством, модернизацией, ремонтом объектов теплоснабжения;

д) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

2) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих   
в связи с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

а) заявку на получение субсидий, составленную по форме, установленной Министерством, в которой должны содержаться перечень многоквартирных домов, в подъездах которых будет выполняться ремонт общего имущества (далее – перечень), и сведения об объёме средств, необходимых для выполнения такого ремонта;

б) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которых должна быть представлена субсидия;

в) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям предоставления субсидий;

г) сметный расчёт стоимости соответствующих работ (услуг);

д) копии протоколов собраний собственников помещений в многоквартирных домах, содержащих согласие указанных собственников с их финансовым участием в выполнении ремонта общего имущества в подъездах многоквартирных домов, указанных в перечне;

е) копии протоколов заседания комиссии по проведению конкурса по отбору многоквартирных домов, в подъездах которых будет выполняться ремонт общего имущества.

Рекомендуемый перечень работ по ремонту подъезда многоквартирного дома представлен в приложении к Правилам.

10. Министерство в течение 10 дней со дня поступления документов   
(копий документов), указанных в пунктах 4-9 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных в пунктах 4-9 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в них неполных   
и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе   
в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть направлено  
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

11. Размер субсидий рассчитывается в соответствии с коэффициентом, определяющим предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, утверждённым нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области, за исключением мероприятий, реализуемых в составе проектов Программы.

12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных образований или территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

13. Показатели результативности использования субсидий соответствуют целевым индикаторам Программы. Перечень целевых индикаторов Программы установлен в соответствующем приложении к Программе.

14. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется   
по результатам сравнения установленных значений показателей результативности использования субсидий и фактически достигнутых значений указанных показателей.

15. Министерство вносит в установленном порядке предложения по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидии, не подтверждённых местной администрацией принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

16. В случае неисполнения местными администрациями условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14, 17 и 20 правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Субсидии должны быть использованы по целевому назначению   
не позднее 1 декабря текущего финансового года.

18. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.

19. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.

20. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам

**Рекомендуемый перечень работ   
по ремонту подъезда многоквартирного дома**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования групп работ | Наименования видов работ |
| 1. | Ремонт входных групп | Ремонт козырька и окраска козырька (навеса) |
| Устройство козырька (при отсутствии) |
| Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской |
| Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов |
| Установка энергосберегающих светильников |
| Замена неметаллических входных дверей металлическими дверями, оборудованными магнитными запирающими устройствами, доводчиками, кодовыми замками или домофонами |
| Ремонт и окраска металлических дверей |
| Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых) |
| 2. | Ремонт полов с восста-новлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почто-вых ящиков | Замена (устройство) покрытий полов первого этажа из керамических плиток (100%) |
| Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской водоэмульсионными составами |
| Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.) |
| Ремонт и окраска полов деревянных |
| Окраска торцов лестничных маршей |
| Окраска металлических деталей (ограждений, решёток, труб, отопительных приборов и т.п.) |
| Восстановление металлических ограждений и лестничных перил |
| Ремонт (замена) дверей в местах общего пользования, окраска отремонтированных дверей (балконные, коридорные и т.д.) |
| Замена почтовых ящиков |
| 3. | Замена осветительных приборов и монтаж проводов в коробы | Замена светильников, не являющихся энергосберегающими светильниками |
| Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм |
| Монтаж кабелей (проводов) в коробы |
| 4. | Ремонт (замена) клапанов мусоропровода | Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода |
| 5. | Замена оконных блоков | Замена оконных блоков, не являющихся энергосберегающими, на энергосберегающие оконные блоки |
| Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов |
| Окраска откосов по штукатурке |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

**Привлекаемые источники финансирования и прогноз ресурсного обеспечения**

**реализаций мероприятий подпрограммы «Чистая вода» и подпрограммы «Оздоровление Волги»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансового  обеспечения | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Чистая вода»** | | | | | | | |  |
| 1. | Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение соответствующего результата федерального проекта «Оздоровление Волги» | Внебюджетные  средства | 10000,0 | 48000,0 | 81866,66 | 82000,0 | 81733,34 |  |
| 2. | Реализация регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение соответствующего результата федерального проекта «Чистая вода» | Внебюджетные  средства | 10000,0 | 70800,0 | 11016,48 | 11158,08 | 124925,44 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе

**Динамика достижения целевого показателя**

**«Снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод» федерального проекта   
«Оздоровление Волги» государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

**в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Базовое значение объёма отводимых от объекта загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год | График достижения целевого показателя «Снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод», тыс. куб. м в год | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель: Ульяновская область | | | | 94522,8 | 0,0 | 94522,8 | 84302,8 | 68303,64 | 42303,64 | 42303,64 | 1796,71 |
| Итого по Ульяновской области | | | | 94522,8 | 92726,09 | 0,0 | 10220,0 | 15999,16 | 26000,0 | 0,0 | 40506,93 |
| Итого по Барышскому муниципальному району | | | | 1642,5 | 1642,5 | 0,0 | 0,0 | 1642,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | | Барышский муниципальный район | Строительство очистных сооружений города  Барыша | 1642,5 | 1642,5 | 0,0 | 0,0 | 1642,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по городу Димитровграду | | | | 18818,0 | 3763,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3763,6 |
| 2. | | Город  Димитровград | Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда | 18818,0 | 3763,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3763,6 |
| Итого по городу Новоульяновску | | | | 954,63 | 730,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | | Город Новоульяновск | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м  в сутки | 954,63 | 730,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по городу Ульяновску | | | | 257580,0 | 85859,99 | 0,0 | 9490,0 | 13626,66 | 26000,0 | 0,0 | 36743,33 |
| 4. | | Город Ульяновск | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобережья города Ульяновска | 28470,0 | 9490,0 | 0,0 | 9490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | | Город Ульяновск | Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации  города Ульяновска (правый берег) | 40880,0 | 13626,66 | 0,0 | 0,0 | 13626,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | 78000,0 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | 40880,0 | 13626,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13626,66 |
| 8. | | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического обезвоживания очистных сооружений канализации города Ульяновска | 28470,0 | 9490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9490,0 |
| 9. | | Город Ульяновск | 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | 40880,0 | 13626,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13626,67 |
| Итого по Инзенскому муниципальному району | | | | 500,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | | Инзенский муниципальный район | Реконструкция очистных сооружений города Инзы | 500,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к государственной программе

**Прогноз тарифных последствий**

**реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области   
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности   
в Ульяновской области» по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений**

**предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное  образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая  организация | | Размер тарифа на услуги водоотведения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоотведения после реализации мероприятий | | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | наименование | рублей/  куб. м | рублей/  куб. м | рублей/  куб. м | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Барышский муниципальный район | Строительство очистных сооружений города Барыша | Муниципальная собственность | Общество с ограниченной ответственностью «Барышская водяная компания» | 14,7 | 15,0 | 0,3 | 2,0 | Не требуется |
| 2. | Город Димитровград | Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда | Муниципальная собственность |  | 19,24 | 20,28 | 1,04 | 5,4 | Не требуется |
| 3. | Город Новоульяновск | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м/сутки | Муниципальная собственность | Общество с ограниченной ответственностью «Источник» | 20,62 | 21,03 | 0,41 | 2,0 | Не требуется |
| 4. | Город Ульяновск | 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (далее – УМУП «Ульяновскводоканал») | 21,08 | 21,5 | 0,42 | 2,0 | Не требуется |
| 5. | Город Ульяновск | Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации города Ульяновска (правый берег) | Муниципальная собственность | УМУП «Ульяновскводоканал» | 21,08 | 21,5 | 0,42 | 2,0 | Не требуется |
| 6. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | УМУП «Ульяновскводоканал» | 21,08 | 21,5 | 0,42 | 2,0 | Не требуется |
| 7. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | УМУП «Улья-новскводо-канал» | 21,08 | 21,5 | 0,42 | 2,0 | Не требуется |
| 8. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического обезвоживания очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | УМУП «Ульяновскводоканал» | 21,08 | 21,5 | 0,42 | 2,0 | Не требуется |
| 9. | Город Ульяновск | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | УМУП «Ульяновскводоканал» | 21,08 | 21,5 | 0,42 | 2,0 | Не требуется |
| 10. | Инзенский муниципальный район | Реконструкция очистных сооружений города Инзы | Муниципальная собственность | Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой» | 28,55 | 29,7 | 1,15 | 4,0 | Не требуется |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к государственной программе

**Финансовое обеспечение**

**реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации)  
очистных сооружений** **предприятий водопроводно-канализационного хозяйства** **Ульяновской области   
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объём средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Ульяновской области | | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 5049608,25 | 0,0 | 215558,76 | 0,0 | 1061987,63 | 0,0 | 1320958,76 | 0,0 | 707891,75 | 0,0 | 718680,41 | 0,0 | 1024530,93 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 4898120,0 | 0,0 | 209092,0 | 0,0 | 1030128,0 | 0,0 | 1281330,0 | 0,0 | 686655,0 | 0,0 | 697120,0 | 0,0 | 993795,0 |
| областной бюджет Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 0,0 | 151488,25 | 0,0 | 6466,76 | 0,0 | 31859,63 | 0,0 | 39628,76 | 0,0 | 21236,75 | 0,0 | 21560,41 | 0,0 | 30735,93 |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (далее – бюджет муниципальных образований) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Барышскому муниципальному району | | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 247500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 240075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 7425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Барышский муниципальный район | | Строительство очистных сооружений города Барыша | Всего,  в том числе: | 0,0 | 247500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 240075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 7425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по городу Димитровграду | | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 485065,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103092,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44402,06 | 0,0 | 337571,13 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 470514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43070,0 | 0,0 | 327444,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 14551,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3092,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1332,06 | 0,0 | 10127,13 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | | Город Димитровград | Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда | Всего,  в том числе: | 0,0 | 485065,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103092,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44402,06 | 0,0 | 337571,13 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 470514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43070,0 | 0,0 | 327444,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 14551,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3092,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1332,06 | 0,0 | 10127,13 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по городу Новоульяновску | | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 293640,21 | 0,0 | 215558,76 | 0,0 | 78081,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 284831,0 | 0,0 | 209092,0 | 0,0 | 75739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 8809,21 | 0,0 | 6466,76 | 0,0 | 2342,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | | Город Новоульяновск | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м/сутки | Всего,  в том числе: | 0,0 | 293640,21 | 0,0 | 215558,76 | 0,0 | 78081,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 284831,0 | 0,0 | 209092,0 | 0,0 | 75739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 8809,21 | 0,0 | 6466,76 | 0,0 | 2342,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по городу Ульяновску | | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 3910000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880813,4 | 0,0 | 960056,7 | 0,0 | 707891,75 | 0,0 | 674278,35 | 0,0 | 686959,79 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3792700,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 854389,0 | 0,0 | 931255,0 | 0,0 | 686655,0 | 0,0 | 654050,0 | 0,0 | 666351,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 117300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26424,4 | 0,0 | 28801,7 | 0,0 | 21236,75 | 0,0 | 20228,35 | 0,0 | 20608,79 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | | Город  Ульяновск | 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Всего,  в том числе: | 0,0 | 1500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348761,86 | 0,0 | 506278,35 | 0,0 | 644959,79 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 1455000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338299,0 | 0,0 | 491090,0 | 0,0 | 625611,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10462,86 | 0,0 | 15188,35 | 0,0 | 19348,79 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | Город  Ульяновск | Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации города Ульяновска (правый берег) | Всего,  в том числе: | 0,0 | 1050000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525773,2 | 0,0 | 524226,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 1018500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510000,0 | 0,0 | 508500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15773,2 | 0,0 | 15726,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | | Город  Ульяновск | Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Всего,  в том числе: | 0,0 | 1000,0000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205040,21 | 0,0 | 435829,9 | 0,0 | 359129,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 970000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198889,0 | 0,0 | 422755,0 | 0,0 | 348356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6151,21 | 0,0 | 13074,9 | 0,0 | 10773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | | Город  Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Всего,  в том числе: | 0,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 87300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87300,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | | Город  Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического обезвоживания очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Всего,  в том числе: | 0,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78000,0 | 0,0 | 42000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 116400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75660,0 | 0,0 | 40740,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,0 | 0,0 | 1260,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | | Город  Ульяновск | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобережья города Ульяновска | Всего,  в том числе: | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 145500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Инзенскому муниципальному району | | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 113402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | | Инзенский муниципальный район | Реконструкция очистных сооружений города Инзы | Всего,  в том числе: | 0,0 | 113402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3402,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к государственной программе

**Характеристика объектов строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений**

**предприятий водопроводно-канализационного хозяйства** **Ульяновской области государственной   
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение**

**энергетической эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объектная характеристика | | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование  объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Мощность объекта | Предельная (плановая)  стоимость работ | в том числе: | | | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |
| тыс.  куб. м  в сутки | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | № |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Ульяновской области | | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 5049608,25 | 4898120,0 | 151488,25 | 0 |  |  |
| проектная документация  (далее – ПД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительно-монтажные  работы  (далее – СМР) | 5049608,25 | 4898120,0 | 151488,25 | 0 |
| Итого по Барышскому муниципальному району | | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 247500,0 | 240075,0 | 7425,0 | 0,0 |  |  |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 247500,0 | 240075,0 | 7425,0 | 0,0 |
| 1. | Барышский муниципальный район | Строительство очистных сооружений города Барыша | Муниципальная собственность | Строительство | 4,5 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 247500,0 | 240075,0 | 7425,0 | 0,0 | 55000,0 | 8 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 247500,0 | 240075,0 | 7425,0 | 0,0 |
| Итого по городу Димитровграду | | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 485065,98 | 470514,0 | 14551,98 | 0,0 |  |  |
|
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 485065,98 | 470514,0 | 14551,98 | 0,0 |
| 1. | Город Димитровград | Строительство  3-й линии очистных сооружений города Димитровграда | Муниципальная собственность | Строительство | 100,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 802380,06 | 470514,0 | 331866,06 | 0,0 | 4850,66 | 4 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 802380,06 | 470514,0 | 331866,06 | 0,0 |
| Итого по городу Новоульяновску | | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 293640,21 | 284831,0 | 8809,21 | 0,0 |  |  |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 293640,21 | 284831,0 | 8809,21 | 0,0 |
| 1. | Город Новоульяновск | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м/сутки | Муниципальная собственность | Реконструкция | 2,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 293641,23 | 284831,99 | 8809,24 | 0,0 | 146820,11 | 10 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 293641,23 | 284831,99 | 8809,24 | 0,0 |
| Итого по городу Ульяновску | | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 3910000,0 | 3792700,0 | 117300,0 | 0,0 |  |  |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 3910000,0 | 3792700,0 | 117300,0 | 0,0 |
| 1. | Город Ульяновск | 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | Реконструкция | 185,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 1500,0 | 1455,0 | 45,0 | 0,0 | 8108,11 | 6 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 1500,0 | 1455,0 | 45,0 | 0,0 |
| 2. | Город Ульяновск | Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений города Ульяновска (правый берег) | Муниципальная собственность | Реконструкция | 185,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 1,05 | 1,02 | 0,03 | 0,0 | 5675,68 | 5 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 1,05 | 1,02 | 0,03 | 0,0 |
| 3. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | Строительство | 100,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 1000000,0 | 970000,0 | 30000,0 | 0,0 | 10000,0 | 7 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 1000000,0 | 970000,0 | 30000,0 | 0,0 |
| 4. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | Строительство | 185,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 90000,0 | 87300,0 | 2700,0 | 0,0 | 486,49 | 1 |
|
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 90000,0 | 87300,0 | 2700,0 | 0,0 |
| 5. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического обезвоживания очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | Строительство | 100,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 120000,0 | 116400,0 | 3600,0 | 0,0 | 1200,0 | 2 |
|
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 120000,0 | 116400,0 | 3600,0 | 0,0 |
| 6. | Город Ульяновск | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобережья города Ульяновска | Муниципальная собственность | Строительство | 100,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 150000,0 | 145500,0 | 4500,0 | 0,0 | 1500,0 | 3 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 150000,0 | 145500,0 | 4500,0 | 0,0 |
| Итого по Инзенскому муниципальному району | | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 113402,06 |  |  |  |  |  |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 113402,06 | 110000,0 | 3402,06 | 0,0 |
| 1. | Инзенский муниципальный район | Реконструкция очистных сооружений города Инзы | Муниципальная собственность | Реконструкция | 2,0 | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 113402,06 | 110000,0 | 3402,06 | 0,0 | 56701,03 | 9 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 113402,06 | 110000,0 | 3402,06 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к государственной программе

**Периоды реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации)   
очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области   
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение   
энергетической эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное  образование | Наименование  объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной  документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных  работ | дата заключения договора на строительство | плановая  дата ввода  объекта в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Барышский муниципальный район | Строительство очистных сооружений города Барыша | Строительство | 10.2020 | 09.2019 | 03.2020 | 02.2021 | 12.2021 |
| 2. | Город Димитровград | Строительство 3-й линии очистных сооружений города Димитровграда | Строительство | 10.2022 | 09.2019 | 05.2021 | 03.2023 | 12.2024 |
| 3. | Город Новоульяновск | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб. м/сутки | Реконструкция | 05.2017 |  |  | 09.2019 | 06.2020 |
| 4. | Город Ульяновск | 2-я очередь реконструкции сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Реконструкция | 11.2021 | 09.2019 | 03.2020 | 01.2022 | 12.2024 |
| 5. | Город Ульяновск | Реконструкция 1-й очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной станции городских очистных сооружений канализации города Ульяновска (правый берег) | Реконструкция | 11.2019 | 02.2019 | 08.2019 | 01.2020 | 12.2021 |
| 6. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Реконструкция | 10.2019 | 08.2019 | 12.2019 | 03.2020 | 12.2022 |
| 7. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, цеха механического обезвоживания городских очистных сооружений канализации правобережья города Ульяновска | Реконструкция | 10.2022 | 01.2021 | 12.2022 | 03.2023 | 12.2024 |
| 8. | Город Ульяновск | Реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха механического обезвоживания очистных сооружений канализации левобережья города Ульяновска | Реконструкция | 10.2022 | 06.2020 | 10.2021 | 03.2023 | 12.2024 |
| 9. | Город Ульяновск | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях левобережья города Ульяновска | Реконструкция | 11.2019 | 02.2019 | 07.2019 | 03.2020 | 12.2020 |
| 10. | Инзенский муниципальный район | Реконструкция очистных сооружений города Инзы | Реконструкция | 10.2020 | 10.2019 | 08.2020 | 02.2021 | 12.2021 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к государственной программе

**Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий государственной программы   
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» по повышению качества водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | Наименование | рублей/  куб. м | рублей/  куб. м | рублей/ куб. м | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Город Ульяновск | Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.  1-й этап. Реконструкция скважин  № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области | Муниципальная собственность | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскводоканал» | 24,53 | 25,02 | 0,49 | 2,0 | Не требуется |
| 2. | Мелекесский муниципальный район | Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна | Муниципальная собственность | Общество с ограниченной ответственностью «Аква Плюс» | 26,62 | 27,14 | 0,52 | 2,0 | Не требуется |
| 3. | Чердаклинский муниципальный район | Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области.  2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлкаОктябрьский, пос. Мирный | Муниципальная собственность | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскводоканал» | 23,85 | 24,33 | 0,48 | 2,0 | Не требуется |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к государственной программе

**Периоды реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной  документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| дата заключения договора на проектирование | дата завершения проектных работ | дата заключения договора на строительство | плановая  дата ввода  объекта в эксплуатацию |
|
|
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Город Ульяновск | Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.  1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области | Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.  1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области | 08.2019 | 02.2019 | 07.2019 | 09.2019 | 12.2020 |
| 2. | Мелекесский муниципальный район | Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна |  | 01.2022 | 12.2019 | 09.2021 | 03.2022 | 12.2024 |
| 3. | Чердаклинский муниципальный район | Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области.  2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до  рабочего посёлка Октябрьский, пос. Мирный |  | 02.2020 | 06.2019 | 12.2019 | 03.2020 | 12.2021 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к государственной программе

**Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода»   
при реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения Ульяновской области   
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведённый к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | % | % | % | % | % | % | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Ульяновской области | | | x | x | 96,1 | 96,1 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 97,6 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 18577 | 1,5 | 96,1 | 96,1 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 97,6 |
| Суммарный прирост показателя по Ульяновской области | | | 18577 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Итого по городу Ульяновску | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Город Ульяновск | Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.  1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Мелекесскому муниципальному району | | | 9788 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 1. | Мелекесский муниципальный  район | Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна | 9788 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Итого по Чердаклинскому муниципальному району | | | 8789 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Чердаклинский муниципальный район | Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области  2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка Октябрьский, пос. Мирный | 8789 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Ульяновской области | | | x | x | 98,2 | 98,2 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 99,0 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | | 37155 | 2,9 | 98,2 | 98,2 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 101,1 |
| Суммарный прирост показателя по Ульяновской области | | | 37155 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Итого по городу Ульяновску | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Город Ульяновск | Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.  1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Мелекесскому муниципальному району | | | 28366 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 1. | Мелекесский муниципальный район | Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна | 28366 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Итого по Чердаклинскому муниципальному району | | | 8789 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Чердаклинский муниципальный район | Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области.  2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка Октябрьский, пос. Мирный | 8789 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к государственной программе

**Характеристика объектов строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения   
в Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального   
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование  объекта | Форма  собственности на объект | Вид работ  по объекту | Предельная (плановая)  стоимость работ | в том числе: | | | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./чел. | № |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Ульяновской области | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 410783,41 | 398181,54 | 12308,3 | 293,58 |  |  |
| проектная документация  (далее – ПД) | 293,58 | 0,0 | 0,0 | 293,58 |
| строительно-монтажные  работы  (далее – СМР) | 410489,83 | 398181,3 | 12308,3 | 0,0 |
| Итого по городу Ульяновску | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 19735,88 | 18859,03 | 583,27 | 293,58 |  |  |
| ПД | 293,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 19442,3 | 18859,03 | 583,27 | 0,0 |
| 1. | Город Ульяновск | Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.  1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 19735,88 | 18859,03 | 583,27 | 293,58 |  |  |
| ПД | 293,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 19442,3 | 18859,03 | 583,27 | 0,0 |
| Итого по Мелекесскому району | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 268250,0 | 260204,5 | 8045,5 | 0,0 |  |  |
|
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 268250,0 | 260204,5 | 8045,5 | 0,0 |
| 1. | Мелекесский район | Строительство станции водоподготовки рабочего посёлка Новая Майна | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 268250,0 | 260204,5 | 8045,5 | 0,0 | 48817,11 | 3 |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 268250,0 | 260204,5 | 8045,5 | 0,0 |
| Итого по Чердаклинскому району | | | | | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 122797,53 | 119118,01 | 3679,53 | 0,0 |  |  |
| ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СМР | 122797,53 | 119118,01 | 3679,53 | 0,0 |
| 1. | Чердаклинский район | Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области.  2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до рабочего посёлка Октябрьский, пос. Мирный | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта,  в том числе: | 122797,53 | 119118,01 | 3679,53 | 0,0 | 13971,73 | 2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к государственной программе

**Финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения   
Ульяновской области государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального   
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объём средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Ульяновской области | | | Всего,  в том числе: | 293,58 | 410489,83 | 293,58 | 13580,1 | 0,0 | 31780,0 | 0,0 | 67480,0 | 0,0 | 102249,73 | 0,0 | 118960,0 | 0,0 | 76440,0 |
| федеральный бюджет (далее – ФБ) | 0,0 | 398181,54 | 0,0 | 13172,7 | 0,0 | 30826,6 | 0,0 | 65460,0 | 0,0 | 99182,24 | 0,0 | 115390,0 | 0,0 | 74150,0 |
| областной бюджет Ульяновской области (далее – БС) | 0,0 | 12308,3 | 0,0 | 407,4 | 0,0 | 953,4 | 0,0 | 2020,0 | 0,0 | 3067,49 | 0,0 | 3570,0 | 0,0 | 2290,0 |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (далее – МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства (далее – ВБ) | 293,58 | 0,0 | 293,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по городу Ульяновску | | | Всего,  в том числе: | 293,58 | 19442,3 | 293,58 | 13580,1 | 0,0 | 5862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 18859,03 | 0,0 | 13172,7 | 0,0 | 5686,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БС | 0,0 | 583,27 | 0,0 | 407,4 | 0,0 | 175,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 293,58 | 0,0 | 293,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Город Ульяновск | Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района Ульяновской области.  1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 293,58 | 19442,3 | 293,58 | 13580,1 | 0,0 | 5862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 18859,03 | 0,0 | 13172,7 | 0,0 | 5686,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БС | 0,0 | 583,27 | 0,0 | 407,4 | 0,0 | 175,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 293,58 | 0,0 | 293,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Мелекесскому муниципальному району | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 268250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72850,0 | 0,0 | 118960,0 | 0,0 | 76440,0 |
| ФБ | 0,0 | 260204,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70664,5 | 0,0 | 115390,0 | 0,0 | 74150,0 |
| БС | 0,0 | 8045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2185,5 | 0,0 | 3570,0 | 0,0 | 2290,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мелекесский муниципальный район | Строительство станции водоподготовки рабочего посёлкаНовая Майна | Всего,  в том числе: | 0,0 | 268250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72850,0 | 0,0 | 118960,0 | 0,0 | 76440,0 |
| ФБ | 0,0 | 260204,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70664,5 | 0,0 | 115390,0 | 0,0 | 74 150,0 |
| БС | 0,0 | 8045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2185,5 | 0,0 | 3570,0 | 0,0 | 2 290,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Чердаклинскому муниципальному району | | | Всего,  в том числе: | 0,0 | 122797,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25917,8 | 0,0 | 67480,0 | 0,0 | 29399,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 119118,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25140,27 | 0,0 | 65460,0 | 0,0 | 28517,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БС | 0,0 | 3679,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,53 | 0,0 | 2020,0 | 0,0 | 881,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Чердаклинский муниципальный район | Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области.  2-й этап. Строительство водовода от Архангельского грунтового водозабора до  рабочего посёлка Октябрьский, пос. Мирный | Всего,  в том числе: | 0,0 | 122797,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25917,8 | 0,0 | 67480,0 | 0,0 | 29399,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 119118,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25140,27 | 0,0 | 65460,0 | 0,0 | 28517,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БС | 0,0 | 3679,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,53 | 0,0 | 2020,0 | 0,0 | 881,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_