**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

\_\_.\_\_.2020 № \_\_- од Экз. № \_\_\_\_\_\_\_\_

г.Ульяновск

**Об утверждении на 2021-2023годы**

**краткосрочного плана реализации региональной**

**программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных**

**домах, расположенных на территории Ульяновской области,**

**на 2014-2044 годы**

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014 - 2044 годы», создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на 2021-2023 годы прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы.

2.Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 25.03.2020 № 12-од «Об утверждении на 2018-2020 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   
на заместителя Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса   
и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному комплексу Антонцева Г.А.

Министр А.Я.Черепан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | **ПРИЛОЖЕНИЕ**  **к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса  и городской среды Ульяновской области от№** | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| **Краткосрочный план реализации в 2021-2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **п/п**  **№** | **Адрес МКД** | | | **Вид работы** | | **Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.)** | | | | | | | | | | | **Плановый год завершения выполнения работы (услуги)** |
| **всего** | **Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных**  **в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | | **средства областного бюджета Ульяновской области** | | | **средства бюджетов муници-пальных образо-ваний** | | **средства собственников помещений в многоквартир-ном доме** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базарносызганский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 119 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 568,90 | 2021 |
| 2 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт крыши | 2 173 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 980,00 | 2021 |
| 3 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 523,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 523,17 | 2021 |
| 4 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 10 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 659,00 | 2022 |
| 5 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 193 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 800,00 | 2023 |
| 6 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147,32 | 2023 |
| 7 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 979,00 | 2022 |
| 8 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 217 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 800,00 | 2023 |
| 9 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 660,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,92 | 2023 |
| 10 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217,50 | 2022 |
| 11 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 2023 |
| 12 | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,90 | 2023 |
| 13 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021,40 | 2022 |
| 14 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 109 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 480,00 | 2023 |
| 15 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342,87 | 2023 |
| 16 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 502,00 | 2022 |
| 17 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 136 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 400,00 | 2023 |
| 18 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 918,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918,96 | 2023 |
| 19 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 434,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434,58 | 2022 |
| 20 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 44 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 265,00 | 2023 |
| 21 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 121 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 947,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,27 | 2023 |
| 22 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 955,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955,05 | 2022 |
| 23 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 71 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 910,00 | 2023 |
| 24 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 538,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538,87 | 2023 |
| 25 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154,60 | 2022 |
| 26 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 93 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 720,00 | 2023 |
| 27 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 005,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005,61 | 2023 |
| 28 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487,20 | 2022 |
| 29 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040,00 | 2023 |
| 30 | рп. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д. 123 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,66 | 2023 |
| 31 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188,80 | 2021 |
| 32 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 76 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 160,00 | 2022 |
| 33 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 629,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629,82 | 2022 |
| 34 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590,20 | 2021 |
| 35 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 101 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 640,00 | 2022 |
| 36 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,10 | 2022 |
| 37 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 123,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123,55 | 2021 |
| 38 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 38 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 610,00 | 2022 |
| 39 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 826,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,25 | 2022 |
| 40 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375,80 | 2021 |
| 41 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 79 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 560,00 | 2022 |
| 42 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,58 | 2022 |
| 43 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 961,00 | 2021 |
| 44 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 200,00 | 2022 |
| 45 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 930,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,28 | 2022 |
| 46 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 930,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,50 | 2021 |
| 47 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 2022 |
| 48 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 751,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,14 | 2022 |
| 49 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 758,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758,70 | 2021 |
| 50 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 68 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 340,00 | 2022 |
| 51 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 462,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,48 | 2022 |
| 52 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356,00 | 2021 |
| 53 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 2022 |
| 54 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 694,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,88 | 2022 |
| 55 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 737,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737,45 | 2021 |
| 56 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 590,00 | 2022 |
| 57 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 676,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,03 | 2022 |
| 58 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375,80 | 2022 |
| 59 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 79 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 560,00 | 2023 |
| 60 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,58 | 2023 |
| 61 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 961,00 | 2022 |
| 62 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 200,00 | 2023 |
| 63 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 930,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,28 | 2023 |
| 64 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358,50 | 2022 |
| 65 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 2023 |
| 66 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,58 | 2023 |
| 67 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 291,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,65 | 2022 |
| 68 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 78 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 030,00 | 2023 |
| 69 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 669,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,84 | 2023 |
| 70 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 501,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501,20 | 2022 |
| 71 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 81 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 840,00 | 2023 |
| 72 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 751,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751,38 | 2023 |
| 73 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,00 | 2022 |
| 74 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 2023 |
| 75 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,68 | 2023 |
| 76 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272,50 | 2022 |
| 77 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 2023 |
| 78 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 273,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 2023 |
| 79 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614,40 | 2022 |
| 80 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 102 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 080,00 | 2023 |
| 81 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 184,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184,51 | 2023 |
| 82 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,00 | 2022 |
| 83 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 2023 |
| 84 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,68 | 2023 |
| 85 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665,20 | 2021 |
| 86 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 66 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 640,00 | 2022 |
| 87 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 426,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426,10 | 2022 |
| 88 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590,20 | 2021 |
| 89 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 101 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 640,00 | 2022 |
| 90 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,10 | 2022 |
| 91 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,00 | 2021 |
| 92 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 2022 |
| 93 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,04 | 2022 |
| 94 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 796,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796,10 | 2021 |
| 95 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 69 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 020,00 | 2022 |
| 96 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477,03 | 2022 |
| 97 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420,80 | 2021 |
| 98 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 98 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 560,00 | 2022 |
| 99 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 109,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109,18 | 2022 |
| 100 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537,25 | 2021 |
| 101 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 27 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 950,00 | 2022 |
| 102 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,13 | 2022 |
| 103 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207,50 | 2021 |
| 104 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 2022 |
| 105 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 637,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,10 | 2022 |
| 106 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324,00 | 2021 |
| 107 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 800,00 | 2022 |
| 108 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 071,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,52 | 2022 |
| 109 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,00 | 2021 |
| 110 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 2022 |
| 111 | рп. Базарный Сызган, ул. Новозаводская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,04 | 2022 |
| **Вешкаймский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 112 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 100 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 320,00 | 2022 |
| 113 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Ремонт крыши | 1 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 2023 |
| 114 | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 39 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 033,60 | 2023 |
| 115 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 58 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 520,00 | 2021 |
| 116 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт крыши | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 2021 |
| 117 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 22 769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 769,40 | 2021 |
| 118 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648,00 | 2021 |
| 119 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 193 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 600,00 | 2021 |
| 120 | рп. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143,04 | 2021 |
| 121 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 952,00 | 2022 |
| 122 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 400,00 | 2023 |
| 123 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984,96 | 2023 |
| 124 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 2022 |
| 125 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2023 |
| 126 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2023 |
| 127 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 73 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 356,80 | 2022 |
| 128 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт фасада | 1 333 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 760,00 | 2023 |
| 129 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 28 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 542,50 | 2023 |
| 130 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976,00 | 2022 |
| 131 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 2023 |
| 132 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492,48 | 2023 |
| 133 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292,00 | 2022 |
| 134 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 400,00 | 2023 |
| 135 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 448,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448,16 | 2023 |
| 136 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435,00 | 2022 |
| 137 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 2023 |
| 138 | рп. Вешкайма, ул. Первомайская, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503,80 | 2023 |
| 139 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 952,00 | 2021 |
| 140 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 400,00 | 2021 |
| 141 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984,96 | 2021 |
| 142 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 2021 |
| 143 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2021 |
| 144 | рп. Вешкайма, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2021 |
| 145 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 82 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 808,00 | 2021 |
| 146 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Ремонт фасада | 1 505 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 600,00 | 2022 |
| 147 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 32 219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 219,80 | 2022 |
| 148 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 100 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 320,00 | 2021 |
| 149 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 21 | Ремонт крыши | 1 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 2022 |
| 150 | рп. Вешкайма, ул. Труда, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 39 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 033,60 | 2022 |
| 151 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 59 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 983,00 | 2021 |
| 152 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Ремонт фасада | 1 090 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 600,00 | 2022 |
| 153 | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 23 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 338,80 | 2022 |
| 154 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 31 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 883,50 | 2022 |
| 155 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 579 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 700,00 | 2023 |
| 156 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12 405,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 405,58 | 2023 |
| 157 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 41 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 261,00 | 2022 |
| 158 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 750 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 200,00 | 2023 |
| 159 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 054,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 054,28 | 2023 |
| 160 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217,50 | 2022 |
| 161 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 2023 |
| 162 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,90 | 2023 |
| 163 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт крыши | 2 020 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 460,00 | 2021 |
| 164 | рп. Чуфарово, ул. Заводская, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 237,80 | 2021 |
| **город Димитровград** | | | | | | | | |
| 165 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 171 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 380,00 | 2021 |
| 166 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт крыши | 3 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 000,00 | 2021 |
| 167 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 66 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 682,40 | 2021 |
| 168 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 2021 |
| 169 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2021 |
| 170 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 27 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 820,00 | 2021 |
| 171 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 707 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 001,20 | 2022 |
| 172 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 27 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 164 929,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 929,83 | 2022 |
| 173 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 2021 |
| 174 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 2022 |
| 175 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 14 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 552,00 | 2022 |
| 176 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 2021 |
| 177 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 2022 |
| 178 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 552,00 | 2022 |
| 179 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00 | 2021 |
| 180 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 2022 |
| 181 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 832,00 | 2022 |
| 182 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 64 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 350,00 | 2021 |
| 183 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 2022 |
| 184 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 25 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 038,00 | 2022 |
| 185 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 186 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 187 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 188 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 200,00 | 2021 |
| 189 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 2021 |
| 190 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 82 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 176,00 | 2021 |
| 191 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 192 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 193 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 194 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 2021 |
| 195 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Ремонт крыши | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 2022 |
| 196 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 42а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 66 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 768,00 | 2022 |
| 197 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 198 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Ремонт крыши | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |
| 199 | г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, д. 56 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |
| 200 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |
| 201 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2021 |
| 202 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 96 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2021 |
| 203 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2021 |
| 204 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Ремонт крыши | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2021 |
| 205 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792,00 | 2021 |
| 206 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 207 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Ремонт крыши | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 208 | г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 209 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2022 |
| 210 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2023 |
| 211 | г. Димитровград, ул. Баданова, д. 86а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2023 |
| 212 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 114 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 950,00 | 2021 |
| 213 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Ремонт крыши | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 2022 |
| 214 | г. Димитровград, ул. Байкальская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 44 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 726,00 | 2022 |
| 215 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 400,00 | 2022 |
| 216 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Ремонт крыши | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 2023 |
| 217 | г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 61 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 632,00 | 2023 |
| 218 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 2021 |
| 219 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Ремонт крыши | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 2022 |
| 220 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 38 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 2022 |
| 221 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 2021 |
| 222 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт крыши | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2021 |
| 223 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 102 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 720,00 | 2021 |
| 224 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 2021 |
| 225 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 2021 |
| 226 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 600,00 | 2021 |
| 227 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 2021 |
| 228 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Ремонт крыши | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2021 |
| 229 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 102 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 720,00 | 2021 |
| 230 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 231 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 232 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 233 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 500,00 | 2021 |
| 234 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 2021 |
| 235 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 257 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 700,00 | 2021 |
| 236 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 237 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 238 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 272 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 239 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2022 |
| 240 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Ремонт крыши | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2023 |
| 241 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 278 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792,00 | 2023 |
| 242 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 121 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,00 | 2021 |
| 243 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Ремонт крыши | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2021 |
| 244 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 289 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 165,60 | 2021 |
| 245 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 2022 |
| 246 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Ремонт крыши | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 2023 |
| 247 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 28а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 30 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 816,00 | 2023 |
| 248 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 2021 |
| 249 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2021 |
| 250 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 301 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 100,00 | 2021 |
| 251 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 29 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 920,00 | 2021 |
| 252 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 2021 |
| 253 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 641,60 | 2021 |
| 254 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 53 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 625,00 | 2022 |
| 255 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 2023 |
| 256 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 313 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 20 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 865,00 | 2023 |
| 257 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |
| 258 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2021 |
| 259 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 323 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2021 |
| 260 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 2022 |
| 261 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2023 |
| 262 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 680,00 | 2023 |
| 263 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 46 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 750,00 | 2022 |
| 264 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 2023 |
| 265 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 190,00 | 2023 |
| 266 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 2022 |
| 267 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 2023 |
| 268 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 23 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 540,00 | 2023 |
| 269 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 2021 |
| 270 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2022 |
| 271 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 2022 |
| 272 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | 2021 |
| 273 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 2022 |
| 274 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 7 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276,00 | 2022 |
| 275 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200,00 | 2021 |
| 276 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 2022 |
| 277 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 416,00 | 2022 |
| 278 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2022 |
| 279 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2023 |
| 280 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2023 |
| 281 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 400,00 | 2021 |
| 282 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Ремонт крыши | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 2021 |
| 283 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 87 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 312,00 | 2021 |
| 284 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 | 2021 |
| 285 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 2021 |
| 286 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 20 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 544,00 | 2021 |
| 287 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 44 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 880,00 | 2021 |
| 288 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 | 2021 |
| 289 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 462,40 | 2021 |
| 290 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 45 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 980,00 | 2021 |
| 291 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 | 2021 |
| 292 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 890,40 | 2021 |
| 293 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 294 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 295 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 296 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 2021 |
| 297 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт крыши | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 2021 |
| 298 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 66 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 768,00 | 2021 |
| 299 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 300 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Ремонт крыши | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2023 |
| 301 | г. Димитровград, ул. Льва Толстого, д. 69 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2023 |
| 302 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 | 2022 |
| 303 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2023 |
| 304 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782,00 | 2023 |
| 305 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 2021 |
| 306 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт крыши | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 2022 |
| 307 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 32 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 528,00 | 2022 |
| 308 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента | 622 318,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 318,18 | 2021 |
| 309 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 314 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 314 876,00 | 2022 |
| 310 | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 70 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента | 242 138,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 138,35 | 2022 |
| 311 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2021 |
| 312 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Ремонт крыши | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2021 |
| 313 | г. Димитровград, ул. Победы, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792,00 | 2021 |
| 314 | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 73 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 150,00 | 2022 |
| 315 | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 33 | Ремонт крыши | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 2023 |
| 316 | г. Димитровград, ул. Самарская, д. 33 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 28 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 462,00 | 2023 |
| 317 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 2022 |
| 318 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 2023 |
| 319 | г. Димитровград, ул. Театральная, д. 8а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 564,00 | 2023 |
| 320 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 200,00 | 2022 |
| 321 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 2023 |
| 322 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 22 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 256,00 | 2023 |
| 323 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 48 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 620,00 | 2022 |
| 324 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 000,00 | 2023 |
| 325 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 18 917,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 917,60 | 2023 |
| 326 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 55 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 660,00 | 2022 |
| 327 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 2023 |
| 328 | г. Димитровград, ул. Терешковой, д. 8 "А" | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 656,80 | 2023 |
| 329 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 2022 |
| 330 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Ремонт крыши | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 2023 |
| 331 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 3 А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 41 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 088,00 | 2023 |
| 332 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 333 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 334 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 6а | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 335 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2021 |
| 336 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Ремонт крыши | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2021 |
| 337 | г. Димитровград, ул. Тореза, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 360,00 | 2021 |
| 338 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 2021 |
| 339 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Ремонт крыши | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 2022 |
| 340 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 30 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 816,00 | 2022 |
| **город Новоульяновск** | | | | | | | | |
| 341 | г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435,00 | 2022 |
| 342 | г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 2023 |
| 343 | г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503,80 | 2023 |
| 344 | г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 126 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 720,00 | 2022 |
| 345 | г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фасада с утеплением | 2 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 000,00 | 2023 |
| 346 | г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 49 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 305,60 | 2023 |
| 347 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, д. 42 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 131 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 252,00 | 2022 |
| 348 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, д. 42 | Ремонт крыши | 2 386 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 400,00 | 2023 |
| 349 | г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Затон, д. 42 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 068,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 068,96 | 2023 |
| 350 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 164 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 736,00 | 2022 |
| 351 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2 995 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 200,00 | 2023 |
| 352 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 64 097,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 097,28 | 2023 |
| 353 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 204 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 737,50 | 2021 |
| 354 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 722 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 500,00 | 2021 |
| 355 | г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 79 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 661,50 | 2021 |
| 356 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 156 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 420,00 | 2021 |
| 357 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Ремонт крыши | 2 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 2022 |
| 358 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 60 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 861,60 | 2022 |
| 359 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 201 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 058,00 | 2021 |
| 360 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт крыши | 3 655 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 600,00 | 2022 |
| 361 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 78 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 229,84 | 2022 |
| 362 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 11 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440,00 | 2022 |
| 363 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 2023 |
| 364 | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 11/18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451,20 | 2023 |
| 365 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 133 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 584,00 | 2021 |
| 366 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт крыши | 2 428 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 800,00 | 2022 |
| 367 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 51 976,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 976,32 | 2022 |
| 368 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 180 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 675,00 | 2022 |
| 369 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 2023 |
| 370 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 70 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 299,00 | 2023 |
| 371 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 130 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 284,00 | 2021 |
| 372 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт крыши | 2 368 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 800,00 | 2021 |
| 373 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 692,32 | 2021 |
| 374 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 400,00 | 2021 |
| 375 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 2022 |
| 376 | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 61 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 632,00 | 2022 |
| 377 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 600,00 | 2021 |
| 378 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Ремонт крыши | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2022 |
| 379 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 928,00 | 2022 |
| 380 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 161 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 700,00 | 2022 |
| 381 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 2023 |
| 382 | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 62 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 916,00 | 2023 |
| 383 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 128 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 304,00 | 2021 |
| 384 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 2 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 800,00 | 2022 |
| 385 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 49 921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 921,92 | 2022 |
| 386 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 180 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 675,00 | 2022 |
| 387 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 2023 |
| 388 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 70 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 299,00 | 2023 |
| 389 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 128 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 304,00 | 2021 |
| 390 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт крыши | 2 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 800,00 | 2022 |
| 391 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 49 921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 921,92 | 2022 |
| 392 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 191 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 125,00 | 2021 |
| 393 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 000,00 | 2021 |
| 394 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 74 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 365,00 | 2021 |
| 395 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 18 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 590,00 | 2021 |
| 396 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 2022 |
| 397 | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,20 | 2022 |
| 398 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 219 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 032,00 | 2021 |
| 399 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17А | Ремонт крыши | 3 982 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 400,00 | 2021 |
| 400 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 85 223,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 223,36 | 2021 |
| 401 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 105 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 325,00 | 2021 |
| 402 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 000,00 | 2022 |
| 403 | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 40 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 981,00 | 2022 |
| **город Ульяновск** | | | | | | | | |
| 404 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 105 383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 383,70 | 2021 |
| 405 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 916 067,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 067,46 | 2022 |
| 406 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 41 003,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 003,84 | 2022 |
| 407 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 144 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 787,50 | 2021 |
| 408 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 500,00 | 2022 |
| 409 | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 16А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 56 335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 335,50 | 2022 |
| 410 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 426 370,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 370,52 | 2021 |
| 411 | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9 124,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,33 | 2021 |
| 412 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 585,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 585,10 | 2021 |
| 413 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Ремонт крыши | 792 456,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 456,33 | 2021 |
| 414 | г. Ульяновск, п. им Карамзина, ул. Южная, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 16 958,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 958,57 | 2021 |
| 415 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 98 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 671,50 | 2021 |
| 416 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Ремонт крыши | 1 794 027,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 027,61 | 2021 |
| 417 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 38 392,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392,19 | 2021 |
| 418 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 68 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 640,00 | 2021 |
| 419 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Ремонт крыши | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 2021 |
| 420 | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 707,20 | 2021 |
| 421 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 372,25 | 2021 |
| 422 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 861 313,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 313,64 | 2022 |
| 423 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 39 832,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 832,11 | 2022 |
| 424 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 132 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 481,70 | 2021 |
| 425 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 408 758,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 758,86 | 2022 |
| 426 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 51 547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 547,44 | 2022 |
| 427 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 321 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 624,10 | 2021 |
| 428 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 847 710,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 847 710,01 | 2022 |
| 429 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 125 140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 140,99 | 2022 |
| 430 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 60 492,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 492,70 | 2022 |
| 431 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 099 867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 867,14 | 2023 |
| 432 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 23 537,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 537,16 | 2023 |
| 433 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 164 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 233,60 | 2022 |
| 434 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт фасада | 2 986 064,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 064,62 | 2023 |
| 435 | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 63 901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 901,78 | 2023 |
| 436 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 600,00 | 2021 |
| 437 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Ремонт крыши | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 2021 |
| 438 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 92 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 448,00 | 2021 |
| 439 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 76 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 576,50 | 2021 |
| 440 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 300,00 | 2022 |
| 441 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 29 795,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 795,22 | 2022 |
| 442 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 136 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 752,00 | 2021 |
| 443 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт крыши | 2 486 400,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 400,04 | 2021 |
| 444 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 208,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 208,96 | 2021 |
| 445 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 144 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 375,00 | 2022 |
| 446 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 2023 |
| 447 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 56 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 175,00 | 2023 |
| 448 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 67 209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 209,96 | 2022 |
| 449 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 221 999,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 999,45 | 2023 |
| 450 | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 26 150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 150,79 | 2023 |
| 451 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 28 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 424,00 | 2021 |
| 452 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 516 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 799,98 | 2021 |
| 453 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11 059,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059,52 | 2021 |
| 454 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 33 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 033,00 | 2021 |
| 455 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 600 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 599,96 | 2021 |
| 456 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 852,84 | 2021 |
| 457 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 2021 |
| 458 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Ремонт фасада | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 2022 |
| 459 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 106 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 115 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 560,00 | 2022 |
| 460 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 211 915,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 915,37 | 2021 |
| 461 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 853 006,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 006,67 | 2022 |
| 462 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 108 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 82 454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 454,34 | 2022 |
| 463 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 164 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 065,00 | 2021 |
| 464 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Ремонт крыши | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 | 2021 |
| 465 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 39/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 63 836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 836,20 | 2021 |
| 466 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 108 394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 394,10 | 2021 |
| 467 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Ремонт крыши | 1 970 802,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 802,72 | 2021 |
| 468 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 42 175,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 175,18 | 2021 |
| 469 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 500,00 | 2021 |
| 470 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 37 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 717,50 | 2021 |
| 471 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 827 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 200,00 | 2021 |
| 472 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 69 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 702,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 702,08 | 2021 |
| 473 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 121 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,00 | 2021 |
| 474 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Ремонт крыши | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2021 |
| 475 | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 76 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 165,60 | 2021 |
| 476 | г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 2021 |
| 477 | г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 | Ремонт крыши | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 2021 |
| 478 | г. Ульяновск, проезд. Менделеева, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 38 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 2021 |
| 479 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 962 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962 316,12 | 2021 |
| 480 | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 127 593,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 593,56 | 2021 |
| 481 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 162 919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 919,69 | 2021 |
| 482 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Ремонт крыши | 2 962 176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 176,14 | 2021 |
| 483 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 63 390,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 390,57 | 2021 |
| 484 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 412 468,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 468,55 | 2023 |
| 485 | г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8 826,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 826,83 | 2023 |
| 486 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 487 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2021 |
| 488 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2021 |
| 489 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 490 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2021 |
| 491 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2021 |
| 492 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 493 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2021 |
| 494 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2021 |
| 495 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 496 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2021 |
| 497 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2021 |
| 498 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 499 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2021 |
| 500 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 27 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2021 |
| 501 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 300,00 | 2021 |
| 502 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт крыши | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 2021 |
| 503 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 964,00 | 2021 |
| 504 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 | 2021 |
| 505 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 2021 |
| 506 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237,20 | 2021 |
| 507 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 516,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 516,50 | 2021 |
| 508 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 300 299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 299,98 | 2022 |
| 509 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 426,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426,42 | 2022 |
| 510 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 110,00 | 2021 |
| 511 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Ремонт фасада | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 2022 |
| 512 | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 17 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 162,80 | 2022 |
| 513 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 123 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 310,00 | 2021 |
| 514 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 2021 |
| 515 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 978,80 | 2021 |
| 516 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 2022 |
| 517 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2023 |
| 518 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 27 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 820,00 | 2023 |
| 519 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 13 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 585,00 | 2022 |
| 520 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 2023 |
| 521 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285,80 | 2023 |
| 522 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 43 679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 679,50 | 2021 |
| 523 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 975 990,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 990,01 | 2022 |
| 524 | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 20 886,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 886,19 | 2022 |
| 525 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 680,00 | 2021 |
| 526 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт крыши | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | 2021 |
| 527 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 38 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 006,40 | 2021 |
| 528 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 37 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 078,50 | 2021 |
| 529 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 674 153,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 153,91 | 2021 |
| 530 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 14 426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 426,89 | 2021 |
| 531 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 33 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 164,20 | 2021 |
| 532 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 602 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 986,00 | 2022 |
| 533 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 12 903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903,90 | 2022 |
| 534 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 33 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 164,20 | 2021 |
| 535 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 602 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 986,00 | 2021 |
| 536 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 12 903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903,90 | 2021 |
| 537 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 149,40 | 2021 |
| 538 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт крыши | 2 493 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 626,20 | 2021 |
| 539 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 363,60 | 2021 |
| 540 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 39 690,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 690,30 | 2021 |
| 541 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 721 641,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 641,28 | 2021 |
| 542 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 15 443,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 443,12 | 2021 |
| 543 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 168 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 259,60 | 2021 |
| 544 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт фасада | 3 059 265,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 265,71 | 2021 |
| 545 | г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 65 468,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 468,29 | 2021 |
| 546 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 696 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 070,80 | 2021 |
| 547 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14 895,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 895,92 | 2021 |
| 548 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 789 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 594,00 | 2021 |
| 549 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 897,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 897,31 | 2021 |
| 550 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 700 017,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 017,62 | 2021 |
| 551 | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 35 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 121 980,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 980,38 | 2021 |
| 552 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 242 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 999,80 | 2021 |
| 553 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 26 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,20 | 2021 |
| 554 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Ремонт фасада | 4 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 000,00 | 2021 |
| 555 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 104 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 260,80 | 2021 |
| 556 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 109,50 | 2021 |
| 557 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Ремонт крыши | 1 256 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 536,03 | 2021 |
| 558 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 73 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 26 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 889,87 | 2021 |
| 559 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 85 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 401,50 | 2021 |
| 560 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Ремонт фасада | 1 552 753,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 753,67 | 2021 |
| 561 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 79 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 33 228,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 228,93 | 2021 |
| 562 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Ремонт крыши | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 2021 |
| 563 | г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 81 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 480,80 | 2021 |
| 564 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 840,00 | 2021 |
| 565 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт крыши | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 | 2021 |
| 566 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 44 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 683,20 | 2021 |
| 567 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 249 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 920,00 | 2021 |
| 568 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт фасада | 4 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 000,00 | 2022 |
| 569 | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 97 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 241,60 | 2022 |
| 570 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Ремонт крыши | 1 950 947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 947,60 | 2021 |
| 571 | г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 41 750,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 750,28 | 2021 |
| 572 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 135 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 168,00 | 2021 |
| 573 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Ремонт крыши | 2 457 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 599,96 | 2021 |
| 574 | г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 592,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 592,64 | 2021 |
| 575 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 576 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 577 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 578 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 579 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 580 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 581 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 582 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2021 |
| 583 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2021 |
| 584 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2021 |
| 585 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 586 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 587 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 588 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 589 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2021 |
| 590 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2021 |
| 591 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2021 |
| 592 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 593 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 594 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 595 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 596 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 231 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 057,20 | 2022 |
| 597 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 201 040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 040,53 | 2023 |
| 598 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 89 902,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 902,27 | 2023 |
| 599 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 571 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 128,30 | 2022 |
| 600 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 384 150,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 384 150,87 | 2023 |
| 601 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 222 220,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 220,83 | 2023 |
| 602 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 232 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 487,90 | 2022 |
| 603 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 227 053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227 053,16 | 2023 |
| 604 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 90 458,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 458,94 | 2023 |
| 605 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9 653 059,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 653 059,22 | 2021 |
| 606 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 206 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 575,47 | 2021 |
| 607 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 598 582,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 582,52 | 2021 |
| 608 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 98 409,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 409,67 | 2021 |
| 609 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 910 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 558,40 | 2021 |
| 610 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 105 085,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 085,95 | 2021 |
| 611 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 672 670,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 670,63 | 2022 |
| 612 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 12 230 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230 375,00 | 2023 |
| 613 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 261 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 730,02 | 2023 |
| 614 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 053 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053 753,81 | 2021 |
| 615 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 172 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 350,33 | 2021 |
| 616 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 177 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 100,00 | 2021 |
| 617 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 2022 |
| 618 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 68 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 908,00 | 2022 |
| 619 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 123 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 794,00 | 2021 |
| 620 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 250 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 800,18 | 2022 |
| 621 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 48 167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 167,12 | 2022 |
| 622 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 199 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 650,00 | 2022 |
| 623 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт крыши | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 2023 |
| 624 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 77 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 682,00 | 2023 |
| 625 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 140 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 844,00 | 2021 |
| 626 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 560 800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 800,18 | 2022 |
| 627 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 54 801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 801,12 | 2022 |
| 628 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 473 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 137,50 | 2021 |
| 629 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 602 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602 500,00 | 2022 |
| 630 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 184 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 093,50 | 2022 |
| 631 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 163 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 878,00 | 2021 |
| 632 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 979 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 600,00 | 2022 |
| 633 | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 63 763,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 763,44 | 2022 |
| 634 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 96 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 096,00 | 2021 |
| 635 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт крыши | 1 747 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 200,02 | 2021 |
| 636 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 37 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 390,08 | 2021 |
| 637 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 207 680,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 680,88 | 2021 |
| 638 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт крыши | 3 776 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 016,00 | 2021 |
| 639 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 80 806,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 806,74 | 2021 |
| 640 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 54 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 051,00 | 2021 |
| 641 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 928 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,02 | 2022 |
| 642 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 863,48 | 2022 |
| 643 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 2021 |
| 644 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Ремонт фасада | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 2022 |
| 645 | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 115 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 560,00 | 2022 |
| 646 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 98 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 670,00 | 2021 |
| 647 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 2022 |
| 648 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 38 391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 391,60 | 2022 |
| 649 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 159 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 720,00 | 2022 |
| 650 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Ремонт фасада | 2 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 2023 |
| 651 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 62 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 145,60 | 2023 |
| 652 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 560,00 | 2021 |
| 653 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Ремонт крыши | 2 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 000,00 | 2021 |
| 654 | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 84 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 55 468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 468,80 | 2021 |
| 655 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 576 788,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 788,30 | 2022 |
| 656 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 10 487 059,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 487 059,13 | 2023 |
| 657 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 224 423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 423,07 | 2023 |
| 658 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 335 445,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 445,90 | 2022 |
| 659 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 099 017,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 099 017,13 | 2023 |
| 660 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 130 518,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 518,97 | 2023 |
| 661 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 171 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 532,70 | 2021 |
| 662 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21 300 594,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 594,58 | 2022 |
| 663 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 455 832,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 832,72 | 2022 |
| 664 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2021 |
| 665 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2021 |
| 666 | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 73 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2021 |
| 667 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 000,00 | 2021 |
| 668 | г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 76 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 719,00 | 2021 |
| 669 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Ремонт крыши | 3 506 823,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 823,12 | 2021 |
| 670 | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 75 046,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 046,01 | 2021 |
| 671 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 172 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 248,20 | 2021 |
| 672 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт крыши | 3 131 784,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 784,61 | 2021 |
| 673 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 67 020,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 020,19 | 2021 |
| 674 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 247 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 992,80 | 2021 |
| 675 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 508 957,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508 957,51 | 2021 |
| 676 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 35/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 96 491,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 491,69 | 2021 |
| 677 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 800,00 | 2021 |
| 678 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Ремонт крыши | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 2021 |
| 679 | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 97 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 584,00 | 2021 |
| 680 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 73 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 012,50 | 2021 |
| 681 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 1 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 500,00 | 2021 |
| 682 | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 28 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408,50 | 2021 |
| 683 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 672 240,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 240,81 | 2021 |
| 684 | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35 785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 785,95 | 2021 |
| 685 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 2021 |
| 686 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2021 |
| 687 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 17 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 120,00 | 2021 |
| 688 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 611,00 | 2021 |
| 689 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 520 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 200,00 | 2021 |
| 690 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11 132,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 132,28 | 2021 |
| 691 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 684,00 | 2021 |
| 692 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 448 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 799,98 | 2021 |
| 693 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,32 | 2021 |
| 694 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 144 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 650,00 | 2021 |
| 695 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2021 |
| 696 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 56 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 282,00 | 2021 |
| 697 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 170 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 610,00 | 2021 |
| 698 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Ремонт фасада | 3 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 000,00 | 2022 |
| 699 | г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 66 382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 382,80 | 2022 |
| 700 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 139 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 590,00 | 2021 |
| 701 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт фасада | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 | 2022 |
| 702 | г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 54 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 313,20 | 2022 |
| 703 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 146 452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 452,06 | 2021 |
| 704 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Ремонт крыши | 2 662 764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 764,77 | 2021 |
| 705 | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 77 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 983,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 983,17 | 2021 |
| 706 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 59 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 781,00 | 2021 |
| 707 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Ремонт крыши | 1 086 927,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 927,55 | 2021 |
| 708 | г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 23 260,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 260,25 | 2021 |
| 709 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 97 082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 082,87 | 2023 |
| 710 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 97 082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 082,87 | 2023 |
| 711 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 765 143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 143,07 | 2023 |
| 712 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 765 143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 143,07 | 2023 |
| 713 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 37 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 774,06 | 2023 |
| 714 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 37 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 774,06 | 2023 |
| 715 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 36 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 116,40 | 2021 |
| 716 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 656 662,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 662,03 | 2021 |
| 717 | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14 052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 052,57 | 2021 |
| 718 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 15 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 034,80 | 2021 |
| 719 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 273 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 360,00 | 2022 |
| 720 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849,90 | 2022 |
| 721 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 780,00 | 2021 |
| 722 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 2022 |
| 723 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 474,40 | 2022 |
| 724 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 42 006,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 006,30 | 2022 |
| 725 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 763 750,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 750,05 | 2023 |
| 726 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 18/47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 16 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 344,25 | 2023 |
| 727 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 201 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 960,00 | 2022 |
| 728 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 19 | Ремонт фасада | 3 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 2023 |
| 729 | г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 78 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 580,80 | 2023 |
| 730 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 153 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 252,00 | 2021 |
| 731 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт крыши | 2 786 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 400,00 | 2021 |
| 732 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 59 628,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 628,96 | 2021 |
| 733 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 273 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 | 2021 |
| 734 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Ремонт фасада | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 | 2022 |
| 735 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 38 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 106 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 572,00 | 2022 |
| 736 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 790,00 | 2021 |
| 737 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 000,00 | 2022 |
| 738 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 38 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 049,20 | 2022 |
| 739 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 62 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 084,00 | 2021 |
| 740 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 800,00 | 2022 |
| 741 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 24 156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 156,32 | 2022 |
| 742 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 199 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 524,00 | 2021 |
| 743 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт крыши | 3 627 708,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 708,34 | 2021 |
| 744 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 77 632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 632,96 | 2021 |
| 745 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 191 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 950,00 | 2021 |
| 746 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 | 2022 |
| 747 | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 74 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 686,00 | 2022 |
| 748 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 39 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 996,00 | 2021 |
| 749 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Ремонт крыши | 727 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 200,02 | 2021 |
| 750 | г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 15 562,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 562,08 | 2021 |
| 751 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 176 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 880,00 | 2021 |
| 752 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт крыши | 3 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 000,00 | 2021 |
| 753 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 68 822,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 822,40 | 2021 |
| 754 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 263 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 890,00 | 2021 |
| 755 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Ремонт фасада | 4 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 000,00 | 2022 |
| 756 | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 17 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 102 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 677,20 | 2022 |
| 757 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 351 488,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 488,53 | 2021 |
| 758 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 390 700,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 700,58 | 2022 |
| 759 | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 136 760,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 760,99 | 2022 |
| 760 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 28 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 424,00 | 2021 |
| 761 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 516 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 799,98 | 2022 |
| 762 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11 059,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059,52 | 2022 |
| 763 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 33 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 033,00 | 2021 |
| 764 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 600 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 599,96 | 2022 |
| 765 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 852,84 | 2022 |
| 766 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 051,00 | 2021 |
| 767 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 928 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,02 | 2022 |
| 768 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 863,48 | 2022 |
| 769 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 2022 |
| 770 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Ремонт фасада | 5 047 581,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 047 581,75 | 2023 |
| 771 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 160 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 108 018,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 018,25 | 2023 |
| 772 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 129 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 360,00 | 2021 |
| 773 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт крыши | 2 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 000,00 | 2021 |
| 774 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 332,80 | 2021 |
| 775 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 214 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 912,50 | 2022 |
| 776 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 907 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 500,00 | 2023 |
| 777 | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 175 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 83 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 620,50 | 2023 |
| 778 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 45 386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 386,90 | 2021 |
| 779 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт крыши | 825 215,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 215,98 | 2021 |
| 780 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 17 659,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 659,62 | 2021 |
| 781 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 780,00 | 2021 |
| 782 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 2022 |
| 783 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 474,40 | 2022 |
| 784 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 45 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 045,00 | 2021 |
| 785 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 2022 |
| 786 | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 17 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 526,60 | 2022 |
| 787 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 56 017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 017,50 | 2022 |
| 788 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 018 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 500,00 | 2023 |
| 789 | г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 21 795,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 795,90 | 2023 |
| 790 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений | 52 335,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 335,84 | 2022 |
| 791 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений | 951 560,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 560,76 | 2023 |
| 792 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта встроенно-пристроенных помещений | 20 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 363,40 | 2023 |
| 793 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 153 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 450,00 | 2021 |
| 794 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2022 |
| 795 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 59 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 706,00 | 2022 |
| 796 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 631 335,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 335,83 | 2021 |
| 797 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 910,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 910,59 | 2021 |
| 798 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Ремонт фасада | 4 145 382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 382,22 | 2021 |
| 799 | г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 88 711,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 711,18 | 2021 |
| 800 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 110 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 890,50 | 2021 |
| 801 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Ремонт крыши | 2 016 190,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 190,82 | 2021 |
| 802 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 146,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 146,48 | 2021 |
| 803 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 42 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 075,00 | 2021 |
| 804 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 2022 |
| 805 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 16 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 371,00 | 2022 |
| 806 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 | 2021 |
| 807 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2022 |
| 808 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 186,00 | 2022 |
| 809 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 500,00 | 2021 |
| 810 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 26 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 161,50 | 2021 |
| 811 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт фасада | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2021 |
| 812 | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 77 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 040,00 | 2021 |
| 813 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 77 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 220,00 | 2021 |
| 814 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Ремонт фасада | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 2022 |
| 815 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 30 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 045,60 | 2022 |
| 816 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 214 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 912,50 | 2021 |
| 817 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 907 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 500,00 | 2022 |
| 818 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 83 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 620,50 | 2022 |
| 819 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 51 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 051,00 | 2022 |
| 820 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 928 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 200,00 | 2023 |
| 821 | г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 863,48 | 2023 |
| 822 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 969 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 382,12 | 2021 |
| 823 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 20 744,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 744,78 | 2021 |
| 824 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Ремонт фасада | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 2021 |
| 825 | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 100 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 580,00 | 2021 |
| 826 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 36 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 839,00 | 2022 |
| 827 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 669 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 799,98 | 2023 |
| 828 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 333,72 | 2023 |
| 829 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 720,00 | 2021 |
| 830 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт крыши | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 | 2021 |
| 831 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 74 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 985,60 | 2021 |
| 832 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 55 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 176,00 | 2022 |
| 833 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 003 200,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 200,02 | 2023 |
| 834 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 21 468,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 468,48 | 2023 |
| 835 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 170 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 127,00 | 2022 |
| 836 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2023 |
| 837 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 52 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 216,00 | 2023 |
| 838 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 49 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 335,00 | 2022 |
| 839 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 2023 |
| 840 | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 195,80 | 2023 |
| 841 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 842 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 2022 |
| 843 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 844 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2022 |
| 845 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| 846 | г. Ульяновск, ш. Московское, д. 85 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 40 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 660,00 | 2022 |
| **Инзенский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 847 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 102 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 93 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 225,00 | 2021 |
| 848 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 102 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 2022 |
| 849 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 102 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 36 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 273,00 | 2022 |
| 850 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 108 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 117 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 249,00 | 2021 |
| 851 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 108 | Ремонт крыши | 2 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 800,00 | 2021 |
| 852 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 108 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 45 620,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 620,52 | 2021 |
| 853 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 112 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 797,00 | 2022 |
| 854 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 112 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 400,00 | 2023 |
| 855 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 112 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 255,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255,56 | 2023 |
| 856 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 116 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 342,00 | 2022 |
| 857 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 116 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 400,00 | 2023 |
| 858 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 116 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 802,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,16 | 2023 |
| 859 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 120 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 196,00 | 2022 |
| 860 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2023 |
| 861 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 120 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 578,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578,08 | 2023 |
| 862 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 231 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 734,40 | 2022 |
| 863 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 959,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959,12 | 2022 |
| 864 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 297 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 547,20 | 2022 |
| 865 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 367,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 367,51 | 2022 |
| 866 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 989 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 116,80 | 2022 |
| 867 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 167,10 | 2022 |
| 868 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 96 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 2021 |
| 869 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 2022 |
| 870 | г. Инза, ул. Алашеева, д. 96 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 23 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 968,00 | 2022 |
| 871 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976,00 | 2021 |
| 872 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 2022 |
| 873 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492,48 | 2022 |
| 874 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 495,00 | 2021 |
| 875 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 2022 |
| 876 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 472,60 | 2022 |
| 877 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432,00 | 2021 |
| 878 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400,00 | 2022 |
| 879 | г. Инза, ул. Заводская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 335,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,36 | 2022 |
| 880 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 33 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 660,00 | 2021 |
| 881 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 2022 |
| 882 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 13 096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 096,80 | 2022 |
| 883 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 342,00 | 2021 |
| 884 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 400,00 | 2022 |
| 885 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 802,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,16 | 2022 |
| 886 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718,00 | 2021 |
| 887 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 600,00 | 2022 |
| 888 | г. Инза, ул. Кирова, д. 17А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 446,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,64 | 2022 |
| 889 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений | 126 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 540,00 | 2023 |
| 890 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта встроенно-пристроенных помещений | 2 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707,96 | 2023 |
| 891 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 98 511,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 511,60 | 2023 |
| 892 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 108,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108,15 | 2023 |
| 893 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 122 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 502,00 | 2023 |
| 894 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621,54 | 2023 |
| 895 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 22/7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 425 322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 322,80 | 2022 |
| 896 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 22/7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 30 501,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 501,91 | 2022 |
| 897 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 60 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 720,00 | 2022 |
| 898 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Ремонт фасада | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 2023 |
| 899 | г. Инза, ул. Ломоносова, д. 7/22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 23 625,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 625,60 | 2023 |
| 900 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 19 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 074,00 | 2021 |
| 901 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 346 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 800,00 | 2022 |
| 902 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 7 421,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 421,52 | 2022 |
| 903 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,00 | 2021 |
| 904 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 800,00 | 2022 |
| 905 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 777,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,72 | 2022 |
| 906 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 202 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 980,00 | 2023 |
| 907 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 343,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343,77 | 2023 |
| 908 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 309 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 104,40 | 2023 |
| 909 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 614,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614,83 | 2023 |
| 910 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 524 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 802,80 | 2023 |
| 911 | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 32 630,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 630,78 | 2023 |
| 912 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 13/12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 88 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 880,00 | 2022 |
| 913 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 13/12 | Ремонт фасада | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 | 2023 |
| 914 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 13/12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 34 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 582,40 | 2023 |
| 915 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 23/10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 309 082,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 082,80 | 2023 |
| 916 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 23/10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 614,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614,37 | 2023 |
| 917 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 23/10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 257 651,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 651,60 | 2023 |
| 918 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 23/10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 26 913,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 913,74 | 2023 |
| 919 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 238 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 692,00 | 2023 |
| 920 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 108,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108,01 | 2023 |
| 921 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 368 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 736,00 | 2023 |
| 922 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 890,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890,95 | 2023 |
| 923 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 222 642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 642,80 | 2023 |
| 924 | г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 26 164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 164,56 | 2023 |
| 925 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 229 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 900,00 | 2021 |
| 926 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт крыши | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 2021 |
| 927 | г. Инза, ул. Парковая, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 89 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 452,00 | 2021 |
| 928 | г. Инза, ул. Социалистическая, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 13 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 838,00 | 2022 |
| 929 | г. Инза, ул. Социалистическая, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 251 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 600,00 | 2023 |
| 930 | г. Инза, ул. Социалистическая, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384,24 | 2023 |
| 931 | г. Инза, ул. Фабричная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 780,00 | 2021 |
| 932 | г. Инза, ул. Фабричная, д. 4 | Ремонт крыши | 1 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 000,00 | 2022 |
| 933 | г. Инза, ул. Фабричная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 154,40 | 2022 |
| 934 | г. Инза, ул. Школьная, д. 103 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 118 749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 749,60 | 2022 |
| 935 | г. Инза, ул. Школьная, д. 103 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 541,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541,24 | 2022 |
| 936 | г. Инза, ул. Школьная, д. 103 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 543 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 342,00 | 2022 |
| 937 | г. Инза, ул. Школьная, д. 103 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11 627,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 627,52 | 2022 |
| 938 | г. Инза, ул. Школьная, д. 105 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 96 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 984,00 | 2022 |
| 939 | г. Инза, ул. Школьная, д. 105 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 075,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075,46 | 2022 |
| 940 | г. Инза, ул. Школьная, д. 105 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 549 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 248,40 | 2022 |
| 941 | г. Инза, ул. Школьная, д. 105 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11 753,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 753,92 | 2022 |
| 942 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 391,00 | 2022 |
| 943 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 316 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 200,00 | 2023 |
| 944 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 6 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766,68 | 2023 |
| 945 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 438,00 | 2022 |
| 946 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 2023 |
| 947 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 672,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672,24 | 2023 |
| 948 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 92 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 125,00 | 2022 |
| 949 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 2023 |
| 950 | г. Инза, ул. Школьная, д. 117 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 35 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 845,00 | 2023 |
| 951 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 70 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 154 313,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 313,06 | 2021 |
| 952 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 70 | Ремонт крыши | 2 805 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 692,00 | 2021 |
| 953 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 70 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 60 041,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 041,81 | 2021 |
| 954 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 72 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 120 927,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 927,40 | 2021 |
| 955 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 72 | Ремонт крыши | 2 198 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 680,00 | 2021 |
| 956 | г. Инза, ул. Шоссейная, д. 72 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 051,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 051,75 | 2021 |
| **Карсунский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 957 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 940,00 | 2021 |
| 958 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 1 | Ремонт крыши | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 000,00 | 2022 |
| 959 | п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабричная, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 671,20 | 2022 |
| 960 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 137 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 940,00 | 2021 |
| 961 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Ремонт крыши | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 000,00 | 2022 |
| 962 | рп. Карсун, ул. Дзержинского, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 53 671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 671,20 | 2022 |
| 963 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 196 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 460,00 | 2021 |
| 964 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Ремонт крыши | 3 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 000,00 | 2023 |
| 965 | рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 94 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 76 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 440,80 | 2023 |
| 966 | рп. Карсун, ул. Ульянова, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 96 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 140,00 | 2021 |
| 967 | рп. Карсун, ул. Ульянова, д. 33 | Ремонт крыши | 1 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 000,00 | 2023 |
| 968 | рп. Карсун, ул. Ульянова, д. 33 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 37 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 407,20 | 2023 |
| 969 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 62 081,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 081,36 | 2022 |
| 970 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 1 128 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 752,00 | 2023 |
| 971 | рп. Языково, ул. Ленина, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 24 155,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 155,29 | 2023 |
| 972 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 152 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 152,00 | 2021 |
| 973 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Ремонт крыши | 2 766 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 400,00 | 2022 |
| 974 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 59 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200,96 | 2022 |
| 975 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Ремонт крыши | 2 313 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 602,40 | 2021 |
| 976 | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 49 511,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 511,09 | 2021 |
| 977 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 148 741,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 741,12 | 2021 |
| 978 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Ремонт крыши | 2 704 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 384,00 | 2022 |
| 979 | рп. Языково, ул. Ульянова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 57 873,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 873,82 | 2022 |
| **Кузоватовский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 980 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 814,80 | 2021 |
| 981 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2 269 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 360,00 | 2021 |
| 982 | п. Приволье, ул. Советская, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 564,30 | 2021 |
| 983 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 2021 |
| 984 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 2022 |
| 985 | рп. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 848,00 | 2022 |
| 986 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 112 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 860,00 | 2021 |
| 987 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Ремонт крыши | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 | 2022 |
| 988 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 148 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 912,80 | 2022 |
| 989 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 154 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 100 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 947,00 | 2022 |
| 990 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 154 | Ремонт крыши | 1 835 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 400,00 | 2023 |
| 991 | ст. Налейка, ул. Советская, д. 154 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 39 277,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 277,56 | 2023 |
| **Майнский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 992 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 255 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 189,00 | 2022 |
| 993 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Ремонт крыши | 4 639 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 800,00 | 2023 |
| 994 | рп. Игнатовка, ул. Коммунистическая, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 99 291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 291,72 | 2023 |
| 995 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 487,40 | 2021 |
| 996 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт крыши | 1 590 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 680,00 | 2022 |
| 997 | рп. Игнатовка, ул. Спортивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 040,55 | 2022 |
| 998 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 96 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 360,00 | 2021 |
| 999 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт фасада | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 2021 |
| 1000 | рп. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 37 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 492,80 | 2021 |
| 1001 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 2 | Ремонт фасада | 1 134 771,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 771,79 | 2021 |
| 1002 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 24 284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 284,12 | 2021 |
| 1003 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 17 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 424,00 | 2021 |
| 1004 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 316 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 800,00 | 2021 |
| 1005 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 779,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 779,52 | 2021 |
| 1006 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574,00 | 2021 |
| 1007 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 2021 |
| 1008 | рп. Майна, ул. Ленинская, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 001,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001,52 | 2021 |
| 1009 | рп. Майна, ул. Полбина, д. 1А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 163 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 020,00 | 2021 |
| 1010 | рп. Майна, ул. Полбина, д. 1А | Ремонт крыши | 2 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 000,00 | 2022 |
| 1011 | рп. Майна, ул. Полбина, д. 1А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 63 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 429,60 | 2022 |
| **Мелекесский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1012 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 2021 |
| 1013 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт крыши | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 2022 |
| 1014 | п. Дивный, ул. Гагарина, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 32 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 528,00 | 2022 |
| 1015 | п. Дивный, ул. Карла Маркса, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2021 |
| 1016 | п. Дивный, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт крыши | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2023 |
| 1017 | п. Дивный, ул. Карла Маркса, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 792,00 | 2023 |
| 1018 | п. Дивный, ул. Советская, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 57 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 530,00 | 2022 |
| 1019 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Ремонт крыши | 2 376 423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 423,60 | 2021 |
| 1020 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 855,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 855,47 | 2021 |
| 1021 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Ремонт фасада с утеплением | 2 125 900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 900,80 | 2021 |
| 1022 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 45 494,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 494,28 | 2021 |
| 1023 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 101 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 365,00 | 2022 |
| 1024 | п. Новоселки, ул. Уткина, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577,00 | 2022 |
| 1025 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 127 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 699,00 | 2021 |
| 1026 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Ремонт крыши | 2 321 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 800,00 | 2021 |
| 1027 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 49 686,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 686,52 | 2021 |
| 1028 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 122 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 925,00 | 2021 |
| 1029 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Ремонт фасада с утеплением | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 2021 |
| 1030 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 47 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 829,00 | 2021 |
| 1031 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 119 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 790,00 | 2021 |
| 1032 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Ремонт фасада с утеплением | 2 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 000,00 | 2021 |
| 1033 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 46 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 609,20 | 2021 |
| 1034 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 143 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 792,00 | 2021 |
| 1035 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Ремонт крыши | 2 614 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 400,00 | 2021 |
| 1036 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 55 948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 948,16 | 2021 |
| 1037 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900,00 | 2021 |
| 1038 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Ремонт фасада с утеплением | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 2021 |
| 1039 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 42 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 372,00 | 2021 |
| 1040 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 123 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 310,00 | 2021 |
| 1041 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Ремонт крыши | 2 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 2021 |
| 1042 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 978,80 | 2021 |
| 1043 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 91 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 245,00 | 2021 |
| 1044 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Ремонт фасада с утеплением | 1 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 000,00 | 2021 |
| 1045 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 35 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 502,60 | 2021 |
| 1046 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 112 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 860,00 | 2021 |
| 1047 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Ремонт крыши | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 | 2021 |
| 1048 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 912,80 | 2021 |
| 1049 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 94 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 050,00 | 2021 |
| 1050 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Ремонт фасада с утеплением | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 2021 |
| 1051 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 36 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 594,00 | 2021 |
| 1052 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 128 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 535,00 | 2021 |
| 1053 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт крыши | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 | 2021 |
| 1054 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 011,80 | 2021 |
| 1055 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 123 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 585,00 | 2021 |
| 1056 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт фасада с утеплением | 2 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 000,00 | 2021 |
| 1057 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 48 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 085,80 | 2021 |
| 1058 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 121 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 220,00 | 2021 |
| 1059 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Ремонт крыши | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2021 |
| 1060 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 165,60 | 2021 |
| 1061 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 109 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 230,00 | 2021 |
| 1062 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Ремонт фасада с утеплением | 1 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 000,00 | 2021 |
| 1063 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 42 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,40 | 2021 |
| 1064 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 564,00 | 2021 |
| 1065 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Ремонт крыши | 2 264 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 800,00 | 2021 |
| 1066 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 466,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 466,72 | 2021 |
| 1067 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 110 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 550,00 | 2021 |
| 1068 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Ремонт фасада с утеплением | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 2021 |
| 1069 | рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 43 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 014,00 | 2021 |
| 1070 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 10 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 864,70 | 2022 |
| 1071 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 197 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 540,00 | 2023 |
| 1072 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4 227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227,36 | 2023 |
| 1073 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 076,50 | 2022 |
| 1074 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 92 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 300,00 | 2023 |
| 1075 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 975,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975,22 | 2023 |
| 1076 | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 2022 |
| 1077 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Ремонт крыши | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 2021 |
| 1078 | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 91 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 485,00 | 2021 |
| 1079 | рп. Мулловка, ул. Садовая, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 160 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 930,00 | 2023 |
| 1080 | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 142 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 538,00 | 2022 |
| 1081 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 850,00 | 2021 |
| 1082 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Ремонт крыши | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 2023 |
| 1083 | рп. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 858,00 | 2023 |
| 1084 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 235 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 488,00 | 2021 |
| 1085 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Ремонт крыши | 4 281 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 600,00 | 2023 |
| 1086 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 91 626,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 626,24 | 2023 |
| 1087 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 890,00 | 2021 |
| 1088 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Ремонт крыши | 4 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 000,00 | 2022 |
| 1089 | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 98 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 397,20 | 2022 |
| 1090 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 190 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 190,00 | 2021 |
| 1091 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт крыши | 3 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 000,00 | 2022 |
| 1092 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 74 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 001,20 | 2022 |
| 1093 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 2021 |
| 1094 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт фасада | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 2023 |
| 1095 | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 38 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 2023 |
| 1096 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 54 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 340,00 | 2021 |
| 1097 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 000,00 | 2022 |
| 1098 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 21 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 143,20 | 2022 |
| 1099 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 2021 |
| 1100 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 2022 |
| 1101 | с. Тиинск, ул. Советская, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 13 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 696,00 | 2022 |
| **Николаевский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1102 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 58 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 938,00 | 2021 |
| 1103 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Ремонт крыши | 1 071 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 600,00 | 2022 |
| 1104 | рп. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 47 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 22 932,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 932,24 | 2022 |
| 1105 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 76 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 076,00 | 2022 |
| 1106 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Ремонт крыши | 1 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 200,00 | 2023 |
| 1107 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 29 600,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,48 | 2023 |
| 1108 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 76 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 076,00 | 2021 |
| 1109 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Ремонт крыши | 1 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 200,00 | 2021 |
| 1110 | рп. Николаевка, ул. Ульянова, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 29 600,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,48 | 2021 |
| **Новомалыклинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1111 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 2021 |
| 1112 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 2022 |
| 1113 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638,00 | 2022 |
| 1114 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 | 2021 |
| 1115 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 2022 |
| 1116 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237,20 | 2022 |
| 1117 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 520,00 | 2021 |
| 1118 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 2021 |
| 1119 | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 21 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649,60 | 2021 |
| 1120 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 112 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 068,00 | 2022 |
| 1121 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт фасада с утеплением | 2 037 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 600,00 | 2023 |
| 1122 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 43 604,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 604,64 | 2023 |
| 1123 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Ремонт фасада с утеплением | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 2022 |
| 1124 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 36 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 273,00 | 2022 |
| 1125 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт фасада с утеплением | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 2021 |
| 1126 | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 36 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 273,00 | 2021 |
| **Новоспасский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1127 | п. Крупозавод, ул. Новая, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 111 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 208,90 | 2022 |
| 1128 | п. Крупозавод, ул. Новая, д. 2 | Ремонт крыши | 2 021 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 980,00 | 2023 |
| 1129 | п. Крупозавод, ул. Новая, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 43 270,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 270,37 | 2023 |
| 1130 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 283,60 | 2021 |
| 1131 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 10 | Ремонт крыши | 3 041 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 520,00 | 2021 |
| 1132 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 088,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 088,53 | 2021 |
| 1133 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 151 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 525,00 | 2021 |
| 1134 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 11 | Ремонт крыши | 2 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 000,00 | 2022 |
| 1135 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 11 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 58 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 957,00 | 2022 |
| 1136 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 104 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 445,00 | 2021 |
| 1137 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 12 | Ремонт фасада с утеплением | 1 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 000,00 | 2021 |
| 1138 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 40 638,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 638,60 | 2021 |
| 1139 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 124 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 410,00 | 2022 |
| 1140 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Ремонт фасада с утеплением | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 000,00 | 2023 |
| 1141 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 40 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 48 406,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 406,80 | 2023 |
| 1142 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 2021 |
| 1143 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 2022 |
| 1144 | рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708,00 | 2022 |
| 1145 | рп. Новоспасское, ул. Кузнецкая, д. 143 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 80 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 047,00 | 2022 |
| 1146 | рп. Новоспасское, ул. Кузнецкая, д. 143 | Ремонт крыши | 1 455 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 400,00 | 2023 |
| 1147 | рп. Новоспасское, ул. Кузнецкая, д. 143 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 31 145,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 145,56 | 2023 |
| **Радищевский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1148 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Ремонт крыши | 3 158 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 142,00 | 2021 |
| 1149 | рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 67 584,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 584,24 | 2021 |
| 1150 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 160,00 | 2022 |
| 1151 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Ремонт крыши | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 2023 |
| 1152 | рп. Радищево, ул. Кооперативная, д. 14 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 19 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 516,80 | 2023 |
| 1153 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 73 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 920,00 | 2021 |
| 1154 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фасада | 1 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 2022 |
| 1155 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 28 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 761,60 | 2022 |
| 1156 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента | 34 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 529,40 | 2021 |
| 1157 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 627 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 807,20 | 2022 |
| 1158 | с. Верхняя Маза, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента | 13 435,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 435,07 | 2022 |
| **Старомайнский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1159 | рп. Старая Майна, ул. Калинина, д. 67 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 80 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080,00 | 2021 |
| 1160 | рп. Старая Майна, ул. Калинина, д. 67 | Ремонт фасада | 1 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 2022 |
| 1161 | рп. Старая Майна, ул. Калинина, д. 67 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 31 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 158,40 | 2022 |
| 1162 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 87 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 384,00 | 2021 |
| 1163 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Ремонт крыши | 1 588 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 800,00 | 2021 |
| 1164 | рп. Старая Майна, ул. Крупской, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,32 | 2021 |
| 1165 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 903,00 | 2021 |
| 1166 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 234 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 600,00 | 2021 |
| 1167 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 020,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,44 | 2021 |
| 1168 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 897,00 | 2021 |
| 1169 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 2022 |
| 1170 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 683,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683,56 | 2022 |
| 1171 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 45 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 925,00 | 2022 |
| 1172 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 2023 |
| 1173 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 869,00 | 2023 |
| 1174 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 19 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162,00 | 2021 |
| 1175 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 400,00 | 2022 |
| 1176 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 455,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 455,76 | 2022 |
| 1177 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 800,00 | 2022 |
| 1178 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Ремонт фасада | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 2023 |
| 1179 | рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, д. 99А | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 29 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 104,00 | 2023 |
| **Сурский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1180 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2 250 631,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 631,92 | 2021 |
| 1181 | рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 163,52 | 2021 |
| 1182 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 57 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 057,00 | 2021 |
| 1183 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Ремонт крыши | 1 037 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 400,00 | 2021 |
| 1184 | рп. Сурское, пер. Ленина 5-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 22 200,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,36 | 2021 |
| 1185 | рп. Сурское, ул. Заводская, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 223 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 003,00 | 2021 |
| 1186 | рп. Сурское, ул. Заводская, д. 22 | Ремонт крыши | 4 054 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 054 600,00 | 2022 |
| 1187 | рп. Сурское, ул. Заводская, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 86 768,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 768,44 | 2022 |
| 1188 | рп. Сурское, ул. Заводская, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 223 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 212,00 | 2023 |
| **Тереньгульский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1189 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | 2022 |
| 1190 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 200,00 | 2023 |
| 1191 | рп. Тереньга, ул. Булыгина, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037,28 | 2023 |
| 1192 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 118 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 712,00 | 2022 |
| 1193 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Ремонт крыши | 2 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 400,00 | 2023 |
| 1194 | рп. Тереньга, ул. Южная, д. 20 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 46 189,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 189,70 | 2023 |
| 1195 | с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 194 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 370,00 | 2021 |
| 1196 | с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, д. 26 | Ремонт крыши | 3 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 000,00 | 2021 |
| 1197 | с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, д. 26 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 75 627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 627,60 | 2021 |
| **Ульяновский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1198 | п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 4Б | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 102 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 410,00 | 2021 |
| 1199 | п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 4Б | Ремонт крыши | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 2022 |
| 1200 | п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 4Б | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 39 846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 846,80 | 2022 |
| 1201 | п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 4В | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 102 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 410,00 | 2021 |
| 1202 | п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 4В | Ремонт крыши | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 2022 |
| 1203 | п. Зеленая Роща, ул. Центральная, д. 4В | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 39 846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 846,80 | 2022 |
| 1204 | п. Красноармейский, ул. Новая, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 71 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 478,00 | 2022 |
| 1205 | п. Красноармейский, ул. Новая, д. 22 | Ремонт крыши | 1 299 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 600,00 | 2023 |
| 1206 | п. Красноармейский, ул. Новая, д. 22 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 27 811,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 811,44 | 2023 |
| 1207 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 102 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 410,00 | 2022 |
| 1208 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 13 | Ремонт крыши | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 2023 |
| 1209 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 39 846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 846,80 | 2023 |
| 1210 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 250,00 | 2022 |
| 1211 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 13 | Ремонт фасада с утеплением | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 2023 |
| 1212 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 28 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 890,00 | 2023 |
| 1213 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 25 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 183 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 920,00 | 2021 |
| 1214 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 25 | Ремонт крыши | 3 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 000,00 | 2022 |
| 1215 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 25 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 71 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 561,60 | 2022 |
| 1216 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 158 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 840,00 | 2021 |
| 1217 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 9 | Ремонт крыши | 2 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 2021 |
| 1218 | п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 9 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 61 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 803,20 | 2021 |
| 1219 | п. Станция Охотничья, пер. Школьный, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 127 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 072,00 | 2021 |
| 1220 | п. Станция Охотничья, пер. Школьный, д. 12 | Ремонт крыши | 2 310 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 400,00 | 2022 |
| 1221 | п. Станция Охотничья, пер. Школьный, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 49 442,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 442,56 | 2022 |
| 1222 | рп. Ишеевка, ул. Больничная, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 76 404,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 404,24 | 2023 |
| 1223 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 189 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 354,00 | 2021 |
| 1224 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт крыши | 3 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 800,00 | 2021 |
| 1225 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 73 675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 675,92 | 2021 |
| 1226 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 51 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 975,00 | 2023 |
| 1227 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 196 564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 564,50 | 2021 |
| 1228 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт крыши | 3 573 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 900,00 | 2021 |
| 1229 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 76 481,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 481,46 | 2021 |
| 1230 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 86 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 790,00 | 2023 |
| 1231 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 87 113,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 113,02 | 2023 |
| 1232 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 128 107,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 107,38 | 2023 |
| 1233 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 78 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 540,00 | 2023 |
| 1234 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 91 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 960,00 | 2021 |
| 1235 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 7 | Ремонт крыши | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 000,00 | 2022 |
| 1236 | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 7 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 35 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 780,80 | 2022 |
| 1237 | рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 135 471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 471,60 | 2022 |
| 1238 | рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 463 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 120,00 | 2023 |
| 1239 | рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 52 710,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 710,77 | 2023 |
| 1240 | рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 153 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 945,00 | 2022 |
| 1241 | рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 000,00 | 2023 |
| 1242 | рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 59 898,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 898,60 | 2023 |
| 1243 | с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 982,00 | 2023 |
| 1244 | с. Елшанка, ул. Интернациональная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 42 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 240,00 | 2022 |
| 1245 | с. Елшанка, ул. Интернациональная, д. 2 | Ремонт крыши | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 | 2023 |
| 1246 | с. Елшанка, ул. Интернациональная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 16 435,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 435,20 | 2023 |
| 1247 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960,00 | 2021 |
| 1248 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 2022 |
| 1249 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820,80 | 2022 |
| 1250 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 880,00 | 2021 |
| 1251 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 2022 |
| 1252 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902,40 | 2022 |
| 1253 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 120,00 | 2021 |
| 1254 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Ремонт фасада с утеплением | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 2021 |
| 1255 | с. Тетюшское, пер. Калинина 1-й, д. 19 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 21 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 057,60 | 2021 |
| **Цильнинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1256 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 450,00 | 2021 |
| 1257 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Ремонт крыши | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 2021 |
| 1258 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 85 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 386,00 | 2021 |
| 1259 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 450,00 | 2022 |
| 1260 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Ремонт крыши | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 2023 |
| 1261 | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 15 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 85 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 386,00 | 2023 |
| 1262 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 450,00 | 2021 |
| 1263 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 2022 |
| 1264 | рп. Цильна, ул. Юбилейная, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 85 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 386,00 | 2022 |
| 1265 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 43 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 560,00 | 2021 |
| 1266 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 2021 |
| 1267 | с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 16 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 948,80 | 2021 |
| 1268 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 156 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 959,00 | 2021 |
| 1269 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Ремонт крыши | 2 853 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 800,00 | 2022 |
| 1270 | с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 61 071,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 071,32 | 2022 |
| 1271 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 150 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 480,00 | 2023 |
| 1272 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 150 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 480,00 | 2022 |
| 1273 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 8 | Ремонт крыши | 2 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 000,00 | 2023 |
| 1274 | с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 8 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 58 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 550,40 | 2023 |
| 1275 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 1 090 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 600,00 | 2021 |
| 1276 | с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 23 338,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 338,84 | 2021 |
| **Чердаклинский муниципальный район** | | | | | | | | |
| 1277 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 144 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 001,00 | 2021 |
| 1278 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт крыши | 2 618 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 200,00 | 2022 |
| 1279 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 029,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 029,48 | 2022 |
| 1280 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 61 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 820,00 | 2022 |
| 1281 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Ремонт фасада | 1 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 2023 |
| 1282 | п. Мирный, ул. Мира, д. 13 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 24 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 053,60 | 2023 |
| 1283 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 2021 |
| 1284 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт крыши | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2023 |
| 1285 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 65 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 056,00 | 2023 |
| 1286 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680,00 | 2022 |
| 1287 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 2023 |
| 1288 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,40 | 2023 |
| 1289 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290,00 | 2022 |
| 1290 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 2023 |
| 1291 | п. Мирный, ул. Молодежная, д. 12 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,20 | 2023 |
| 1292 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610,00 | 2022 |
| 1293 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 2023 |
| 1294 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182,80 | 2023 |
| 1295 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 440,00 | 2022 |
| 1296 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 2023 |
| 1297 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 411,20 | 2023 |
| 1298 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 | 2022 |
| 1299 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 2023 |
| 1300 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824,80 | 2023 |
| 1301 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 42 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 625,00 | 2022 |
| 1302 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 2023 |
| 1303 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 16 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 585,00 | 2023 |
| 1304 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 88 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 440,00 | 2021 |
| 1305 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт крыши | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 2023 |
| 1306 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 34 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 411,20 | 2023 |
| 1307 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,00 | 2022 |
| 1308 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 2023 |
| 1309 | п. Мирный, ул. Рабочая, д. 4 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,60 | 2023 |
| 1310 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 146 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 300,00 | 2021 |
| 1311 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Ремонт крыши | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 2021 |
| 1312 | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 56 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 924,00 | 2021 |
| 1313 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 124 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 982,00 | 2021 |
| 1314 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Ремонт крыши | 2 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 400,00 | 2022 |
| 1315 | рп. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 34 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 48 629,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 629,36 | 2022 |
| 1316 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 134 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 504,04 | 2021 |
| 1317 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2 445 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 528,00 | 2021 |
| 1318 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 10 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 52 334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 334,30 | 2021 |
| 1319 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 130 389,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 389,60 | 2021 |
| 1320 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2 370 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 720,00 | 2022 |
| 1321 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 18 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 50 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 733,41 | 2022 |
| 1322 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 385,12 | 2021 |
| 1323 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2 225 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 184,00 | 2021 |
| 1324 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 2 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618,94 | 2021 |
| 1325 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 122 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 385,12 | 2021 |
| 1326 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Ремонт крыши | 2 225 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 184,00 | 2021 |
| 1327 | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 23 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши | 47 618,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618,94 | 2021 |
|  | **ИТОГО по субъекту Ульяновская область** |  | 939 715 557,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 715 557,16 |  |
|  |  | в том числе план 2021 года | 422 246 953,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 246 953,33 |  |
|  |  | план 2022 года | 295 520 277,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 520 277,65 |  |
|  |  | план 2023 года | 221 948 326,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 948 326,18 |  |