**ПРОЕКТ**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**О внесении изменений в государственную программу**

**Ульяновской области «Развитие информационного общества**

**и электронного правительства в Ульяновской области»**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных   
с реализацией в 2022 году государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства  
в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области В.Н.Разумков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ульяновской области

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в государственную программу Ульяновской области**

**«Развитие информационного общества и электронного правительства**

**в Ульяновской области»**

1. В паспорте:

1) cтроку «Целевые индикаторы государственной программы» дополнить абзацами двадцать девятым – тридцать вторым следующего содержания:

«доля массовых социально значимых государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и услуг бюджетных учреждений Ульяновской области (далее – региональные МСЗУ), предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (далее – МЦАР), в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области;

доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено функционирование   
и эксплуатация защищённого межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области;

доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено формирование  
и функционирование информационно-технологической и телекоммуникацион-ной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечено аудио-протоколирование хода судебного заседания, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области;

в Ульяновской области реализованы мероприятия по созданию   
и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам   
по номеру «122» (далее – Служба-122).»;

2)строку «Ресурсное обеспечение государственной программы   
с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  государственной  программы с  разбивкой по  этапам и годам  реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое  обеспечение реализации государственной программы составит 3366773,14072 тыс. рублей, в том числе  по годам:  в 2020 году – 606134,44175 тыс. рублей;  в 2021 году – 770923,60516 тыс. рублей;  в 2022 году – 725533,75155 тыс. рублей;  в 2023 году – 612090,67113 тыс. рублей;  в 2024 году – 652090,67113 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 3251196,08472 тыс. рублей,  в том числе:  в 2020 году – 598456,28575 тыс. рублей;  в 2021 году – 754983,10516 тыс. рублей;  в 2022 году – 658870,35155 тыс. рублей;  в 2023 году – 599443,17113 тыс. рублей;  в 2024 году – 639443,17113 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты,  имеющие целевое назначение,из федерального  бюджета, – 115 577,056 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 7678,156 тыс. рублей;  в 2021 году – 15940,5 тыс. рублей;  в 2022 году –66663,4 тыс. рублей;  в 2023 году –12647,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 12647,5 тыс. рублей.»; |

3) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  проектов,  реализуемых  в составе  государственной программы | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое  обеспечение реализации проектов, реализуемых  в составе государственной программы, составит 150885,60396тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 12376,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 34808,98616 тыс. рублей;  в 2022 году – 67354,62554 тыс. рублей;  в 2023 году – 15789,64613 тыс. рублей;  в 2024 году – 20555,54613 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 48689,20396 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 6770,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 18868,48616 тыс. рублей;  в 2022 году – 4460,92554 тыс. рублей;  в 2023 году – 6911,84613 тыс. рублей;  в 2024 году – 11677,74613 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета, – 102196,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 5606,6тыс. рублей;  в 2021 году –15940,5 тыс. рублей;  в 2022 году –62893,7 тыс. рублей;  в 2023 году –8877,8 тыс. рублей;  в 2024 году –8877,8 тыс. рублей.»; |

4) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной   
программы»:

а) в абзаце шестнадцатом слова «, и организации участия в заседаниях   
мировых судов в режиме видео-конференц-связи» исключить;

б) дополнить абзацами семнадцатым–девятнадцатым следующего   
содержания:

«увеличение доли региональных МСЗУ, предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ВИС с применением МЦАР, в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме   
посредством ВИС в Ульяновской области;

обеспечение на судебных участках мировых судей формирования   
и функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях   
мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечение аудио-протоколирования хода судебного заседания;

в Ульяновской области реализованы мероприятия по созданию   
и организации работы Службы-122.».

2. В паспорте подпрограммы «Снижение административных барьеров,   
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг   
исполнительными органами государственной власти Ульяновской   
области и муниципальных услуг органами местного самоуправления   
муниципальных образований Ульяновской области»:

1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацем  
десятым следующего содержания:

«доля региональных МСЗУ, предоставляемых в Ульяновской области   
в электронной форме посредством ВИС с применением МЦАР, в общем   
количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме   
посредством ВИС в Ульяновской области.»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам   
и годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы с разбивкой по  этапам и годам  реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое  обеспечение реализации подпрограммы составит 2940769,32701 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 478188,626 тыс. рублей;  в 2021 году – 650463,6 тыс. рублей;  в 2022 году –640418,80101 тыс. рублей;  в 2023 году –572247,4 тыс. рублей;  в 2024 году –599450,9 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 2921782,07101 тыс. рублей,  в том числе:  в 2020 году – 470510,47 тыс. рублей;  в 2021 году – 650463,6 тыс. рублей;  в 2022 году –636649,10101 тыс. рублей;  в 2023 году –568477,7 тыс. рублей;  в 2024 году –595681,2 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, –18 987,256 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 7678,156 тыс. рублей;  в 2022 году –3769,7 тыс. рублей;  в 2023 году –3769,7 тыс. рублей;  в 2024 году –3769,7 тыс. рублей.»; |

3) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе   
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  проектов,  реализуемых  в составе  подпрограммы | – | общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реализуемых  в составе подпрограммы, составит 28810,106 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 10119,4 тыс. рублей;  в 2021 году –3690,581 тыс. рублей;  в 2022 году – 1679,675 тыс. рублей;  в 2023 году –4277,275 тыс. рублей;  в 2024 году –9043,175 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области –23203,506 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году –4512,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 3690,581 тыс. рублей;  в 2022 году – 1679,675 тыс. рублей;  в 2023 году – 4277,275 тыс. рублей;  в 2024 году –9043,175 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, –5606,6 тыс.  рублей, в том числе:  в 2020 году – 5606,6 тыс. рублей.»; |

4) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

«увеличение доли региональных МСЗУ, предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ВИС с применением МЦАР, в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме   
посредством ВИС в Ульяновской области.».

3. В паспорте подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»:

1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацами  
тринадцатым – пятнадцатымследующего содержания:

«доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории   
Ульяновской области, на которых обеспечено функционирование   
и эксплуатация защищённого межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся   
на территории Ульяновской области;

доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории   
Ульяновской области, на которых обеспечено формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры,предназначенной для удалённого участия в заседаниях мировых   
судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечено аудио-протоколирование хода судебного заседания, в общем количестве   
судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской   
области;

в Ульяновской области реализованы мероприятия по созданию   
и организации работы Службы-122.»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам   
и годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы с разбивкой по  этапам и годам  реализации | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое  обеспечение реализации подпрограммы составит 355357,01371 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 114977,11575 тыс. рублей;  в 2021 году – 107501,90516 тыс. рублей;  в 2022 году –68374,95054 тыс. рублей;  в 2023 году –27103,27113 тыс. рублей;  в 2024 году –37399,77113 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области – 258767,21371 тыс. рублей,  в том числе:  в 2020 году – 114977,11575 тыс. рублей;  в 2021 году – 91561,40516 тыс. рублей;  в 2022 году –5481,25054 тыс. рублей;  в 2023 году –18225,47113 тыс. рублей;  в 2024 году –28521,97113тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых  являются субсидии и иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение,из федерального бюджета, – 96589,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2021 году – 15940,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 62893,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 8877,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 8877,8 тыс. рублей.»; |

3) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе   
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  проектов,  реализуемых  в составе  подпрограммы | – | общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое  обеспечение реализации проектов, реализуемых  в составе подпрограммы, составит 122075,49796тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 2257,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 31118,40516 тыс. рублей;  в 2022 году –73624,84953 тыс. рублей;  в 2023 году –11512,37113 тыс. рублей;  в 2024 году –11512,37113 тыс. рублей,  из них:  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области –25485,69796 тыс. рублей,  в том числе:  в 2020 году – 2257,4 тыс. рублей;  в 2021 году –15177,90516 тыс. рублей;  в 2022 году – 2781,25054 тыс. рублей;  в 2023 году – 2634,57113 тыс. рублей;  в 2024 году – 2634,57113 тыс. рублей,  за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых  являются субсидии и иные межбюджетные  трансферты, имеющие целевое назначение,из федерального бюджета, –96589,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2021 году –15940,5 тыс. рублей;  в 2022 году –62893,7тыс. рублей;  в 2023 году –8877,8тыс. рублей;  в 2024 году – 8877,8тыс. рублей.»; |

4) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

а) в абзаце пятом слова «, и организации участия в заседаниях   
мировых судов в режиме видео-конференц-связи» исключить;

б) дополнить абзацем шестыми седьмым следующего содержания:

«обеспечение на судебных участках мировых судей формирования   
и функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях  
мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечение аудио-протоколирования хода судебного заседания;

в Ульяновской области реализованы мероприятия по созданию   
и организации работы Службы-122.».

4. В приложении № 1:

1) раздел «Подпрограмма «Снижение административных барьеров,   
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг   
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области   
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных   
образований Ульяновской области» дополнить строкой 10 следующего   
содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 10. | Доля массовых социально значимых государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и услуг бюджетных учреждений Ульяновской области (далее – региональные МСЗУ), предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (далее – МЦАР), в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области | 0 | - | - | 30 | 60 | 100 | Рассчитывается по формуле:  Д = К1 / К2 100, где:  К1 – количество региональных МСЗУ, предоставляемых в Ульяновской области в электроннойформепосредством ВИС с применением МЦАР;  К2 –общее количество региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области.  Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан» |  |
|  |  | »; |

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти   
Ульяновской области»:

а) в строке 12:

в графе 6 цифры «80,0» заменить цифрами «65,0»;

в графе 8 знак «-» заменить цифрами «100,0»;

б)дополнить строками 13 – 16следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13. | Доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории  Ульяновской области, на которых обеспечено функционирование и эксплуатация защищённого межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, процентов (Д) | 0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Рассчитывается по формуле:  Д = С1 / С2 100, где:  С1– количество судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено функционирование и эксплуатация защищённого межведомственного электронного взаимодействия;  С2 – общее количество судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области.  Ежеквартальный отчёт Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области |  |
|  | 14. | Доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории  Ульяновской области, на которых обеспечено формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечено аудио-протоколирование хода судебного заседания, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, процентов (Д) | 0 | – | – | 65 | 65 | 65 | Рассчитывается по формуле:  Д = С1 / С2 100, где:  С1– количество судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечено аудио-протоколирование хода судебного заседания;  С2 – общее количество судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области.  Ежеквартальный отчёт Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области |  |
|  | 15. | В Ульяновской области реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (далее – Служба-122), штука | 0 | – | – | 1 | – | – | Подсчёт созданных и функционирующих Служб-122 в Ульяновской области. Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан» | ». |

5**.** Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Ульяновской области**

**«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответственные  исполнители  мероприятия | Источник  финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения реализации  мероприятий, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2020  год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» | | | | | | | | | |  | |
| Цель подпрограммы – повышение качества и уровня доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти  Ульяновской области (далее также – ИОГВ) и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  (далее также – ОМСУ) на территории Ульяновской области | | | | | | | | | |  | |
| Задача подпрограммы – организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие сети МФЦ и обновление  их материально-технической базы» | Правительство  Ульяновской  области, областное  государственное  казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр  предоставления  государственных  и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан») | Бюджетные  ассигнования областного бюджета  Ульяновской области  (далее –  бюджетные ассигнования областного бюджета) | 50464,2 | 6304,3 | 15659,9 | 1500,0 | 13000,0 | 14000,0 |  | |
| Цель подпрограммы – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения Ульяновской области и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,  на территории Ульяновской области | | | | | | | | | |  | |
| Задача подпрограммы – обеспечение предоставления населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме и цифровом виде | | | | | | | | | |  | |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Всего,  в том числе: | 28810,106 | 10119,4 | 3690,581 | 1679,675 | 4277,275 | 9043,175 |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 23203,506 | 4512,8 | 3690,581 | 1679,675 | 4277,275 | 9043,175 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета<\*> | 5606,6 | 5606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 14568,225 | 4339,4 | 3022,3 | 1479,675 | 2327,275 | 3399,575 |  | |
| 2.2. | Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ульяновской области | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Всего,  в том числе: | 12733,6 | 5780,0 | 260,0 | 0,0 | 1600,0 | 5093,6 |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7127,0 | 173,4 | 260,0 | 0,0 | 1600,0 | 5093,6 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета<\*> | 5606,6 | 5606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Популяризация возможности получения государственных  и муниципальных услуг в электронной форме | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1508,281 | 0,0 | 408,281 | 200,0 | 350,0 | 550,0 |  | | |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Всего,  в том числе: | 80351,12825 | 5316,95224 | 23009,0 | 17222,02601 | 17301,525 | 17501,625 |  | | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 66970,47225 | 3245,39624 | 23009,0 | 13452,32601 | 13531,825 | 13731,925 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета<\*> | 13380,656 | 2071,556 | 0,0 | 3769,7 | 3769,7 | 3769,7 |
| 3.1. | Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Всего,  в том числе: | 2526,28781 | 2526,28781 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 454,73181 | 454,73181 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета<\*> | 2071,556 | 2071,556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 63688,46544 | 2790,66443 | 23009,0 | 12509,90101 | 12589,4 | 12789,5 |  | | |
| 3.3. | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Всего,  в том числе: | 14136,375 | – | – | 4712,125 | 4712,125 | 4712,125 |  | | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2827,275 | – | – | 942,425 | 942,425 | 942,425 |  | | |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета<\*> | 11309,1 | – | – | 3769,7 | 3769,7 | 3769,7 |  | | |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 2781143,89276 | 456447,97376 | 608104,119 | 620017,1 | 537668,6 | 558906,1 |  | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Правительство для граждан» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 2781143,89276 | 456447,97376 | 608104,119 | 620017,1 | 537668,6 | 558906,1 |  | | |
| Итого по подпрограмме | | | Всего,  в том числе: | 2940769,32701 | 478188,626 | 650463,6 | 640418,80101 | 572247,4 | 599450,9 |  | | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2921782,07101 | 470510,47 | 650463,6 | 636649,10101 | 568477,7 | 595681,2 |  | | |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета<\*> | 18987,256 | 7678,156 | 0,0 | 3769,7 | 3769,7 | 3769,7 |  | | |
| Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы – стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) | | | | | | | | | |  |
| Задача подпрограммы – создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в сфере ИКТ международного, межрегионального и регионального масштаба, а также участие в них» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные  ассигнования областного бюджета | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | |
| 1.1. | Обеспечение функционирования Евразийского регионального офиса Всемирной организации умных и устойчивых городов (WeGO),которым определена Ульяновская область | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | |
| 2. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной деятельности» | Правительство  Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 57025,6 | 12762,8 | 12762,8 | 6500,0 | 12500,0 | 12500,0 |  | | | |
| 3. | Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением своей деятельности | Правительство  Ульяновской области, Автономная некоммерческая  организация дополнительного образования «Агентство  технологического развития Ульяновской области» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 10000,0 | – | – | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | 67035,6 | 12772,8 | 12762,8 | 16500,0 | 12500,0 | 12500,0 |  | |
| Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Цель подпрограммы – повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и ИОГВ | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Задача подпрограммы – развитие и модернизация информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и ИОГВ | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения» | Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан», Министерство  строительства  и архитектуры  Ульяновской области (далее – Министерство строительства) | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 233281,51575 | 112719,71575 | 76383,5 | 2700,0 | 15590,9 | 25887,4 |  |
| 1.1. | Приобретение программного обеспечения, программно-аппаратных и технических средств для обеспечения функционирования серверов Единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и ИОГВ (далее – ЕСЭД) | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 35117,9 | 4690,0 | 14927,9 | 500,0 | 7500,0 | 7500,0 |  |
| 1.2. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования ЕСЭД | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 7500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.3. | Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеспечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и ИОГВ | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 5138,3 | 264,2 | 694,1 | 200,0 | 1990,0 | 1990,0 |  |
| 1.4. | Модернизация корпоративной сети передачи данных Правительства Ульяновской области, приобретение и монтаж серверного и сетевого оборудования | Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 6485,9 | 500,0 | 2485,9 | 0,0 | 500,0 | 3000,0 |  |
| 1.5. | Модернизация центра обработки данных и формирование резервного центра обработки данных для обеспечения функционирования информационных систем Правительства Ульяновской области и ИОГВ | Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 36576,6 | 7124,1 | 9954,2 | 1500,0 | 5100,9 | 12897,4 |  |
| 1.6. | Создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 127297,3 | 81975,9 | 45321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Министерство  строительства | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 165,51575 | 165,51575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Цель подпрограммы – создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки  и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств на территории Ульяновской области | | | | | | | | | |  | |
| Задача подпрограммы –обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ульяновской  области на всех уровнях информационного пространства | | | | | | | | | |  | |
| 2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 22662,3 | 2257,4 | 14684,9 | 1000,0 | 2360,0 | 2360,0 |  |
| 2.1. | Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защиты информации и системное сопровождение средств защиты информации, образующейся в процессе деятельности Правительства Ульяновской области | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 22662,3 | 2257,4 | 14684,9 | 1000,0 | 2360,0 | 2360,0 |  |
| Цель подпрограммы – создание в границах территории Ульяновской области на основе отечественных разработок глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных | | | | | | | | | |  |
| Задача подпрограммы – развитие и модернизация на территории Ульяновской области современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | | | | | | | | | |  |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» | Правительство  Ульяновской области, Агентство  по обеспечению  деятельности  мировых судей  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Всего,  в том числе: | 99413,19796 | – | 16433,50516 | 64674,95054 | 9152,37113 | 9152,37113 |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2823,39796 | – | 493,00516 | 1781,25054 | 274,57113 | 274,57113 |  | |
| бюджетные  ассигнования федерального бюджета<\*> | 96589,8 | – | 15940,5 | 62893,7 | 8877,8 | 8877,8 |  | |
| 3.1. | Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | Агентство  по обеспечению  деятельности  мировых судей  Ульяновской области | Всего,  в том числе: | 91463,29897 | – | 16433,50516 | 56725,05155 | 9152,37113 | 9152,37113 |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2743,89897 | – | 493,00516 | 1701,75155 | 274,57113 | 274,57113 |  | |
| бюджетные  ассигнования федерального бюджета<\*> | 88719,4 | – | 15940,5 | 55023,3 | 8877,8 | 8877,8 |  | |
| 3.2. | Реализация мероприятий по созданию и организации  работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Всего,  в том числе: | 7949,89899 | – | – | 7949,89899 | 0,0 | 0,0 |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 79,49899 | – | – | 79,49899 | 0,0 | 0,0 |  | |
| бюджетные  ассигнования федерального бюджета<\*> | 7870,4 | – | – | 7870,4 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Итого по подпрограмме | | | Всего,  в том числе: | 355357,01371 | 114977,11575 | 107501,90516 | 68374,95054 | 27103,27113 | 37399,77113 |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 258767,21371 | 114977,11575 | 91561,40516 | 5481,25054 | 18225,47113 | 28521,97113 |  | |
| бюджетные  ассигнования федерального бюджета<\*> | 96589,8 | – | 15940,5 | 62893,7 | 8877,8 | 8877,8 |  | |
| Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Цель подпрограммы – создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, ИОГВ и ОМСУ | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Задача подпрограммы – развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки,  хранения и использования пространственных данных | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 3611,2 | 195,9 | 195,3 | 240,0 | 240,0 | 2740,0 |  | | | | |
|  | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 1111,2 | 195,9 | 195,3 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  | | | | |
| 1.2. | Создание подсистемы мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и контроля за ними на основе обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ) | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | | | | |
| 1.3. | Создание подсистемы мониторинга состояния особо охраняемых при­родных территорий регионального значения в Ульяновской области и контроля за ним на основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | | | | |
| 1.4. | Создание подсистемы мониторинга водных объектов на основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | | | | |
| 1.5. | Создание подсистемы государственного кадастрового учёта недвижимого имущества, находящегося на территории Ульяновской области, обеспечивающей реализацию государственной политики эффективного и рационального использования земельных участков, иных объектов недвижимости и управления ими на основе обработки и интерпретации данных ДЗЗ | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | | | | |
| 1.6. | Создание подсистемы мониторинга объектов навигационной деятельности на территории Ульяновской области на основе ГЛОНАСС/GPS-технологий с использованием навигационных сигналов с открытым доступом | Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Правительство для граждан» | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | 3611,2 | 195,9 | 195,3 | 240,0 | 240,0 | 2740,0 |  | |
| ВСЕГО по государственной программе | | | Всего,  в том числе: | 3366773,14072 | 606134,44175 | 770923,60516 | 725533,75155 | 612090,67113 | 652090,67113 |  | |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3251196,08472 | 598456,28575 | 754983,10516 | 658870,35155 | 599443,17113 | 639443,17113 |  | |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета<\*> | 115577,056 | 7678,156 | 15940,5 | 66663,4 | 12647,5 | 12647,5 |  | |

----------------------

<\*>Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

6. В приложении № 3:

1) графу 3 строки 3 раздела «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области   
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных   
образований Ульяновской области»дополнить словами следующего   
содержания:

«Доля массовых социально значимых государственных услуг   
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,   
муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных   
образований Ульяновской области и услуг бюджетных учреждений Ульяновской области (далее – региональные МСЗУ), предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ведомственных информационных систем   
(далее – ВИС) с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов, в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых   
в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области»;

2) графу 3 строки 3 раздела «Подпрограмма «Развитие информационно-  
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов   
государственной власти Ульяновской области» дополнить словами следующего   
содержания:

«Доля судебных участков мировых судей, находящихся на территории Ульяновской области, на которых обеспечено функционирование и эксплуатация защищённого межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся на территории   
Ульяновской области. Доля судебных участков мировых судей, находящихся   
на территории Ульяновской области, на которых обеспечено формирование  
и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях   
мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечено аудио-протоколирование хода судебного заседания, в общем   
количестве судебных участков мировых судей, находящихся   
на территории Ульяновской области. В Ульяновской области реализованы   
мероприятияпо созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».

7. В строке 2 раздела «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной   
власти Ульяновской области» приложения № 4:

1) графу 3 дополнить словами следующего содержания:

**«**Насудебных участках мировых судей обеспечено формирование   
и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, подаваемых   
в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов   
в режиме видео-конференц-связи. Субъектами Российской Федерации   
реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»;

2) графу 5 дополнить цифрами «10.02.2025».

8. В приложении № 5:

1) раздел «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области   
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» дополнить строкой 4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 4. | Увеличение доли массовых социально значимых государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и услуг бюджетных учреждений Ульяновской области (далее – региональные МСЗУ), предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (далее – МЦАР), в общем количестве региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области (Д) | % | - | - | 30 | 60 | 100 | Рассчитывается по формуле:  Д = К1 / К2 100, где:  К1 – количество региональных МСЗУ, предоставляемых в Ульяновской области в электронной форме посредством ВИС с применением МЦАР;  К2 – общее количество региональных МСЗУ, предоставляемых в электронной форме посредством ВИС в Ульяновской области.  Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан» |  |
|  | »; |

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти   
Ульяновской области»:

а) строку 5 изложить в следующей редакции;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 5. | Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, подаваемых в электронном виде | Ед. | – | – | 71 | 71 | 71 | Подсчёт судебных участков мировых судей, на которых обеспечено формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, подаваемых в электронном виде.  Отчёт Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области |  |
|  |  |
|  |  | ». |

б) дополнить строками 6 и 7 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 6. | Обеспечение на судебных участках мировых судей формирования и функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечение аудио-протоколирования хода судебного заседания | Ед. | – | – | 46 | 46 | 46 | Подсчёт судебных участков мировых судей, на которых обеспечено формирование и функционирование информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенной для удалённого участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также обеспечение аудио-протоколирования хода судебного заседания. Отчёт Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области |  |
|  | 7. | В Ульяновской области создана и организована работа единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (далее – Служба-122) | Ед. | - | - | 1 | - | - | Подсчёт созданных и функционирующих в Ульяновской области Служб-122.  Ежеквартальный отчёт ОГКУ «Правительство для граждан» |  |
|  |  | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_