**ПРОЕКТ**

**Министерство жилищно-коммунального хозяйства   
и строительства Ульяновской области**

**П Р И К А З**

**Об утверждении краткосрочного плана**

**реализации в 2024-2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области**

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области   
от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области», создания безопасных   
и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности   
и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2024-2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 24.01.2024   
№ 3-П «Об утверждении на 2024-2026 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   
на заместителя Министра – директора департамента топливно-энергетического комплекса Симунову М.В.

Министр Р.Н.Хайрудинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | **ПРИЛОЖЕНИЕ**  **к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства   и строительства Ульяновской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| **Краткосрочный план реализации в 2024-2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **п/п**  **№** | **Адрес МКД** | | | **Вид работы** | | **Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.)** | | | | | | | | | | | **Плановый год завершения выполнения работы (услуги)** |
| **всего** | **Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства, планируемые к возмещению части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных**  **в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | | **средства областного бюджета Ульяновской области** | | | **средства бюджетов муници-пальных образо-ваний** | | **средства собственников помещений в многоквартир-ном доме** | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базарносызганский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 200 093,41 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 200 093,41 | | 2024 | |
| 2 | | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт крыши | 3 638 062,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 638 062,00 | | 2024 | |
| 3 | | рп. Базарный Сызган, мкр. Южный, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 77 854,53 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 77 854,53 | | 2024 | |
|  | | **Итого по Базарносызганский муниципальный район** |  | **3 916 009,94** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **3 916 009,94** | |  | |
|  | | 2021 | **в том числе план 2024 года** | **3 916 009,94** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **3 916 009,94** | |  | |
|  | | 2022 | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | | 2023 | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Барышский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | г. Барыш, ул. Луначарского, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 176 660,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 176 660,00 | | 2024 | |
| 5 | | г. Барыш, ул. Луначарского, д. 28 | Ремонт фасада с утеплением | 3 212 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 212 000,00 | | 2025 | |
| 6 | | г. Барыш, ул. Луначарского, д. 28 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 68 736,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 68 736,80 | | 2025 | |
| 7 | | г. Барыш, ул. Садовая, д. 17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 754 147,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 754 147,90 | | 2025 | |
| 8 | | г. Барыш, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт крыши | 13 711 780,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 13 711 780,00 | | 2026 | |
| 9 | | г. Барыш, ул. Садовая, д. 17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 293 432,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 293 432,09 | | 2026 | |
| 10 | | г. Барыш, ул. Фабричная, д. 3А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 300 865,22 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 300 865,22 | | 2025 | |
| 11 | | г. Барыш, ул. Фабричная, д. 3А | Ремонт крыши | 5 470 276,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 470 276,70 | | 2025 | |
| 12 | | г. Барыш, ул. Фабричная, д. 3А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 117 063,92 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 117 063,92 | | 2025 | |
| 13 | | р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 199 144,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 199 144,00 | | 2025 | |
| 14 | | р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, д. 9 | Ремонт фасада с утеплением | 3 620 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 620 800,00 | | 2025 | |
| 15 | | р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 77 485,12 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 77 485,12 | | 2025 | |
|  | | **Итого по Барышский муниципальный район** |  | **28 002 391,75** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **28 002 391,75** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **176 660,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **176 660,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **13 820 519,66** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **13 820 519,66** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **14 005 212,09** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **14 005 212,09** | |  | |
| **Вешкаймский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 355,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 355,60 | | 2024 | |
| 17 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 351 920,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 351 920,00 | | 2024 | |
| 18 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 931,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 28 931,09 | | 2024 | |
| 19 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 35 818,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 35 818,20 | | 2024 | |
| 20 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 651 240,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 651 240,00 | | 2024 | |
| 21 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 13 936,54 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 13 936,54 | | 2024 | |
| 22 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 024,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 24 024,00 | | 2024 | |
| 23 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 436 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 436 800,00 | | 2024 | |
| 24 | | рп. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 347,52 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 347,52 | | 2024 | |
| 25 | | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 465 608,00 | | 2024 | |
| 26 | | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 12 | Ремонт крыши | 8 465 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 465 600,00 | | 2025 | |
| 27 | | рп. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 181 163,84 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 181 163,84 | | 2025 | |
|  | | **Итого по Вешкаймский муниципальный район** |  | **11 738 744,79** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **11 738 744,79** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **3 091 980,95** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **3 091 980,95** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **8 646 763,84** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **8 646 763,84** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **город Димитровград** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 264 550,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 264 550,00 | | | 2025 |
| 29 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Ремонт крыши | 4 810 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 810 000,00 | | | 2025 |
| 30 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 288 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 102 934,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 102 934,00 | | | 2025 |
| 31 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 506 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 506 000,00 | | | 2024 |
| 32 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 37 | Ремонт крыши | 9 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 200 000,00 | | | 2024 |
| 33 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 196 880,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 196 880,00 | | | 2024 |
| 34 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 429 440,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 429 440,00 | | | 2024 |
| 35 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Ремонт крыши | 7 808 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 808 000,00 | | | 2025 |
| 36 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 167 091,20 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 167 091,20 | | | 2025 |
| 37 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 108 504,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 108 504,00 | | | 2024 |
| 38 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 1 972 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 972 800,00 | | | 2024 |
| 39 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 42 217,92 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 42 217,92 | | | 2024 |
| 40 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 85 536,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 85 536,00 | | | 2024 |
| 41 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 555 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 555 200,00 | | | 2024 |
| 42 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 33 281,28 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 33 281,28 | | | 2024 |
| 43 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 108 680,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 108 680,00 | | | 2024 |
| 44 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 976 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 976 000,00 | | | 2024 |
| 45 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 42 286,40 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 42 286,40 | | | 2024 |
| 46 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 207 009,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 207 009,00 | | | 2026 |
| 47 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 763 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 763 800,00 | | | 2026 |
| 48 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 80 545,32 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 80 545,32 | | | 2026 |
| 49 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 68 747,53 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 68 747,53 | | | 2026 |
| 50 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 249 955,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 249 955,00 | | | 2026 |
| 51 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 26 749,04 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 26 749,04 | | | 2026 |
| 52 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 95 637,52 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 95 637,52 | | | 2026 |
| 53 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 738 864,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 738 864,00 | | | 2026 |
| 54 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 211,69 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 37 211,69 | | | 2026 |
| 55 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 506 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 506 000,00 | | | 2024 |
| 56 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2А | Ремонт крыши | 9 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 200 000,00 | | | 2024 |
| 57 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 196 880,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 196 880,00 | | | 2024 |
| 58 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2Б | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 416 845,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 416 845,00 | | | 2026 |
| 59 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2Б | Ремонт фасада | 7 579 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 579 000,00 | | | 2026 |
| 60 | г. Димитровград, ул. Мориса Тореза, д. 2Б | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 162 190,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 162 190,60 | | | 2026 |
| 61 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 72 401,81 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 72 401,81 | | | 2024 |
| 62 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Ремонт фасада с утеплением | 4 131 449,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 131 449,60 | | | 2025 |
| 63 | г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 103 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 88 413,02 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 88 413,02 | | | 2025 |
| 64 | г. Димитровград, ул. Пугачева, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 354 112,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 354 112,00 | | | 2025 |
| 65 | г. Димитровград, ул. Пугачева, д. 15 | Ремонт крыши | 6 438 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 438 400,00 | | | 2026 |
| 66 | г. Димитровград, ул. Пугачева, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 137 781,76 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 137 781,76 | | | 2026 |
| 67 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 86 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 288 359,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 288 359,50 | | | 2024 |
| 68 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 86 | Ремонт крыши | 5 242 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 242 900,00 | | | 2025 |
| 69 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 86 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 112 198,06 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 112 198,06 | | | 2025 |
| 70 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 327 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 455 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 455 400,00 | | | 2024 |
| 71 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 327 | Ремонт крыши | 8 280 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 280 000,00 | | | 2024 |
| 72 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 327 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 177 192,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 177 192,00 | | | 2024 |
| 73 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 280 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 276 650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 276 650,00 | | | 2026 |
| 74 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 280 | Ремонт крыши | 5 030 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 030 000,00 | | | 2026 |
| 75 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 280 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 107 642,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 107 642,00 | | | 2026 |
| 76 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 435 710,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 435 710,00 | | | 2024 |
| 77 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 9А | Ремонт крыши | 7 922 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 922 000,00 | | | 2024 |
| 78 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 169 530,80 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 169 530,80 | | | 2024 |
| 79 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 242 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 242 000,00 | | | 2024 |
| 80 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 400 000,00 | | | 2024 |
| 81 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 94 160,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 94 160,00 | | | 2024 |
| 82 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 234 608,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 234 608,00 | | | 2025 |
| 83 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 265 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 265 600,00 | | | 2025 |
| 84 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 91 283,84 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 91 283,84 | | | 2025 |
| 85 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 152 889,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 152 889,00 | | | 2025 |
| 86 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 779 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 779 800,00 | | | 2025 |
| 87 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 487,72 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 59 487,72 | | | 2025 |
| 88 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 227 392,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 227 392,00 | | | 2025 |
| 89 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 134 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 134 400,00 | | | 2025 |
| 90 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88 476,16 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 88 476,16 | | | 2025 |
| 91 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 128 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 128 700,00 | | | 2026 |
| 92 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2 340 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 340 000,00 | | | 2026 |
| 93 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 50 076,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 50 076,00 | | | 2026 |
| 94 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 101 530,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 101 530,00 | | | 2026 |
| 95 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 846 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 846 000,00 | | | 2026 |
| 96 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 39 504,40 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 39 504,40 | | | 2026 |
| 97 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 143 957,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 957,00 | | | 2026 |
| 98 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 617 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 617 400,00 | | | 2026 |
| 99 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 56 012,36 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 56 012,36 | | | 2026 |
| 100 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 294 525,00 | | | 2025 |
| 101 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 7 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 355 000,00 | | | 2026 |
| 102 | г. Димитровград, ул. Кирпичная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 114 597,00 | | | 2026 |
| 103 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 295 240,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 295 240,00 | | | 2025 |
| 104 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Ремонт крыши | 5 368 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 368 000,00 | | | 2025 |
| 105 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 875,20 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 114 875,20 | | | 2025 |
| 106 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 160 105,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 160 105,00 | | | 2026 |
| 107 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 911 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 911 000,00 | | | 2026 |
| 108 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 62 295,40 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 62 295,40 | | | 2026 |
| 109 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 246 262,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 246 262,50 | | | 2026 |
| 110 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 477 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 477 500,00 | | | 2026 |
| 111 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 95 818,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 95 818,50 | | | 2026 |
| 112 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 225 324,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 225 324,00 | | | 2026 |
| 113 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 096 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 096 800,00 | | | 2026 |
| 114 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 87 671,52 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 87 671,52 | | | 2026 |
| 115 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 600 528,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 600 528,50 | | | 2025 |
| 116 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 918 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 918 700,00 | | | 2026 |
| 117 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 233 660,18 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 233 660,18 | | | 2026 |
| 118 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 234 608,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 234 608,00 | | | 2024 |
| 119 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 265 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 265 600,00 | | | 2025 |
| 120 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 91 283,84 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 91 283,84 | | | 2025 |
| 121 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 152 889,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 152 889,00 | | | 2024 |
| 122 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 779 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 779 800,00 | | | 2025 |
| 123 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 59 487,72 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 59 487,72 | | | 2025 |
| 124 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 227 392,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 227 392,00 | | | 2024 |
| 125 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 4 134 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 134 400,00 | | | 2025 |
| 126 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 28А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88 476,16 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 88 476,16 | | | 2025 |
| 127 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 187 770,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 187 770,00 | | | 2026 |
| 128 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 3 414 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 414 000,00 | | | 2026 |
| 129 | г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 73 059,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 73 059,60 | | | 2026 |
| 130 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 278 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 278 300,00 | | | 2024 |
| 131 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 26 | Ремонт крыши | 5 060 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 060 000,00 | | | 2024 |
| 132 | г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 108 284,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 108 284,00 | | | 2024 |
| 133 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 4А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 214 720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 214 720,00 | | | 2025 |
| 134 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 4А | Ремонт крыши | 3 904 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3 904 000,00 | | | 2025 |
| 135 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 4А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 83 545,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 83 545,60 | | | 2025 |
| 136 | г. Димитровград, ул. Свирская, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 305 509,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 305 509,60 | | | 2024 |
| 137 | г. Димитровград, ул. Свирская, д. 2 | Ремонт крыши | 5 554 720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5 554 720,00 | | | 2024 |
| 138 | г. Димитровград, ул. Свирская, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 871,01 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 118 871,01 | | | 2024 |
| 139 | г. Димитровград, ул. Московская, д. 83 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 240 922,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 240 922,00 | | | 2024 |
| 140 | г. Димитровград, ул. Московская, д. 83 | Ремонт крыши | 4 380 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 380 400,00 | | | 2024 |
| 141 | г. Димитровград, ул. Московская, д. 83 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 93 740,56 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 93 740,56 | | | 2024 |
| 142 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 293А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 268 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 268 400,00 | | | 2024 |
| 143 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 293А | Ремонт крыши | 4 880 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 880 000,00 | | | 2025 |
| 144 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 293А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 104 432,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 104 432,00 | | | 2025 |
| 145 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 106 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 358 820,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 358 820,00 | | | 2024 |
| 146 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 106 | Ремонт крыши | 6 524 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 524 000,00 | | | 2024 |
| 147 | г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 106 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 139 613,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 139 613,60 | | | 2024 |
| 148 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 336 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 336 600,00 | | | 2025 |
| 149 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 18 | Ремонт крыши | 6 120 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 6 120 000,00 | | | 2026 |
| 150 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 130 968,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 130 968,00 | | | 2026 |
| 151 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 450,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 252 450,00 | | | 2026 |
| 152 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Ремонт крыши | 4 590 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 590 000,00 | | | 2026 |
| 153 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 226,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 98 226,00 | | | 2026 |
| 154 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 156 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 156 200,00 | | | 2026 |
| 155 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 840 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 840 000,00 | | | 2026 |
| 156 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 60 776,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 60 776,00 | | | 2026 |
| 157 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 222 750,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 222 750,00 | | | 2026 |
| 158 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 4 050 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 050 000,00 | | | 2026 |
| 159 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 86 670,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 86 670,00 | | | 2026 |
| 160 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 476 190,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 476 190,00 | | | 2024 |
| 161 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 33 | Ремонт крыши | 8 658 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 8 658 000,00 | | | 2025 |
| 162 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 185 281,20 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 185 281,20 | | | 2025 |
| 163 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 585 520,10 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 585 520,10 | | | 2026 |
| 164 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 7 | Ремонт крыши | 10 645 820,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 645 820,00 | | | 2026 |
| 165 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 227 820,55 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 227 820,55 | | | 2026 |
| 166 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 291 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 497 970,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 497 970,00 | | | 2026 |
| 167 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 291 | Ремонт крыши | 9 054 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9 054 000,00 | | | 2026 |
| 168 | г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 291 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 193 755,60 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 193 755,60 | | | 2026 |
| 169 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 393 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 393 250,00 | | | 2026 |
| 170 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Ремонт фасада | 7 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 150 000,00 | | | 2026 |
| 171 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 153 010,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 153 010,00 | | | 2026 |
| 172 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 252 450,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 252 450,00 | | | 2026 |
| 173 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Ремонт крыши | 4 590 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 4 590 000,00 | | | 2026 |
| 174 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 226,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 98 226,00 | | | 2026 |
| 175 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 396 825,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 396 825,00 | | | 2025 |
| 176 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 10 | Ремонт крыши | 7 215 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 215 000,00 | | | 2025 |
| 177 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 154 401,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 154 401,00 | | | 2025 |
| 178 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 168 210,50 | | | 2024 |
| 179 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | | 0,00 | 980 426,41 | | | 0,00 | 2 383 783,59 | | | 2024 |
| 180 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 71 994,09 | | | 2024 |
| 181 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 981,00 | | | 2024 |
| 182 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 168 210,50 | | | 2024 |
| 183 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | | 0,00 | 980 426,41 | | | 0,00 | 2 383 783,59 | | | 2024 |
| 184 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 71 994,09 | | | 2024 |
| 185 | г. Димитровград, ул. 9 линия, д. 13 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 981,00 | | | 2024 |
| 186 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 173 829,20 | | | 2024 |
| 187 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | | 0,00 | 1 011 917,46 | | | 0,00 | 2 464 666,54 | | | 2024 |
| 188 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 74 398,90 | | | 2024 |
| 189 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 981,00 | | | 2024 |
| 190 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 173 829,20 | | | 2024 |
| 191 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | | 0,00 | 1 011 917,46 | | | 0,00 | 2 464 666,54 | | | 2024 |
| 192 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 74 398,90 | | | 2024 |
| 193 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 40 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 981,00 | | | 2024 |
| 194 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 173 829,20 | | | 2024 |
| 195 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | | 0,00 | 1 011 917,46 | | | 0,00 | 2 464 666,54 | | | 2024 |
| 196 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 74 398,90 | | | 2024 |
| 197 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 9 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 143 981,00 | | | 2024 |
| 198 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 53 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 553 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 553 300,00 | | | 2026 |
| 199 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 53 | Ремонт крыши | 10 060 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 10 060 000,00 | | | 2026 |
| 200 | г. Димитровград, ул. Лермонтова, д. 53 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 215 284,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 215 284,00 | | | 2026 |
|  | **Итого Город Димитровград** |  | **302 341 113,95** | | **0,00** | **4 996 605,20** | | | **0,00** | **297 344 508,75** | | |  |
|  |  | **в том числе план 2024 года** | **92 322 289,96** | | **0,00** | **4 996 605,20** | | | **0,00** | **87 325 684,76** | | |  |
|  |  | **план 2025 года** | **79 340 605,82** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **79 340 605,82** | | |  |
|  |  | **план 2026 года** | **130 678 218,17** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **130 678 218,17** | | |  |
| **город Новоульяновск** | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 530 288,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 530 288,00 | | 2024 | |
| 202 | | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17а | Ремонт крыши | 9 641 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 641 600,00 | | 2024 | |
| 203 | | г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 17а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 206 330,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 206 330,24 | | 2024 | |
| 204 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 556 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 556 600,00 | | 2025 | |
| 205 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 120 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 10 120 000,00 | | 2025 | |
| 206 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 216 568,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 216 568,00 | | 2025 | |
| 207 | | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 303 715,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 303 715,50 | | 2024 | |
| 208 | | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Ремонт крыши | 5 522 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 522 100,00 | | 2024 | |
| 209 | | г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 1/13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 172,94 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 118 172,94 | | 2024 | |
| 210 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 287 188,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 287 188,00 | | 2025 | |
| 211 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт крыши | 5 221 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 221 600,00 | | 2025 | |
| 212 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 111 742,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 111 742,24 | | 2025 | |
| 213 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 556 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 556 600,00 | | 2025 | |
| 214 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 10 120 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 10 120 000,00 | | 2025 | |
| 215 | | г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 216 568,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 216 568,00 | | 2025 | |
| 216 | | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 294 525,00 | | 2026 | |
| 217 | | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 355 000,00 | | 2026 | |
| 218 | | г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 114 597,00 | | 2026 | |
| 219 | | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 294 525,00 | | 2026 | |
| 220 | | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 355 000,00 | | 2026 | |
| 221 | | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 114 597,00 | | 2026 | |
| 222 | | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 294 525,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 294 525,00 | | 2026 | |
| 223 | | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт крыши | 5 355 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 355 000,00 | | 2026 | |
| 224 | | г. Новоульяновск, ул. Советская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 114 597,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 114 597,00 | | 2026 | |
|  | |  | **Итого по город Новоульяновск** | **61 021 438,92** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **61 021 438,92** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **16 322 206,68** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **16 322 206,68** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **27 406 866,24** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **27 406 866,24** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **17 292 366,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **17 292 366,00** | |  | |
| **город Ульяновск** | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Ремонт фасада | 7 295 252,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 295 252,40 | | 2024 | |
| 226 | | г. Ульяновск, б-р. Пластова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 156 118,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 156 118,40 | | 2024 | |
| 227 | | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 25 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 128 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 128 150,00 | | 2024 | |
| 228 | | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 25 | Ремонт крыши | 2 330 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 330 000,00 | | 2024 | |
| 229 | | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 25 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 49 862,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 49 862,00 | | 2024 | |
| 230 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 225,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 192 225,00 | | 2024 | |
| 231 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 12 | Ремонт крыши | 3 495 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 495 000,00 | | 2024 | |
| 232 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 793,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 793,00 | | 2024 | |
| 233 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 367 455,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 367 455,00 | | 2024 | |
| 234 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 681 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 681 000,00 | | 2024 | |
| 235 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 142 973,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 142 973,40 | | 2024 | |
| 236 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 237 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 238 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 239 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 240 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 241 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 242 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 243 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 244 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 245 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 246 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 247 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 248 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 249 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 250 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 251 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 15 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 252 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 | Ремонт крыши | 3 394 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 394 100,00 | | 2024 | |
| 253 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 72 633,74 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 72 633,74 | | 2024 | |
| 254 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 67А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 259 631,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 259 631,90 | | 2024 | |
| 255 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 67А | Ремонт крыши | 4 720 580,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 720 580,00 | | 2024 | |
| 256 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 67А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 101 020,41 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 101 020,41 | | 2024 | |
| 257 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 343 398,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 343 398,00 | | 2024 | |
| 258 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 243 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 243 600,00 | | 2024 | |
| 259 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 67/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 133 613,04 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 133 613,04 | | 2024 | |
| 260 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 92 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 230 415,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 230 415,90 | | 2024 | |
| 261 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 92 | Ремонт фасада | 4 189 380,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 189 380,00 | | 2024 | |
| 262 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 92 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 89 652,73 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 89 652,73 | | 2024 | |
| 263 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 96 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 314 116,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 314 116,00 | | 2024 | |
| 264 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5 711 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 711 200,00 | | 2024 | |
| 265 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 96 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 122 219,68 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 122 219,68 | | 2024 | |
| 266 | | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 187 099,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 187 099,00 | | 2024 | |
| 267 | | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 13 | Ремонт крыши | 3 401 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 401 800,00 | | 2024 | |
| 268 | | г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 72 798,52 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 72 798,52 | | 2024 | |
| 269 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 527 978,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 527 978,00 | | 2024 | |
| 270 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5 | Ремонт крыши | 9 599 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 599 600,00 | | 2024 | |
| 271 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 205 431,44 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 205 431,44 | | 2024 | |
| 272 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 88 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 139 777,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 139 777,00 | | 2024 | |
| 273 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 88 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 541 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 541 400,00 | | 2024 | |
| 274 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 88 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 54 385,96 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 54 385,96 | | 2024 | |
| 275 | | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 310 103,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 310 103,20 | | 2024 | |
| 276 | | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33 | Ремонт фасада | 5 638 240,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 638 240,00 | | 2024 | |
| 277 | | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 120 658,34 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 120 658,34 | | 2024 | |
| 278 | | г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 303 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 303 600,00 | | 2024 | |
| 279 | | г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1 | Ремонт крыши | 5 520 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 520 000,00 | | 2024 | |
| 280 | | г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 128,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 118 128,00 | | 2024 | |
| 281 | | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 256 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 256 300,00 | | 2024 | |
| 282 | | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 7 | Ремонт крыши | 4 660 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 660 000,00 | | 2024 | |
| 283 | | г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 99 724,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 99 724,00 | | 2024 | |
| 284 | | г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 281 930,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 281 930,00 | | 2024 | |
| 285 | | г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 8 | Ремонт крыши | 5 126 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 126 000,00 | | 2024 | |
| 286 | | г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 109 696,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 109 696,40 | | 2024 | |
| 287 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 738 707,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 738 707,20 | | 2024 | |
| 288 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Ремонт крыши | 13 431 040,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 13 431 040,00 | | 2024 | |
| 289 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 287 424,26 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 287 424,26 | | 2024 | |
| 290 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Разработка проектной документации на ремонт крышной блочно-модульной котельной | 1 004 017,63 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 004 017,63 | | 2024 | |
| 291 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Ремонт крышной блочно-модульной котельной | 18 254 866,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 18 254 866,00 | | 2024 | |
| 292 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Строительный контроль при проведении ремонта крышной блочно-модульной котельной | 390 654,13 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 390 654,13 | | 2024 | |
| 293 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 533 873,78 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 533 873,78 | | 2024 | |
| 294 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 9 706 796,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 706 796,00 | | 2024 | |
| 295 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 207 725,43 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 207 725,43 | | 2024 | |
| 296 | | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Ремонт крыши | 6 826 119,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 826 119,60 | | 2024 | |
| 297 | | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 146 078,76 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 146 078,76 | | 2024 | |
| 298 | | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 178 836,75 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 178 836,75 | | 2024 | |
| 299 | | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 251 577,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 251 577,20 | | 2024 | |
| 300 | | г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 69 583,75 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 69 583,75 | | 2024 | |
| 301 | | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 440 220,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 440 220,00 | | 2024 | |
| 302 | | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт крыши | 8 004 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 004 000,00 | | 2024 | |
| 303 | | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 171 285,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 171 285,60 | | 2024 | |
| 304 | | г. Ульяновск, ул. Горького, д. 2а/4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 346 104,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 346 104,00 | | 2024 | |
| 305 | | г. Ульяновск, ул. Горького, д. 2а/4 | Ремонт крыши | 6 292 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 292 800,00 | | 2024 | |
| 306 | | г. Ульяновск, ул. Горького, д. 2а/4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 134 665,92 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 134 665,92 | | 2024 | |
| 307 | | г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 343 160,07 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 343 160,07 | | 2024 | |
| 308 | | г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35 | Ремонт крыши | 6 239 274,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 239 274,00 | | 2024 | |
| 309 | | г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 133 520,46 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 133 520,46 | | 2024 | |
| 310 | | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 89 342,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 89 342,00 | | 2024 | |
| 311 | | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 624 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 624 400,00 | | 2024 | |
| 312 | | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 762,16 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 34 762,16 | | 2024 | |
| 313 | | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 46 316,16 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 46 316,16 | | 2025 | |
| 314 | | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 842 112,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 842 112,00 | | 2025 | |
| 315 | | г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 18 021,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 18 021,20 | | 2025 | |
| 316 | | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 18 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 243 485,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 243 485,00 | | 2024 | |
| 317 | | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 18 | Ремонт крыши | 4 427 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 427 000,00 | | 2024 | |
| 318 | | г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 18 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 94 737,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 94 737,80 | | 2024 | |
| 319 | | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 359 052,54 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 359 052,54 | | 2024 | |
| 320 | | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4 | Ремонт крыши | 6 528 228,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 528 228,00 | | 2024 | |
| 321 | | г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 139 704,08 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 139 704,08 | | 2024 | |
| 322 | | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 379 703,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 379 703,50 | | 2024 | |
| 323 | | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 903 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 903 700,00 | | 2024 | |
| 324 | | г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 147 739,18 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 147 739,18 | | 2024 | |
| 325 | | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 140 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 285 384,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 285 384,00 | | 2024 | |
| 326 | | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 140 | Ремонт крыши | 5 188 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 188 800,00 | | 2024 | |
| 327 | | г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 140 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 111 040,32 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 111 040,32 | | 2024 | |
| 328 | | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 329 | | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,40 | 0,00 | | 2 464 666,60 | | 2024 | |
| 330 | | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 331 | | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 332 | | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 284 493,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 284 493,00 | | 2024 | |
| 333 | | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Ремонт крыши | 5 172 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 172 600,00 | | 2024 | |
| 334 | | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 110 693,64 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 110 693,64 | | 2024 | |
| 335 | | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 502 345,44 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 502 345,44 | | 2024 | |
| 336 | | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Ремонт крыши | 9 133 553,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 133 553,40 | | 2024 | |
| 337 | | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 195 458,04 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 195 458,04 | | 2024 | |
| 338 | | г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 113 983,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 113 983,10 | | 2024 | |
| 339 | | г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 | Ремонт фасада | 2 072 420,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 072 420,00 | | 2024 | |
| 340 | | г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 44 349,79 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 44 349,79 | | 2024 | |
| 341 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 194 788,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 194 788,00 | | 2024 | |
| 342 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 35 | Ремонт крыши | 3 541 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 541 600,00 | | 2024 | |
| 343 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 75 790,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 75 790,24 | | 2024 | |
| 344 | | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента многоквартирного дома | 474 108,25 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 474 108,25 | | 2024 | |
| 345 | | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 8 620 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 620 150,00 | | 2024 | |
| 346 | | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента многоквартирного дома | 184 471,21 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 184 471,21 | | 2024 | |
| 347 | | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 5 405 910,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 405 910,00 | | 2024 | |
| 348 | | г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента многоквартирного дома | 115 686,47 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 115 686,47 | | 2024 | |
| 349 | | г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 41/24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 266 757,04 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 266 757,04 | | 2024 | |
| 350 | | г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 41/24 | Ремонт крыши | 4 850 128,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 850 128,00 | | 2024 | |
| 351 | | г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 41/24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 103 792,74 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 103 792,74 | | 2024 | |
| 352 | | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 265 270,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 265 270,50 | | 2024 | |
| 353 | | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 7 | Ремонт крыши | 4 823 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 823 100,00 | | 2024 | |
| 354 | | г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 103 214,34 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 103 214,34 | | 2024 | |
| 355 | | г. Ульяновск, ул. Державина, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 83 578,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 83 578,00 | | 2024 | |
| 356 | | г. Ульяновск, ул. Державина, д. 7 | Ремонт фасада | 1 519 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 519 600,00 | | 2024 | |
| 357 | | г. Ульяновск, ул. Державина, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 32 519,44 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 32 519,44 | | 2024 | |
| 358 | | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 306 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 306 900,00 | | 2024 | |
| 359 | | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Ремонт фасада с утеплением | 5 580 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 580 000,00 | | 2024 | |
| 360 | | г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 119 412,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 119 412,00 | | 2024 | |
| 361 | | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 253 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 253 000,00 | | 2024 | |
| 362 | | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Ремонт крыши | 4 600 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 600 000,00 | | 2024 | |
| 363 | | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 98 440,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 98 440,00 | | 2024 | |
| 364 | | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 698 920,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 698 920,00 | | 2024 | |
| 365 | | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 14 956,89 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14 956,89 | | 2024 | |
| 366 | | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 790 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 790 400,00 | | 2024 | |
| 367 | | г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 914,56 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 16 914,56 | | 2024 | |
| 368 | | г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 333 190,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 333 190,00 | | 2024 | |
| 369 | | г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123 | Ремонт крыши | 6 058 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 058 000,00 | | 2024 | |
| 370 | | г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 123 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 129 641,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 129 641,20 | | 2024 | |
| 371 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 5а | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 431 587,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 431 587,20 | | 2025 | |
| 372 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 5а | Ремонт крыши | 7 847 040,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 847 040,00 | | 2025 | |
| 373 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 5а | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 167 926,66 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 167 926,66 | | 2025 | |
| 374 | | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 180 840,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 180 840,00 | | 2025 | |
| 375 | | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 288 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 288 000,00 | | 2025 | |
| 376 | | г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 70 363,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 70 363,20 | | 2025 | |
| 377 | | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 368 253,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 368 253,60 | | 2025 | |
| 378 | | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 24 | Ремонт крыши | 6 695 520,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 695 520,00 | | 2025 | |
| 379 | | г. Ульяновск, б-р. Западный, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 143 284,13 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 284,13 | | 2025 | |
| 380 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 407 407,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 407 407,00 | | 2025 | |
| 381 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 21 | Ремонт крыши | 7 407 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 407 400,00 | | 2025 | |
| 382 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 158 518,36 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 158 518,36 | | 2025 | |
| 383 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 230 555,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 230 555,60 | | 2025 | |
| 384 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Ремонт крыши | 4 191 920,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 191 920,00 | | 2025 | |
| 385 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 89 707,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 89 707,09 | | 2025 | |
| 386 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 416 845,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 416 845,00 | | 2026 | |
| 387 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Ремонт фасада | 7 579 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 579 000,00 | | 2026 | |
| 388 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 33 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 162 190,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 162 190,60 | | 2026 | |
| 389 | | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 404 761,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 404 761,50 | | 2025 | |
| 390 | | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 3 | Ремонт крыши | 7 359 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 359 300,00 | | 2025 | |
| 391 | | г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 157 489,02 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 157 489,02 | | 2025 | |
| 392 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 229 817,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 229 817,50 | | 2025 | |
| 393 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 178 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 178 500,00 | | 2025 | |
| 394 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 53 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 89 419,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 89 419,90 | | 2025 | |
| 395 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 528 435,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 528 435,60 | | 2025 | |
| 396 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 1 | Ремонт крыши | 9 607 920,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 607 920,00 | | 2025 | |
| 397 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 205 609,49 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 205 609,49 | | 2025 | |
| 398 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 29 417,30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 29 417,30 | | 2026 | |
| 399 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 534 860,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 534 860,00 | | 2026 | |
| 400 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 11 446,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 11 446,00 | | 2026 | |
| 401 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 385 184,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 385 184,80 | | 2025 | |
| 402 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31 | Ремонт крыши | 7 003 360,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 003 360,00 | | 2025 | |
| 403 | | г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 149 871,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 149 871,90 | | 2025 | |
| 404 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 135 630,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 135 630,00 | | 2025 | |
| 405 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 466 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 466 000,00 | | 2025 | |
| 406 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 52 772,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 52 772,40 | | 2025 | |
| 407 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 552 904,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 552 904,00 | | 2025 | |
| 408 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Ремонт крыши | 10 052 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 10 052 800,00 | | 2025 | |
| 409 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 215 129,92 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 215 129,92 | | 2025 | |
| 410 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 657 406,75 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 657 406,75 | | 2026 | |
| 411 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 11 952 850,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 11 952 850,00 | | 2026 | |
| 412 | | г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 255 790,99 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 255 790,99 | | 2026 | |
| 413 | | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 456 665,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 456 665,00 | | 2025 | |
| 414 | | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 303 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 303 000,00 | | 2025 | |
| 415 | | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 177 684,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 177 684,20 | | 2025 | |
| 416 | | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 275 170,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 275 170,50 | | 2026 | |
| 417 | | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10 | Ремонт крыши | 5 003 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 003 100,00 | | 2026 | |
| 418 | | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 107 066,34 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 107 066,34 | | 2026 | |
| 419 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 204 198,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 204 198,50 | | 2025 | |
| 420 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 712 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 712 700,00 | | 2025 | |
| 421 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 79 451,78 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 79 451,78 | | 2025 | |
| 422 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 393 879,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 393 879,20 | | 2026 | |
| 423 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Ремонт фасада | 7 161 440,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 161 440,00 | | 2026 | |
| 424 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 153 254,82 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 153 254,82 | | 2026 | |
| 425 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 740 174,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 740 174,00 | | 2025 | |
| 426 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 187 039,72 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 187 039,72 | | 2025 | |
| 427 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 527 299,30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 527 299,30 | | 2025 | |
| 428 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 | Ремонт фасада | 9 587 260,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 587 260,00 | | 2025 | |
| 429 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 205 167,36 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 205 167,36 | | 2025 | |
| 430 | | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 726 110,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 726 110,00 | | 2025 | |
| 431 | | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 13 202 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 13 202 000,00 | | 2025 | |
| 432 | | г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 282 522,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 282 522,80 | | 2025 | |
| 433 | | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 563 371,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 563 371,60 | | 2025 | |
| 434 | | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Ремонт крыши | 10 243 120,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 10 243 120,00 | | 2025 | |
| 435 | | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 219 202,77 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 219 202,77 | | 2025 | |
| 436 | | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 483 697,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 483 697,50 | | 2026 | |
| 437 | | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 794 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 794 500,00 | | 2026 | |
| 438 | | г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 188 202,30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 188 202,30 | | 2026 | |
| 439 | | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 356 084,30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 356 084,30 | | 2026 | |
| 440 | | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 474 260,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 474 260,00 | | 2026 | |
| 441 | | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 138 549,16 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 138 549,16 | | 2026 | |
| 442 | | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 44 907,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 44 907,50 | | 2026 | |
| 443 | | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 816 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 816 500,00 | | 2026 | |
| 444 | | г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 17 473,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 17 473,10 | | 2026 | |
| 445 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 329 279,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 329 279,50 | | 2025 | |
| 446 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Ремонт фасада | 5 986 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 986 900,00 | | 2025 | |
| 447 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 128 119,66 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 128 119,66 | | 2025 | |
| 448 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 240 511,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 240 511,70 | | 2026 | |
| 449 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4 372 940,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 372 940,00 | | 2026 | |
| 450 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 93 580,92 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 93 580,92 | | 2026 | |
| 451 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 260 079,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 260 079,60 | | 2025 | |
| 452 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | Ремонт крыши | 4 728 720,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 728 720,00 | | 2025 | |
| 453 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 101 194,61 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 101 194,61 | | 2025 | |
| 454 | | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 204 820,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 204 820,00 | | 2025 | |
| 455 | | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Ремонт крыши | 3 724 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 724 000,00 | | 2025 | |
| 456 | | г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8А | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 79 693,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 79 693,60 | | 2025 | |
| 457 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 338 321,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 338 321,50 | | 2025 | |
| 458 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Ремонт фасада | 6 151 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 151 300,00 | | 2025 | |
| 459 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 131 637,82 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 131 637,82 | | 2025 | |
| 460 | | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 314 661,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 314 661,60 | | 2025 | |
| 461 | | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Ремонт фасада | 5 721 120,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 721 120,00 | | 2025 | |
| 462 | | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 122 431,97 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 122 431,97 | | 2025 | |
| 463 | | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 423 467,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 423 467,00 | | 2025 | |
| 464 | | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 7 699 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 699 400,00 | | 2025 | |
| 465 | | г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 164 767,16 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 164 767,16 | | 2025 | |
| 466 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 50 729,25 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 50 729,25 | | 2025 | |
| 467 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 922 350,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 922 350,00 | | 2025 | |
| 468 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 19 738,29 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 19 738,29 | | 2025 | |
| 469 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 164 036,95 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 164 036,95 | | 2025 | |
| 470 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 982 490,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 982 490,00 | | 2025 | |
| 471 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 63 825,29 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 63 825,29 | | 2025 | |
| 472 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 39 620,63 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 39 620,63 | | 2025 | |
| 473 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 720 375,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 720 375,00 | | 2025 | |
| 474 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 15 416,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 15 416,03 | | 2025 | |
| 475 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 264 499,95 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 264 499,95 | | 2026 | |
| 476 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Ремонт фасада | 4 809 090,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 809 090,00 | | 2026 | |
| 477 | | г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 102 914,53 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 102 914,53 | | 2026 | |
| 478 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 192 711,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 192 711,20 | | 2025 | |
| 479 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 37 | Ремонт крыши | 3 503 840,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 503 840,00 | | 2025 | |
| 480 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 74 982,18 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 982,18 | | 2025 | |
| 481 | | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 200 204,95 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 200 204,95 | | 2025 | |
| 482 | | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 640 090,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 640 090,00 | | 2025 | |
| 483 | | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 77 897,93 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 77 897,93 | | 2025 | |
| 484 | | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 86 218,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 86 218,50 | | 2026 | |
| 485 | | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 567 609,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 567 609,00 | | 2026 | |
| 486 | | г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 30 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 33 546,83 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 33 546,83 | | 2026 | |
| 487 | | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 250 148,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 250 148,80 | | 2025 | |
| 488 | | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт крыши | 4 548 160,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 548 160,00 | | 2025 | |
| 489 | | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 97 330,62 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 97 330,62 | | 2025 | |
| 490 | | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 194 265,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 194 265,50 | | 2026 | |
| 491 | | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 532 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 532 100,00 | | 2026 | |
| 492 | | г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 75 586,94 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 75 586,94 | | 2026 | |
| 493 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт фундамента | 591 822,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 591 822,00 | | 2025 | |
| 494 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 | Ремонт фундамента | 10 760 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 10 760 400,00 | | 2025 | |
| 495 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта фундамента | 230 272,56 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 230 272,56 | | 2025 | |
| 496 | | г. Ульяновск, ул. Трудовая, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 244 736,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 244 736,80 | | 2025 | |
| 497 | | г. Ульяновск, ул. Трудовая, д. 4 | Ремонт фасада | 4 449 760,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 449 760,00 | | 2025 | |
| 498 | | г. Ульяновск, ул. Трудовая, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 95 224,86 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 95 224,86 | | 2025 | |
| 499 | | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 115 255,36 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 115 255,36 | | 2025 | |
| 500 | | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Ремонт фасада | 2 095 552,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 095 552,00 | | 2025 | |
| 501 | | г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 44 844,81 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 44 844,81 | | 2025 | |
| 502 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 407 162,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 407 162,80 | | 2025 | |
| 503 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт крыши | 7 402 960,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 402 960,00 | | 2025 | |
| 504 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 158 423,34 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 158 423,34 | | 2025 | |
| 505 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 447 046,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 447 046,60 | | 2026 | |
| 506 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 128 120,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 128 120,00 | | 2026 | |
| 507 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 173 941,77 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 941,77 | | 2026 | |
| 508 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 485 713,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 485 713,80 | | 2026 | |
| 509 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 831 160,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 831 160,00 | | 2026 | |
| 510 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 188 986,82 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 188 986,82 | | 2026 | |
| 511 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 185 377,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 185 377,50 | | 2026 | |
| 512 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3 370 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 370 500,00 | | 2026 | |
| 513 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 72 128,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 72 128,70 | | 2026 | |
| 514 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 77 709,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 77 709,50 | | 2026 | |
| 515 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 412 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 412 900,00 | | 2026 | |
| 516 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 30 236,06 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 30 236,06 | | 2026 | |
| 517 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 126 244,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 126 244,03 | | 2026 | |
| 518 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 295 346,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 295 346,00 | | 2026 | |
| 519 | | г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 49 120,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 49 120,40 | | 2026 | |
| 520 | | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 63 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 343 915,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 343 915,00 | | 2025 | |
| 521 | | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 63 | Ремонт крыши | 6 253 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 253 000,00 | | 2025 | |
| 522 | | г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 63 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 133 814,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 133 814,20 | | 2025 | |
| 523 | | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 308 660,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 308 660,00 | | 2025 | |
| 524 | | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Ремонт крыши | 5 612 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 612 000,00 | | 2025 | |
| 525 | | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 120 096,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 120 096,80 | | 2025 | |
| 526 | | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 346 560,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 346 560,50 | | 2026 | |
| 527 | | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 301 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 301 100,00 | | 2026 | |
| 528 | | г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 134 843,54 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 134 843,54 | | 2026 | |
| 529 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 23Б | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 437 943,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 437 943,00 | | 2025 | |
| 530 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 23Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 7 962 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 962 600,00 | | 2025 | |
| 531 | | г. Ульяновск, пр-кт. Гая, д. 23Б | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 170 399,64 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 170 399,64 | | 2025 | |
| 532 | | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 162 756,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 162 756,00 | | 2025 | |
| 533 | | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Ремонт фасада | 2 959 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 959 200,00 | | 2025 | |
| 534 | | г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 63 326,88 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 63 326,88 | | 2025 | |
| 535 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 54 252,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 54 252,00 | | 2025 | |
| 536 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 986 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 986 400,00 | | 2025 | |
| 537 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 21 108,96 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 21 108,96 | | 2025 | |
| 538 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 48 812,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 48 812,50 | | 2026 | |
| 539 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 887 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 887 500,00 | | 2026 | |
| 540 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 18 992,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 18 992,50 | | 2026 | |
| 541 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 62 590,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 62 590,00 | | 2026 | |
| 542 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 138 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 138 000,00 | | 2026 | |
| 543 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 31/2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 24 353,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 24 353,20 | | 2026 | |
| 544 | | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 28/73 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 537 036,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 537 036,50 | | 2025 | |
| 545 | | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 28/73 | Ремонт крыши | 9 764 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 764 300,00 | | 2025 | |
| 546 | | г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 28/73 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 208 956,02 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 208 956,02 | | 2025 | |
| 547 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 842 813,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 842 813,40 | | 2026 | |
| 548 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5 | Ремонт фасада | 15 323 880,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 15 323 880,00 | | 2026 | |
| 549 | | г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 327 931,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 327 931,03 | | 2026 | |
| 550 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 55 411,95 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 55 411,95 | | 2026 | |
| 551 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 007 490,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 007 490,00 | | 2026 | |
| 552 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 560,29 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 21 560,29 | | 2026 | |
| 553 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 400 580,18 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 400 580,18 | | 2026 | |
| 554 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Ремонт фасада | 7 283 276,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 283 276,00 | | 2026 | |
| 555 | | г. Ульяновск, пр-кт. 50-летия ВЛКСМ, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 155 862,11 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 155 862,11 | | 2026 | |
| 556 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 194 265,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 194 265,50 | | 2026 | |
| 557 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 532 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 532 100,00 | | 2026 | |
| 558 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 75 586,94 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 75 586,94 | | 2026 | |
| 559 | | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 899 701,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 899 701,00 | | 2024 | |
| 560 | | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, д. 44 | Ремонт крыши | 16 358 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 16 358 200,00 | | 2024 | |
| 561 | | г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 350 065,48 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 350 065,48 | | 2024 | |
| 562 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80 080,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 80 080,00 | | 2024 | |
| 563 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 456 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 456 000,00 | | 2024 | |
| 564 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 31 158,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 31 158,40 | | 2024 | |
| 565 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 523 174,66 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 523 174,66 | | 2025 | |
| 566 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Ремонт фасада | 9 512 266,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 512 266,50 | | 2025 | |
| 567 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 203 562,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 203 562,50 | | 2025 | |
| 568 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 172 872,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 172 872,70 | | 2026 | |
| 569 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 143 140,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 143 140,00 | | 2026 | |
| 570 | | г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 65 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 67 263,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 67 263,20 | | 2026 | |
| 571 | | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 113 477,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 113 477,10 | | 2024 | |
| 572 | | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 063 220,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 063 220,00 | | 2025 | |
| 573 | | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 37 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 44 152,91 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 44 152,91 | | 2025 | |
| 574 | | г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 37 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 409 033,85 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 409 033,85 | | 2024 | |
| 575 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 576 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 577 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 578 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 579 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 580 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 581 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 582 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 583 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 584 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 585 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,89 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,89 | | 2024 | |
| 586 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 587 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 588 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 589 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 590 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 591 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 592 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 593 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 594 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 595 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 596 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 597 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 598 | | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 599 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 600 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 601 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 602 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 603 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 604 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 605 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 606 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 607 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 608 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 609 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 610 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 611 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 612 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 613 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,89 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,89 | | 2024 | |
| 614 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 615 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 616 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 617 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 618 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 619 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 620 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 621 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 622 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 623 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 624 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 625 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 626 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 627 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 628 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 629 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 630 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 631 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 632 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 633 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 634 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 635 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 636 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 637 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 638 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 639 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 640 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 641 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 642 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 643 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 644 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 645 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 646 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 647 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 648 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 649 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 650 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 651 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 652 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 653 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 654 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 655 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 656 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 657 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 658 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 659 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 660 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 661 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 662 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 663 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 664 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 665 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 666 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 667 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 668 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 669 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 670 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 671 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 672 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 673 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 674 | | г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 675 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 676 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 677 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 678 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 679 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 680 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 681 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 682 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 683 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 684 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 685 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 686 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 687 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 688 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 689 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,89 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,89 | | 2024 | |
| 690 | | г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 12 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 691 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 692 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 693 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 694 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 695 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 696 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 697 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 698 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 699 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 700 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 701 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 702 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 703 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 704 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 705 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 706 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 707 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 708 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 709 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 710 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 711 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 712 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 713 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 714 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 715 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 716 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 717 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 718 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 719 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 720 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 721 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 722 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 723 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 724 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 725 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 726 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 727 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 728 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 729 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 730 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 731 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 732 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 733 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 734 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 735 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 736 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 737 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 738 | | г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 739 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 740 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 741 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 742 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 743 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 744 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 745 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 746 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 747 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 748 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 749 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 750 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 751 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 752 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 753 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 754 | | г. Ульяновск, проезд. Сиреневый, д. 7 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 755 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 756 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 757 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 758 | | г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 759 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 760 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 761 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 762 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 763 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 764 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 765 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 766 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 767 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 768 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 769 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 770 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 771 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 772 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 773 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,89 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,89 | | 2024 | |
| 774 | | г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59А | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 775 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 776 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 777 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 778 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 779 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 780 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 781 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 782 | | г. Ульяновск, пр-кт. Нариманова, д. 89 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 783 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 784 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 785 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 786 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 787 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 788 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 789 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 790 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 791 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 792 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 793 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 794 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 795 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 796 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 797 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 798 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 799 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 800 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 801 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 802 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 803 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 168 210,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 168 210,50 | | 2024 | |
| 804 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 364 210,00 | 0,00 | | | 980 426,41 | 0,00 | | 2 383 783,59 | | 2024 | |
| 805 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 71 994,09 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 71 994,09 | | 2024 | |
| 806 | | г. Ульяновск, пр-д. Героя России Аверьянова, д. 2 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 807 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 808 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 809 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 810 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 811 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 812 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,45 | 0,00 | | 2 464 666,55 | | 2024 | |
| 813 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 814 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 815 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 816 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 817 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 818 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 819 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 820 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 821 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,90 | | 2024 | |
| 822 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 823 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 173 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 173 829,20 | | 2024 | |
| 824 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 476 584,00 | 0,00 | | | 1 011 917,46 | 0,00 | | 2 464 666,54 | | 2024 | |
| 825 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 74 398,89 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 398,89 | | 2024 | |
| 826 | | г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 5 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 827 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 194 829,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 194 829,20 | | 2024 | |
| 828 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 3 896 583,99 | 0,00 | | | 1 210 579,30 | 0,00 | | 2 686 004,69 | | 2024 | |
| 829 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 83 386,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 83 386,90 | | 2024 | |
| 830 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
| 831 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 223 720,55 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 223 720,55 | | 2024 | |
| 832 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,ремонт лифтовых шахт | 4 474 411,00 | 0,00 | | | 1 210 579,31 | 0,00 | | 3 263 831,69 | | 2024 | |
| 833 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Строительный контроль при проведении ремонта или замены лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт | 95 752,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 95 752,40 | | 2024 | |
| 834 | | г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 65 | Оценка соответствия лифтов требованиям, установленным техни–ческим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) | 143 981,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 143 981,00 | | 2024 | |
|  | | **Итого по город Ульяновск** |  | **942 244 509,05** | **0,00** | | | **70 003 394,75** | **0,00** | | **872 241 114,30** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **544 429 374,60** | **0,00** | | | **70 003 394,75** | **0,00** | | **474 425 979,85** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **262 993 062,50** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **262 993 062,50** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **134 822 071,95** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **134 822 071,95** | |  | |
| **Инзенский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 101 238,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 101 238,50 | | 2024 | |
| 836 | | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 24 | Ремонт крыши | 1 840 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 840 700,00 | | 2024 | |
| 837 | | г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 39 390,98 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 39 390,98 | | 2024 | |
| 838 | | г. Инза, ул. Николаева, д. 2Д | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 189 738,89 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 189 738,89 | | 2024 | |
| 839 | | г. Инза, ул. Николаева, д. 2Д | Ремонт крыши | 3 449 798,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 449 798,00 | | 2024 | |
| 840 | | г. Инза, ул. Николаева, д. 2Д | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 73 825,68 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 73 825,68 | | 2024 | |
| 841 | | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 10 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 564 020,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 564 020,60 | | 2025 | |
| 842 | | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 10 | Ремонт крыши | 10 254 920,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 10 254 920,00 | | 2025 | |
| 843 | | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 10 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 219 455,29 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 219 455,29 | | 2025 | |
| 844 | | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 678 196,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 678 196,20 | | 2026 | |
| 845 | | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 12 | Ремонт крыши | 12 330 840,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 12 330 840,00 | | 2026 | |
| 846 | | г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 263 879,98 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 263 879,98 | | 2026 | |
| 847 | | г. Инза, ул. Кирова, д. 16 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 649 020,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 649 020,90 | | 2026 | |
| 848 | | г. Инза, ул. Кирова, д. 16 | Ремонт крыши | 11 800 380,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 11 800 380,00 | | 2026 | |
| 849 | | г. Инза, ул. Кирова, д. 16 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 252 528,13 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 252 528,13 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Инзенский муниципальный район** |  | **42 707 933,15** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **42 707 933,15** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **5 694 692,05** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **5 694 692,05** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **11 038 395,89** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **11 038 395,89** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **25 974 845,21** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **25 974 845,21** | |  | |
| **Карсунский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 513 227,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 513 227,00 | | 2024 | |
| 851 | | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 5 | Ремонт крыши | 9 331 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 331 400,00 | | 2025 | |
| 852 | | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 199 691,96 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 199 691,96 | | 2025 | |
| 853 | | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 243 452,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 243 452,00 | | 2024 | |
| 854 | | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 21 | Ремонт крыши | 4 426 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 426 400,00 | | 2026 | |
| 855 | | рп. Карсун, ул. Гусева, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 94 724,96 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 94 724,96 | | 2026 | |
| 856 | | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 430 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 430 100,00 | | 2024 | |
| 857 | | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 6 | Ремонт крыши | 7 820 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 820 000,00 | | 2024 | |
| 858 | | рп. Языково, ул. Михайлова, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 167 348,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 167 348,00 | | 2024 | |
|  | | **Итого по Карсунский муниципальный район** |  | **23 226 343,92** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **23 226 343,92** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **9 174 127,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **9 174 127,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **9 531 091,96** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **9 531 091,96** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **4 521 124,96** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **4 521 124,96** | |  | |
| **Кузоватовский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 859 | | рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 159 931,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 159 931,20 | | 2024 | |
| 860 | | рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 5 | Ремонт крыши | 2 907 840,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 907 840,00 | | 2024 | |
| 861 | | рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 62 227,78 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 62 227,78 | | 2024 | |
| 862 | | рп. Кузоватово, ул. Дзержинского, д. 3В | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 208 230,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 208 230,00 | | 2024 | |
| 863 | | рп. Кузоватово, ул. Дзержинского, д. 3В | Ремонт крыши | 3 786 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 786 000,00 | | 2024 | |
| 864 | | рп. Кузоватово, ул. Дзержинского, д. 3В | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 81 020,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 81 020,40 | | 2024 | |
| 865 | | рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 120 105,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 120 105,70 | | 2026 | |
| 866 | | рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 183 740,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 183 740,00 | | 2026 | |
| 867 | | рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 46 732,04 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 46 732,04 | | 2026 | |
| 868 | | рп. Кузоватово, ул. Некрасова, д. 29А | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 180 423,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 180 423,10 | | 2026 | |
| 869 | | рп. Кузоватово, ул. Некрасова, д. 29А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 280 420,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 280 420,00 | | 2026 | |
| 870 | | рп. Кузоватово, ул. Некрасова, д. 29А | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 70 200,99 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 70 200,99 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Кузоватовский муниципальный район** |  | **13 086 871,21** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **13 086 871,21** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **7 205 249,38** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **7 205 249,38** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **5 881 621,83** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **5 881 621,83** | |  | |
| **Майнский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 871 | | р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 2 | Ремонт фасада | 942 560,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 942 560,00 | | 2025 | |
| 872 | | р.п. Майна, ул. Ленинская, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 20 170,78 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 20 170,78 | | 2025 | |
| 873 | | р.п. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт фасада | 10 765 738,37 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 10 765 738,37 | | 2025 | |
| 874 | | р.п. Игнатовка, ул. Школьная, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 230 386,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 230 386,80 | | 2025 | |
|  | | **Итого по Майнский муниципальный район** |  | **11 958 855,95** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **11 958 855,95** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **11 958 855,95** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **11 958 855,95** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Мелекесский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 481 481,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 481 481,00 | | 2024 | |
| 876 | | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт крыши | 8 754 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 754 200,00 | | 2025 | |
| 877 | | с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 187 339,88 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 187 339,88 | | 2025 | |
| 878 | | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 25 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 333 960,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 333 960,00 | | 2024 | |
| 879 | | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 25 | Ремонт крыши | 6 072 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 072 000,00 | | 2024 | |
| 880 | | рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 25 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 129 940,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 129 940,80 | | 2024 | |
| 881 | | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 21 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 280 209,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 280 209,60 | | 2024 | |
| 882 | | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 21 | Ремонт крыши | 5 094 720,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 094 720,00 | | 2025 | |
| 883 | | рп. Мулловка, ул. Пушкина, д. 21 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 109 027,01 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 109 027,01 | | 2025 | |
| 884 | | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Ремонт крыши | 5 868 680,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 5 868 680,00 | | 2024 | |
| 885 | | рп. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 125 589,75 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 125 589,75 | | 2024 | |
| 886 | | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 23 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 641 828,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 641 828,00 | | 2025 | |
| 887 | | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 23 | Ремонт крыши | 11 669 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 11 669 600,00 | | 2026 | |
| 888 | | рп. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 23 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 249 729,44 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 249 729,44 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Мелекесский муниципальный район** |  | **39 998 305,48** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **39 998 305,48** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **13 291 861,15** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **13 291 861,15** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **14 787 114,89** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **14 787 114,89** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **11 919 329,44** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **11 919 329,44** | |  | |
| **Николаевский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по Николаевский муниципальный район** |  | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Новомалыклинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 35 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 499,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 499,70 | | 2024 | |
| 890 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 354 540,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 354 540,00 | | 2024 | |
| 891 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 35 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 987,16 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 28 987,16 | | 2024 | |
| 892 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 41 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 74 499,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 74 499,70 | | 2024 | |
| 893 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 354 540,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 354 540,00 | | 2024 | |
| 894 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 41 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 28 987,16 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 28 987,16 | | 2024 | |
| 895 | | с. Новая Малыкла, ул. Строителей, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 32 912,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 32 912,00 | | 2025 | |
| 896 | | с. Новая Малыкла, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 598 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 598 400,00 | | 2025 | |
| 897 | | с. Новая Малыкла, ул. Строителей, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 12 805,76 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 12 805,76 | | 2025 | |
| 898 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 255,30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 21 255,30 | | 2025 | |
| 899 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 386 460,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 386 460,00 | | 2025 | |
| 900 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 270,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 270,24 | | 2025 | |
| 901 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 255,30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 21 255,30 | | 2025 | |
| 902 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 386 460,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 386 460,00 | | 2025 | |
| 903 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 270,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 270,24 | | 2025 | |
| 904 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 21 255,30 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 21 255,30 | | 2025 | |
| 905 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 386 460,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 386 460,00 | | 2025 | |
| 906 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС) | 8 270,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 270,24 | | 2025 | |
| 907 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 29 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 77 911,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 77 911,90 | | 2025 | |
| 908 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 416 580,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 416 580,00 | | 2025 | |
| 909 | | с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 29 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 30 314,81 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 30 314,81 | | 2025 | |
| 910 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 189 868,25 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 189 868,25 | | 2026 | |
| 911 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | Ремонт фасада с утеплением | 3 452 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 452 150,00 | | 2026 | |
| 912 | | с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 73 876,01 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 73 876,01 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Новомалыклинский муниципальный район** |  | **10 048 829,07** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **10 048 829,07** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **2 916 053,72** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **2 916 053,72** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **3 416 881,09** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **3 416 881,09** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **3 715 894,26** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **3 715 894,26** | |  | |
| **Новоспасский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | | рп. Новоспасское, Терешковой, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 358 459,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 358 459,20 | | 2024 | |
| 914 | | рп. Новоспасское, Терешковой, д. 22 | Ремонт фасада с утеплением | 6 517 440,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 517 440,00 | | 2025 | |
| 915 | | рп. Новоспасское, Терешковой, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 139 473,22 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 139 473,22 | | 2025 | |
|  | | **Итого по Новоспасский муниципальный район** |  | **7 015 372,42** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **7 015 372,42** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **358 459,20** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **358 459,20** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **6 656 913,22** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **6 656 913,22** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Павловский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 2 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 379 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 379 500,00 | | 2024 | |
| 917 | | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 2 | Ремонт крыши | 6 900 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 900 000,00 | | 2024 | |
| 918 | | рп. Павловка, пл. Луговая, д. 2 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 147 660,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 147 660,00 | | 2024 | |
|  | | **Итого по Павловский муниципальный район** |  | **7 427 160,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **7 427 160,00** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **7 427 160,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **7 427 160,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Радищевский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 213 919,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 213 919,20 | | 2024 | |
| 920 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фасада с утеплением | 3 889 440,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 889 440,00 | | 2025 | |
| 921 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 83 234,02 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 83 234,02 | | 2025 | |
| 922 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 4 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 101 301,20 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 101 301,20 | | 2024 | |
| 923 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт фасада | 1 841 840,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 841 840,00 | | 2026 | |
| 924 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 4 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 39 415,38 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 39 415,38 | | 2026 | |
| 925 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 99 099,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 99 099,00 | | 2024 | |
| 926 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт фасада | 1 801 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 801 800,00 | | 2026 | |
| 927 | | с. Калиновка, ул. Школьная, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 38 558,52 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 38 558,52 | | 2026 | |
| 928 | | рп. Радищево, ул. Свердлова, д. 134 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 109 811,13 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 109 811,13 | | 2024 | |
| 929 | | рп. Радищево, ул. Свердлова, д. 134 | Ремонт фасада | 1 996 566,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 996 566,00 | | 2026 | |
| 930 | | рп. Радищево, ул. Свердлова, д. 134 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 42 726,51 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 42 726,51 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Радищевский муниципальный район** |  | **10 257 710,96** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **10 257 710,96** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **524 130,53** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **524 130,53** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **3 972 674,02** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **3 972 674,02** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **5 760 906,41** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **5 760 906,41** | |  | |
| **Сенгилеевский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | | г. Сенгилей, ул. Новая Линия, д. 76А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 107 750,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 107 750,50 | | 2024 | |
| 932 | | г. Сенгилей, ул. Новая Линия, д. 76А | Ремонт фасада | 1 959 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 959 100,00 | | 2025 | |
| 933 | | г. Сенгилей, ул. Новая Линия, д. 76А | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 41 924,74 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 41 924,74 | | 2025 | |
| 934 | | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 348 579,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 348 579,00 | | 2025 | |
| 935 | | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 22 | Ремонт крыши | 6 337 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 337 800,00 | | 2026 | |
| 936 | | рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 135 628,92 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 135 628,92 | | 2026 | |
| 937 | | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 90А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 119 053,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 119 053,00 | | 2024 | |
| 938 | | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 90А | Ремонт фасада | 2 164 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 164 600,00 | | 2025 | |
| 939 | | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 90А | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 46 322,44 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 46 322,44 | | 2025 | |
| 940 | | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79А | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 100 672,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 100 672,00 | | 2025 | |
| 941 | | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79А | Ремонт фасада | 1 830 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 830 400,00 | | 2026 | |
| 942 | | г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79А | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 39 170,56 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 39 170,56 | | 2026 | |
| 943 | | г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 126 738,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 126 738,70 | | 2024 | |
| 944 | | г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 5 | Ремонт фасада | 2 304 340,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2 304 340,00 | | 2025 | |
| 945 | | г. Сенгилей, ул. Дмитриева, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 49 312,88 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 49 312,88 | | 2025 | |
| 946 | | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 270 895,68 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 270 895,68 | | 2024 | |
| 947 | | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 1 | Ремонт крыши | 4 925 376,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 925 376,00 | | 2026 | |
| 948 | | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 105 403,05 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 105 403,05 | | 2026 | |
| 949 | | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 354 288,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 354 288,00 | | 2024 | |
| 950 | | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 5 | Ремонт крыши | 6 441 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 6 441 600,00 | | 2025 | |
| 951 | | рп. Силикатный, ул. Заводская, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 137 850,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 137 850,24 | | 2025 | |
| 952 | | г. Сенгилей, пер. Строительный, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 100 870,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 100 870,00 | | 2024 | |
| 953 | | г. Сенгилей, пер. Строительный, д. 3 | Ремонт фасада | 1 834 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 834 000,00 | | 2024 | |
| 954 | | г. Сенгилей, пер. Строительный, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 39 247,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 39 247,60 | | 2024 | |
| 955 | | г. Сенгилей, ул. Луначарского, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 91 076,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 91 076,70 | | 2026 | |
| 956 | | г. Сенгилей, ул. Луначарского, д. 6 | Ремонт фасада | 1 655 940,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 655 940,00 | | 2026 | |
| 957 | | г. Сенгилей, ул. Луначарского, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 35 437,12 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 35 437,12 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Сенгилеевский муниципальный район** |  | **31 703 377,13** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **31 703 377,13** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **2 952 843,48** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **2 952 843,48** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **13 594 301,30** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **13 594 301,30** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **15 156 232,35** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **15 156 232,35** | |  | |
| **Старомайнский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | | рп. Старая Майна, ул. Наганова, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 93 434,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 93 434,00 | | 2025 | |
| 959 | | рп. Старая Майна, ул. Наганова, д. 3 | Ремонт фасада | 1 698 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 698 800,00 | | 2025 | |
| 960 | | рп. Старая Майна, ул. Наганова, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 36 354,32 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 36 354,32 | | 2025 | |
|  | | **Итого по Старомайнский муниципальный район** |  | **1 828 588,32** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **1 828 588,32** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **1 828 588,32** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **1 828 588,32** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Сурский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по Сурский муниципальный район** |  | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Тереньгульский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 180,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 37 180,00 | | 2024 | |
| 962 | | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 676 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 676 000,00 | | 2024 | |
| 963 | | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 466,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14 466,40 | | 2024 | |
| 964 | | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 37 180,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 37 180,00 | | 2024 | |
| 965 | | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 676 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 676 000,00 | | 2024 | |
| 966 | | рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14 466,40 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 14 466,40 | | 2024 | |
| 967 | | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 81 166,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 81 166,80 | | 2026 | |
| 968 | | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 475 760,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 475 760,00 | | 2026 | |
| 969 | | рп. Тереньга, ул. Спирина, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31 581,26 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 31 581,26 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Тереньгульский муниципальный район** |  | **3 043 800,86** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **3 043 800,86** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **1 455 292,80** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **1 455 292,80** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **1 588 508,06** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **1 588 508,06** | |  | |
| **Ульяновский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | | рп. Ишеевка, ул. Дачная, д. 1 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 224 518,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 224 518,80 | | 2024 | |
| 971 | | рп. Ишеевка, ул. Дачная, д. 1 | Ремонт крыши | 4 082 160,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 082 160,00 | | 2024 | |
| 972 | | рп. Ишеевка, ул. Дачная, д. 1 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 87 358,22 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 87 358,22 | | 2024 | |
| 973 | | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 465 608,00 | | 2024 | |
| 974 | | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 22 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 465 608,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 465 608,00 | | 2024 | |
| 975 | | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт крыши | 8 465 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 465 600,00 | | 2025 | |
| 976 | | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 22 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 181 163,84 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 181 163,84 | | 2025 | |
| 977 | | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 24 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 486 904,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 486 904,00 | | 2024 | |
| 978 | | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт крыши | 8 852 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 852 800,00 | | 2026 | |
| 979 | | рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 24 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 189 449,92 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 189 449,92 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Ульяновский муниципальный район** |  | **23 501 170,78** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **23 501 170,78** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **5 812 157,02** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **5 812 157,02** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **8 646 763,84** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **8 646 763,84** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **9 042 249,92** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **9 042 249,92** | |  | |
| **Цильнинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 11 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 455 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 455 400,00 | | 2024 | |
| 981 | | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 11 | Ремонт крыши | 8 280 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 280 000,00 | | 2024 | |
| 982 | | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 11 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 177 192,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 177 192,00 | | 2024 | |
| 983 | | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 475 838,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 475 838,00 | | 2026 | |
| 984 | | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 9 | Ремонт крыши | 8 651 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 651 600,00 | | 2026 | |
| 985 | | рп. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 185 144,24 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 185 144,24 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Цильнинский муниципальный район** |  | **18 225 174,24** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **18 225 174,24** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **8 912 592,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **8 912 592,00** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **9 312 582,24** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **9 312 582,24** | |  | |
| **Чердаклинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | | р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 15 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 105 209,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 105 209,50 | | 2024 | |
| 987 | | р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 15 | Ремонт фасада | 1 912 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 912 900,00 | | 2024 | |
| 988 | | р.п. Чердаклы, ул. Калинина, д. 15 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 40 936,06 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 40 936,06 | | 2024 | |
| 989 | | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 460 317,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 460 317,00 | | 2024 | |
| 990 | | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6 | Ремонт крыши | 8 369 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 369 400,00 | | 2025 | |
| 991 | | п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 6 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 179 105,16 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 179 105,16 | | 2025 | |
| 992 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 5 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 428 807,50 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 428 807,50 | | 2024 | |
| 993 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт крыши | 7 796 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 7 796 500,00 | | 2026 | |
| 994 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 5 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 166 845,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 166 845,10 | | 2026 | |
| 995 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 202 477,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 202 477,00 | | 2024 | |
| 996 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт крыши | 3 681 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 681 400,00 | | 2024 | |
| 997 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 19 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 78 781,96 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 78 781,96 | | 2024 | |
| 998 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 781 040,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 781 040,00 | | 2024 | |
| 999 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 16 714,26 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 16 714,26 | | 2024 | |
| 1 000 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 258 640,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3 258 640,00 | | 2024 | |
| 1 001 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 69 734,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 69 734,90 | | 2024 | |
| 1 002 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт крыши | 8 027 880,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 8 027 880,00 | | 2026 | |
| 1 003 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 171 796,63 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 171 796,63 | | 2026 | |
| 1 004 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 237 631,11 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 237 631,11 | | 2024 | |
| 1 005 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 4 320 565,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 320 565,60 | | 2024 | |
| 1 006 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 3 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 92 460,10 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 92 460,10 | | 2024 | |
| 1 007 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 228 676,80 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 228 676,80 | | 2024 | |
| 1 008 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 20 | Ремонт крыши | 4 157 760,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 4 157 760,00 | | 2025 | |
| 1 009 | | с. Озерки, мкр. 1-й, д. 20 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 88 976,06 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 88 976,06 | | 2025 | |
| 1 010 | | п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 14 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 518 557,60 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 518 557,60 | | 2026 | |
| 1 011 | | п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 14 | Ремонт крыши | 9 428 320,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 9 428 320,00 | | 2026 | |
| 1 012 | | п. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 14 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 201 766,05 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 201 766,05 | | 2026 | |
|  | | **Итого по Чердаклинский муниципальный район** |  | **55 023 198,39** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **55 023 198,39** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **15 916 291,79** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **15 916 291,79** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **12 795 241,22** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **12 795 241,22** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **26 311 665,38** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **26 311 665,38** | |  | |
|  | | **ИТОГО по субъекту Ульяновская область** |  | **1 648 316 900,28** | **0,00** | | | **74 999 999,95** | **0,00** | | **1 573 316 900,33** | |  | |
|  | |  | **в том числе план 2024 года** | **741 899 432,25** | **0,00** | | | **74 999 999,95** | **0,00** | | **666 899 432,30** | |  | |
|  | |  | **план 2025 года** | **490 434 639,76** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **490 434 639,76** | |  | |
|  | |  | **план 2026 года** | **415 982 828,27** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **415 982 828,27** | |  | |